**МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2016 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ**

**ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН БИЕЛЭЛТИЙН ТАНИЛЦУУЛГА**

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн хорин тавдугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 7, Засгийн газрын тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 7 дахь хэсгийг үндэслэн УИХ-ын 2015 оны 52 дугаар тогтоолоор “Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2016 онд хөгжүүлэх Үндсэн чиглэл” батласан бөгөөд Үндсэн чиглэлийн биелэлтийг 2016 оны жилийн эцсийн байдлаар нэгтгэн, үнэлгээ хийн өргөн мэдүүлж байна.

Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2016 онд хөгжүүлэх Үндсэн чиглэлийн 158 арга хэмжээнд Мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан Үндэсний хөгжлийн цогц бодлогоос 18.4 хувь буюу 29 арга хэмжээ, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрөөс 72.3 хувь буюу 119 арга хэмжээ, бусад бодлогын баримт бичгээс 9.3 хувь буюу 10 арга хэмжээ тусгагджээ.

 “Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2016 онд хөгжүүлэх Үндсэн чиглэл”-ийн 5 бодлого, 22 зорилт, 158 арга хэмжээний биелэлт 2016 оны жилийн эцсийн байдлаар **61.2 хувьтай** гарлаа.

Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2016 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн төсөлд тусгасан 5 бүлэг, 22 зорилтын 158 бодлогын арга хэмжээг нийтдээ 3 их наяд 839.8 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтээр, үүнээс улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 233.9 тэрбум төгрөг, Хөгжлийн банкны санхүүжилтээр 110.0 тэрбум төгрөг, гадаад эх үүсвэрээс 267.0 тэрбум төгрөг, төр хувийн хэвшлийн түншлэлээр 3 их наяд 189.0 тэрбум төгрөг, бусад эх үүсвэрээс 39.9 тэрбум төгрөгөөр тус тус санхүүжүүлэхээр туссан байна.

Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2016 онд хөгжүүлэх Үндсэн чиглэлийн нийт 158 арга хэмжээнээс:

- 19 арга хэмжээ 100 хувь буюу бүрэн биелж,

- 39 арга хэмжээ нь 90 хувь,

- 23арга хэмжээ нь 70 хувь,

- 33 арга хэмжээ нь 50 хувь,

- 26 арга хэмжээ нь 30 хувь,

- 9 арга хэмжээ нь 10 хувь,

- 7 арга хэмжээ нь 0 хувь буюу биелээгүй,

- 2 арга хэмжээ үнэлэгдээгүй байна.

Хангалтгүй биелэлттэй дараах арга хэмжээнүүд байна:

**30 хувийн биелэлттэй арга хэмжээнүүдээс дурдвал:**

1. Тоног, төхөөрөмжийн санхүүгийн түрээсийн үйлчилгээ үзүүлэх замаар үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжих (2.8)
2. Зэс хайлуулах үйлдвэрийн санхүүжилтийн асуудлыг шийдвэрлэх (5.2)
3. Архангай, Баянхонгор, Говь-Алтай, Дундговь, Завхан, Өвөрхангай, Хэнтий, Төв аймгийн төвүүдэд дулаан хангамжийн шинэ эх үүсвэр барих (7.8)
4. Эгийн голын усан цахилгаан станц, түүний дэд бүтцийг барих ажлыг эхлүүлэх (7.10)
5. Газрынтосныбүтээгдэхүүнийхангамжийнтогтвортойбайдлыгхангахзорилгоорулсыннөөцийнагуулахбарихаддэмжлэгүзүүлэх (9.2)
6. Хөдөө аж ахуйн гаралтай түүхий эдийг боловсруулах үйлдвэрлэл, технологийн парк байгуулах ажлыг эхлүүлэх (12.1)
7. Хог хаягдлыг дахин боловсруулж, эрчим хүч, түүхий эд үйлдвэрлэх эко цогцолбор байгуулах (13.2)
8. Туул усан цогцолбор, Орхоны шинэ нуур, Шүрэнгийн УЦС-ын ажлын зураг төслийг боловсруулах (13.5)

**10 хувийн биелэлттэй арга хэмжээнүүд:**

1. “ДЦС-5”-барилгын ажил, Сонгино дэд станц хүртэлх 220 кВ-ын ЦДАШ-ын барилга угсралтын ажлыг эхлүүлж, дулаан дамжуулах магистраль шугамын зураг, төслийг боловсруулах (7.2)
2. Эрдэнэтийн ДЦС-ынхүчинчадлыг 30 МВт-аарнэмэгдүүлэх(7.4)
3. Эрдэнэбүрэнгийн усан цахилгаан станцын санхүүжилтийн асуудлыг шийдвэрлэх (7.9)
4. Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлогын 1, 2 дугаар үе шатны төмөр замын суурь бүтцийн барилгын ажлыг үргэлжлүүлэх (8.5)
5. Эрдэнэт-Овоотын 3 дугаар үе шатны төмөр замын суурь бүтцийн барилгын ажлыг эхлүүлэх (8.5)
6. Мандал-Багахангай чиглэлийн Богдхан төмөр замын суурь бүтэц барих төслийг эхлүүлэх (8.5)
7. Харилцаа холбооны үндсэн сүлжээнд холбогдоогүй сумдыг шилэн кабелийн сүлжээнд холбох (12.5)
8. Багануур дахь их сургуулиудын хотхоны дэд бүтэц, барилга, байгууламжийн бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлэх (15.5)
9. Хан-Уул дүүргийн нутаг дэвсгэрт баригдаж байгаа шүүх, прокурорын барилгын санхүүжилтийг шийдвэрлэх 2016 оны төсөвт тусгах (20.11)

**0 хувь буюу биелээгүй арга хэмжээнүүд:**

1. Хоногт 2-5 тонн сүү хөргөх хүчин чадалтай хөргөлтийн төвүүдийг байгуулах (5.6)
2. Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төв байгуулах (6.1)
3. Ховдоос Завханы чиглэлийн Сархайрханы гүүр хүртэлх 130 км хатуу хучилттай замыг барих асуудлыг судалж шийдвэрлэх (8.9)
4. Төв аймгийн Хөшигийн хөндийн шинэ хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө болон эхний ээлжийн барилгажилтын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах (11.1)
5. Хүлэмжийн аж ахуйн тоо, хэмжээг нэмэгдүүлж, таримлын нэр төрлийг олшруулах (12.4)
6. Гадаад орнуудын архивт хадгалагдаж байгаа Монгол Улсын түүх соёлтой холбогдох баримтыг илрүүлэх, тэдгээрийг хуулбарлах, худалдан авах замаар сан хөмрөгийг баяжуулах (20.2)
7. Төрийн аудитын чанарыг сайжруулж, үйлчилгээг ил тод, хүртээмжтэй болгох (20.5)

**Үнэлэгдээгүй арга хэмжээ:**

1. “Гэрч, хохирогчийг хамгаалах, Тахарын албыг бэхжүүлэхэд шаардагдах хөрөнгө оруулалт” гэсэн заалтыг 2016-2018 оны төсвүүдэд тусгайлан тусгах (20.12)
2. Цахилгаан эрчим хүч, ган, нүүрснээс синтетик байгалийн хий үйлдвэрлэх, экспортлох асуудлаар харилцагч талтай хэлэлцээр хийх, бодлогыг Улсын Их Хуралд танилцуулах (5.7)

 Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2016 онд хөгжүүлэх Үндсэн чиглэлийн биелэлтийг холбогдох яам, агентлагаас ирүүлсэн материалд үндэслэн дараах арга хэмжээг авч ажиллахыг Засгийн газрын гишүүдэд үүрэг болгох саналтай байна. Үүнд:

* Үндсэн чиглэлд тусгасан зорилт, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай хөрөнгө, санхүүжилтийг улсын төсөвт бүрэн тусгаж байх;
* Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нар жил бүрийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдсан өөрийн хариуцан хэрэгжүүлэх арга хэмжээний нарийвчилсан төлөвлөгөөг гарган, хэрэгжилтийг оны эхнээс жигд ханган ажиллах;
* Арга хэмжээний тухайн онд хүрэх түвшинг бодитой тогтоох;
* Зорилт, арга хэмжээний биелэлтийг тайлагнахдаа зарцуулсан хөрөнгийн хэмжээг тодорхой гаргах;

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗАР

**МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2016 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ**

**ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН БИЕЛЭЛТ**

*/2016 оны жилийн эцсийн байдлаар/*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Зорилт** | **Арга хэмжээ** | **Шалгуур үзүүлэлт** | **2016 онд хүрэх түвшин** | **Хэрэгжилт** | Үнэлгээ/хувиар/ |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | 1.1 | Эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг хангах  | Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн /цаашид “ДНБ” гэх/-ий бодит өсөлт, хувь  | 5.0 | Эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг хангах, ДНБ-ий бодит өсөлтийг 5 хувьд хүргэх зорилтын хүрээнд дараах арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэхээр тооцоолсон. Үүнд:1. Засгийн газраас махны үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлж, махны экспортыг 100 мянган тоннд хүргэхээр төлөвлөсөн боловч 2016 онд 9.1 мянган тонн мах экспортолсон.
2. Тавантолгойн нүүрсний бүлэг орд, Гацууртын алтны орд, Цагаан суваргын зэс-молебдины орд, Оюу-толгойн далд уурхайн төсөл зэрэг уул уурхайн томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийг эрчимжүүлэхээр тооцсон боловчудаашралтай байна.
3. Цахилгаан, дулааны салбарт Тавантолгойн цахилгаан станц, Эгийн голын усан цахилгаан станц, Багануурын цахилгаан станц зэрэг томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийн хөрөнгө оруулалт хийгдэж, бүтээн байгуулалтын ажлууд өрнөхөөр тооцоолсон боловч бүтээн байгуулалтын ажил эхлээгүй байна.

УИХ-аас 2016 оны 9 дүгээр сарын 9-ний өдөр 2016 оны төсвийн тодотголыг баталсан. Уг тодотголоор 2016 оны эдийн засгийн өсөлтийн хүлээгдэж буй гүйцэтгэлийг 1.3 болгон шинэчлэн тооцоолж, 2016 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2017-2018 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулан батлуулсан. ДНБ-ийг 2016 онд зэрэгцүүлэх үнээр тооцоолсон хэмжээ 16001.8 тэрбум төгрөгт, бодит **өсөлт 1.0 хувьд** хүрсэн байна. Эдийн засгийн өсөлтөд хөдөө аж ахуйн салбар 4.8 хувиар, уул уурхайн салбар 0.7 хувиар, цахилгаан дулааны салбар 4.6 хувиар, тээвэр агуулахын үйл ажиллагааны салбар 14.8 хувиар, үйлчилгээний бусад үйл ажиллагаа 4.2 хувиар, бүтээгдэхүүний цэвэр татвар 0.8 хувиар өссөн нь эерэг нөлөө үзүүлсэн хэдий ч эдийн засгийн идэвхижил багасч, бараа бүтээгдэхүүний эргэлт сул байгаагаас боловсруулах салбар 1.8 хувиар, барилгын салбар 15.9 хувиар, худалдааны салбар 3.2 хувиар тус тус буурч өсөлтийг сааруулсан байна. 2016 оны урьдчилсан гүйцэтгэлээр нэг хүнд ногдох ДНБ-ий хэмжээ 3567.3 ам.доллар байхаар байна. | 50.0 |
| Нэг хүнд ногдох ДНБ-ий хэмжээ, ам.доллар | 4400 |
| 2 | 1.2 | Ажлын байрыг хадгалах зарчим баримталж, ажилгүйдлийн түвшинг бууруулах | Ажилгүйдлийн түвшин, хувиар | 7.0 | Ажлын байрыг хадгалах зарчим баримтлан, ажилгүйдлийн түвшинг бууруулах зорилтын хүрээнд Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих чиглэлээр дараах хөтөлбөр, төсөл, үйлчилгээг хэрэгжүүллээ. Үүнд: **1.Аж ахуй эрхлэх, бичил бизнесийг дэмжих хөтөлбөрт** 2016 оны жилийн эцсийн байдлаар өссөн дүнгээр 11923 иргэн хамрагдаж, 11,404.7 сая төгрөгийг зарцуулж, 8319 иргэн ажлын байраар хангагдсан байна. **2.Хөдөлмөр эрхлэлтийн ур чадвар олгох, ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрт** 2016 оны жилийн эцсийн байдлаар өссөн дүнгээр 5684 иргэнд 1,612.9 сая төгрөгийг зарцуулж, 3264 иргэн ажлын байраар хангагдсан байна. **3.Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрт** 2016 оны жилийн эцсийн байдлаар өссөн дүнгээр улсын хэмжээнд нийт 11724 иргэн ажлын байртай болсон бөгөөд үүнээс 454 байнгын, 11250 цагийн ажлын байр бий болж, нийт 1,145.7 сая төгрөгийг зарцуулсан байна. **4.Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрт** 2016 оны жилийн эцсийн байдлаар 4849 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн хамрагдаж, 2097 хүн ажлын байртай болсон байна. Хөтөлбөрт 2,395.9 сая төгрөгийг зарцуулсан байна. **5**.**Нийтийг хамарсан ажил зохион байгуулах хөтөлбөрт** 2016 оны жилийн эцсийн байдлаар өссөн дүнгээр нийт 19587 иргэн хамрагдаж, 2,768.6 сая төгрөгийг зарцуулсан байна. **6.Малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрт** 2016 оны жилийн эцсийн байдлаар өссөн дүнгээр нийт 1511 малчин өрхийн 4032 иргэнийг хамруулж, 4,362.8 сая төгрөгийг зарцуулсан байна. **7.Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, зөвлөх үйлчилгээг дэмжих хөтөлбөрийн** 2016 оны 12 дугаар сарын байдлаар өссөн дүнгээр 15673 иргэн зөвлөгөө авсан ба үүнээс 8647 эмэгтэй байна.**8.Ахмад мэргэжилтний зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ төсөлд** 2016 оны жилийн эцсийн байдлаар аймаг, дүүргийн Хөдөлмөрийн хэлтсүүдэд нийт 2616 ахмад мэргэжилтнүүд ажиллаж, 35796 иргэдэд зөвлөгөө мэдээлэл өгч, 558.9 сая төгрөгийг зарцуулсан байна. **9.Ажилд зуучлах үйлчилгээнд** 2016 оны жилийн эцсийн байдлаар Ажил олгогчдоос нийт 57930 ажлын байрны захиалга ирүүлснээс 35846 иргэнийг эдгээр ажлын байранд ажилд зуучлан оруулсан байна. Энэ нь ажлын байрны ашиглалт 61.8 хувьтай байгаа бөгөөд өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад ажилд зуучлан оруулсан хүний тоо 13893 хүнээр буюу 27.9 пунктээр буурсан үзүүлэлттэй байна. Тайлант хугацаанд нийт 34520 ажлын шинэ байрыг бүртгэж, тухайн ажлын байранд ажилд орсон иргэдийн мэдээллээр баталгаажуулсан байна. Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулан авч үзвэл, 16205 хүнээр буюу 31.9 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна. 2016 оны жилийн эцсийн байдлаар бүртгэлтэй ажилгүй иргэний тоо 34412 болж, өмнөх оны мөн үеэс 1624 хүнээр өссөн. Ажилгүйдлийн түвшин 2016 оны 4 дүгээр **улирлын байдлаар 8.6 хувьтай байна**.  | 70.0 |
| 3 | 1.3 | Инфляцийг онилсон мөнгөний бодлого хэрэгжүүлэх | Инфляцийн зорилтот түвшин, оны эцэст | Нэг оронтой тоонд байлгах | Жилийн инфляцийн түвшин 2016 оны эцэст улсын хэмжээнд 1.1 хувь, Улаанбаатар хотын хэмжээнд 0.5 хувь болж, өнгөрсөн оны мөн үеэс харгалзан 0.8, 0.6 нэгж хувиар тус тус буурсан байна. Үнийн өндөр хэлбэлзэлтэй бараа, бүтээгдэхүүнийг хасч тооцсон суурь инфляци 2014 оны эцэст 12.6 хувь байсан бол 2015 оны эцэст 4.8 хувь, **2016 оны эцэст 0.5 хувь болж** үргэлжлэн буурлаа. Улаанбаатар хотын 2016 оны жилийн инфляцийг бүтцээр нь задлан үзвэл мах, махан бүтээгдэхүүн 0.45, махнаас бусад хүнсний бүтээгдэхүүн -0.06, шатахуун -0.23, төрийн зохицуулалттай бараа, бүтээгдэхүүн 0.04, бусад бараа, бүтээгдэхүүн 0.29 нэгж хувийг тус тус бүрдүүлж байна. Эдийн засгийн хүндрэлтэй байдлаас үүдэн нийт эрэлт үргэлжлэн саарч, иргэдийн худалдан авах чадвар буурч байгаа нь инфляцийн түвшин, тэр дундаа эрэлтээс шалтгаалсан инфляцийг бууруулахад нөлөө үзүүлсэн байна.Мөнгөнийбодлогыг зөөлрүүлэх, мөнгө, зээлийн өсөлт, хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалт болон эдийн засгийн идэвхжилийг дэмжихэд эерэг нөлөө үзүүлэх зорилгоор 2016 оны 1 дүгээр сарын 13-ны өдөр болон 5 дугаар сарын 5-ны өдөр мөнгөний бодлогын хүүг бууруулсан.Инфляци бага байсан хэдий ч 2016 оны 8 дугаар сарын байдлаар **төгрөгийн ам.доллартай харьцах ханш 1 сарын дотор 7.9 хувиар суларсан** тул төгрөгийн активын өгөөжийг нэмэгдүүлэх, эдийн засгийн дунд хугацааны тогтвортой байдлыг хангах зорилгоор Монголбанкны захирлуудын зөвлөлийн 2016 оны 8 дугаар сарын 18-ны өдрийн хурлаар бодлогын хүүг 4.5 нэгж хувиар нэмэгдүүлж, 15 хувьд хүргэх шийдвэрийг гаргасан. Уг шийдвэр нь валютын ханшийн тогтворгүй байдал даамжрахаас сэргийлж, гадаад валютын нөөцийг хамгаалах, санхүүгийн тогтвортой байдлыг хадгалахад үр дүнгээ өгсөн бол мөнгөний бодлогын зөвлөлийн 2016 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн хурлаар хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалт, бодит секторын идэвхжилд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор мөнгөний бодлогыг зөөлрүүлэх шийдвэр гаргаж, бодлогын хүүг 1.0 нэгж хувиар бууруулж, 14 хувьд хүргэх шийдвэр гаргасан. | 100.0 |
| 4 | 1.4 | Төлбөрийн тэнцлийг алдагдалгүй болгох бодлого баримтлах | Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар | 100.0 | Төлбөрийн тэнцлийг сайжруулах хүрээнд дараах арга хэмжээг авч ажилласан. 1. Монгол Улсын төлбөрийн нийт тэнцэл 2013 онд 1867 сая, 2014 онд 471 сая, 2015 онд 268 сая ам.долларын алдагдалтай байсан бол 2016 оны 12 дугаар сарын байдлаар **18.2 сая ам.долларын алдагдалтай буюу нийт тэнцэл сайжирсан үзүүлэлттэй** байна. Төлбөрийн тэнцэл ийнхүү сайжрахад төгрөгийн ханшийн сулралт худалдааны тэнцэлд эерэг өөрчлөлт авч ирсэн, алтны экспорт нэмэгдсэн, экспортын зарим бараа бүтээгдэхүүний үнэ нэмэгдсэн зэрэг нь голлож нөлөөлсөн.
2. Экспортын санхүүжилтийн тогтолцоог бэхжүүлэх, алтны салбарын санхүүжилтийн тогтолцоог төгөлдөржүүлэх, гадаад зах зээлээс санхүүжилт бүрдүүлэх ажлын хүрээнд гадны “Sumitomo Mitsui Banking Corporation”, “the Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd” болон “Samsung C&T Сorporation”-тай 2016 онд нийт 160 сая ам.долларын урьдчилсан санхүүжилтийн гэрээг 1 жилийн хугацаатай алт эргүүлэн төлөх нөхцөлтэйгөөр байгуулж, Монголбанк санхүүжилтийн эргэн төлөлтийн сүүлийн төлбөрийг 2016 оны 10 дугаар сард гүйцэтгэж, гэрээг дуусгавар болгосон.
3. Монгол Улсын Засгийн газрын 2015 оны 311 дүгээр тогтоол болон 94 дүгээр тогтоолын 1 дүгээр заалт, Монголбанк, Сангийн яам, Уул уурхайн яамны 2015 оны А-138/273/206 дугаар хамтарсан тушаалаар Алт худалдан авах урьдчилгаа санхүүжилтийн арга хэмжээг баталсан. Уг арга хэмжээний хүрээнд оролцогч банкаар дамжуулан 5.4 тэрбум төгрөгтэй тэнцэх санхүүжилтийг олгосон.
4. Гадаад валютын орох урсгалыг дэмжих, зээлийн долларжилтыг бууруулах, ханшийн эрсдэлээс хамгаалах тогтолцоог бүрдүүлэх зорилгоор Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2014 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн А-14 тоот тушаалаар батлагдаж, 2016 оны 12 дугаар сарын 14-ны өдрийн А-341 тоот тушаалаар шинэчлэн батлагдсан “Урт хугацаат своп хэлцлийн журам”-ын дагуу арилжааны банкуудтай урт хугацаат своп хэлцлийг байгуулан ажиллаж байна. 2016 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар оны эхнээс нийт 358.0 сая ам.долларын урт хугацаат своп хэлцлийг байгуулаад байна.
 | 90.0 |
| 5 | 1.5 | Татварын шинэчлэлийг гүнзгийрүүлж, энгийн ойлгомжтой, олон улсын жишигт нийцүүлэх замаар бизнес эрхлэгч, бага орлоготой иргэдийг дэмжих | Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар | 100.0 | Энэхүү арга хэмжээний хүрээнд гааль, татварын нэгдсэн системийг бүрдүүлэх, мэдээлийн нэгдсэн санг бий болгох зорилгоор Засгийн газрын 2016 оны 12 дугаар сарын 7-ны өдрийн 177 дугаар тогтоолоор “Гааль, татвар, санхүүгийн мэдээллийн технологийн төв” Улсын төсөвт үйлдвэрийн газрыг Сангийн яамны дэргэд байгуулсан бөгөөд иргэдэд хөрөнгө орлогоо бодитоор шинээр бүртгэх боломжийг олгох зорилгоор эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хуулийг 2015 оны 8 дугаар сарын 9-ний өдөр УИХ-ын нэгдсэн чуулганаар батлуулан хэрэгжүүлж байна. Түүнчлэн бизнес эрхлэгч, бага орлоготой иргэдийг татварын бодлогоор дэмжих зорилтын хүрээнд дараах томоохон ажлыг хийж гүйцэтгээд байна. Үүнд:* УИХ-ын 2015 оны 7 дугаар сарын 9-ний өдрийн хурлаар батлуулсан Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуулийн хүрээнд нэмэгдсэн өртгийн албан татвар суутган төлөгчөөр бүртгүүлэх босгыг 10 сая төгрөг байсныг 50 сая төгрөг болгон өөрчилсөн.
* Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хуулийн хэрэгжилт 2016 оны 2 дугаар сарын 20-ны өдрийн байдлаар 33.8 их наяд төгрөгийн хөрөнгө, орлого ил болж, 7.5 их наяд төгрөгийн татвар болон 2.4 их наяд төгрөгийн торгууль, алдангиас тус тус чөлөөлөөд байна. Энэхүү орлогыг ил болгохтой холбоотойгоор иргэд, аж ахуйн нэгжүүд 21275 санхүүгийн тайлан, 67603 татварын тайлан, 4165 нийгмийн даатгалын тайлан, 8396 гаалийн нөхөн мэдүүлгийг холбогдох байгууллагад хүргүүлж, 1785 төрлийн эд хөрөнгийн болон 744 хуулийн этгээдийн бүртгэлд 1176 удаагийн нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан.
* Татварын ерөнхий хууль, Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хууль, Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулиудын шинэчилсэн найруулгын төслүүдийг боловсруулж 2016 оны 2 дугаар сарын 5-ны өдөр УИХ-д өргөн мэдүүлсэн.
* Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих зорилгоор нэн даруй авах арга хэмжээний хүрээнд жилийн 1.5 тэрбум төгрөг хүртэлх борлуулалтын орлоготой аж ахуйн нэгжид 1 хувийн татвар ногдуулахаар холбогдох хуулийн төслийг боловсруулсан.
 | 90.0 |
| 6 | 1.6 | Өрийн удирдлагын дунд хугацааны стратегийг хэрэгжүүлж, дунд хугацаанд учирч болзошгүй төлбөрийн эрсдэлийг бууруулах | Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хувиар | 100.0 | “Өрийн удирдлагын дунд хугацааны стратегийг хэрэгжүүлж, дунд хугацаанд учирч болзошгүй төлбөрийн эрсдэлийг бууруулах” арга хэмжээний хэрэгжилтийн хувьд дунд хугацаанд учирч болзошгүй төлбөрийн эрсдэлийг бууруулах чиглэлээр улс болон нийслэлийн төсвөөс төлөгдөх нийт 948.4 тэрбум төгрөгийн 10 концессын гэрээ, “Сайн” хөтөлбөрүүдийг зогсоож, 5 жилийн хугацаатай, 10.875 хувийн хүүтэй 500.0 сая.ам долларын үнэт цаас гаргасан зэрэг тулгамдаж буй асуудлуудыг шийдвэрлэн өрийн удирдлагыг хэрэгжүүлж, болзошгүй эрсдэлээс сэргийлэн арга хэмжээний шалгуур үзүүлэлтийг хангаж ажилласан.Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны Концессын төслүүдийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 37 дугаар тогтоолын хүрээнд улсын болон орон нутгийн төсвөөс эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй концессын гэрээг 2018 оныг хүртэл байгуулахгүй байх, улсын болон орон нутгийн төсвөөс эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй хүчин төгөлдөр болоогүй концессын төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлэхгүй байхыг үүрэг болгосон. Уг тогтоолын дагуу 2017-2022 оны хооронд хэрэгжиж улсын төсвөөс эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй байсан нийт 830.4 тэрбум төгрөгийн 6 концессын гэрээний хэрэгжилтийг зогсоогоод байгаа бөгөөд нийслэлийн төсвөөс эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй нийт 118 тэрбум төгрөгийн дүнтэй 4 концессын гэрээний хэрэгжилтийг мөн зогсоогоод байна. Ингэснээр ирэх онуудад төсөв дээр ирэх байсан өрийн ачааллыг нийт 948.4 тэрбум төгрөгөөр бууруулж чадсан байна.Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны Хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийг зогсоох тухай 33 дугаар тогтоолын дагуу Сайн хувьцаа, Сайн хашаа, Сайн оюутан, Сайн малчин хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийг тус тус зогсоосон. Үүний дагуу Сайн малчин хөтөлбөрт гаргасан 200 тэрбум төгрөгийн бондын 120.3 тэрбум төгрөгийн үнэт цаасыг 2016 онд буцаан худалдан авсан ба үлдэгдэл 79.7 тэрбум төгрөгийн үнэт цаасыг малчдад олгосон зээлийн эргэн төлөлттэй уялдуулан 2018 оны 1 дүгээр сар гэхэд төлбөрийг төлж дуусахаар зохицуулалт хийсэн. Мөн Сайн оюутан хөтөлбөрийн 11.0 тэрбум төгрөгийн үнэт цаас, Сайн хашаа хөтөлбөрийн 11.0 тэрбум төгрөгийн үнэт цаасыг тус тус буцаан худалдан авсан ба ингэснээр эдгээр бондуудад ирэх онуудад нийт 18.95 тэрбум төгрөгийн хүүгийн төлбөр төлөх байсныг 4.79 тэрбум төгрөг болгож, 14.16 тэрбум төгрөгөөр багасгасан байна.Засгийн газрын өрийн нэрлэсэн үлдэгдэл 2016 оны жилийн эцсийн байдлаар 22.2 их наяд төгрөг байгаа нь өнгөрсөн оны мөн **үеэс 7.9 их наяд төгрөгөөр буюу ДНБ-ий 33.0 хувиар нэмэгдсэн** байна. Түүнчлэн Засгийн газрын өрийн хүүгийн зардал 2017 оны төсвийн жилд 987.6 тэрбум төгрөг, үндсэн төлбөрт 2,061.1 тэрбум төгрөг буюу **нийт төсвийн орлогын 52.1 хувьтай тэнцэх өрийн үйлчилгээг төлсөн** байна.  | 70.0 |
| 7 | 1.7 | Макро эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангахад чиглэсэн төсвийн бодлогыг хэрэгжүүлэх | ДНБ-д нэгдсэн төсвийн орлогын эзлэх доод хэмжээ, хувиар | 24.6 | Энэхүү арга хэмжээний хүрээнд сүүлийн жилүүдэд төсвийн тэлэх бодлого баримталж, төсвийг алдагдалтай баталж, гүйцэтгэлийг зохион байгуулж ирсэн нь төсвийн зарлагыг тогтмол нэмэгдүүлэх нөлөөллийг үзүүлсэн байна. Төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх зорилгоор дотоод зах зээлд Засгийн газрын үнэт цаас гарган эх үүсвэр татах байдал жил ирэх тусам нэмэгдэж байгаа нь дотоод бондын хэмжээ болон төсвөөс санхүүжүүлэх хүүгийн зардлыг өсгөх, улмаар дотоод зах зээлийн эх үүсвэрийн хомсдолтой үед хүүгийн түвшин өсөж, зардал дахин нэмэгдэх давхар нөлөөллийг үзүүлсэн байна. 2016 оны төсвийн жилээс эхлэн төсвийн алдагдлыг бууруулсан бөгөөд 2017-2019 онд нэгдсэн төсвийг алдагдалгүй байхаар төсвийн төлөвлөлтөд өөрчлөлт оруулахаар нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн тэнцлийг дараах байдлаар төлөвлөсөн байна.Мөн Макро эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангахад чиглэсэн төсвийн бодлогыг хэрэгжүүлэх зорилтын хүрээнд Улсын Их Хурлын 2016 оны 43 дугаар тогтоол, Засгийн газрын 2016 оны 38 дугаар тогтоол, 229 дүгээр тогтоол, 212 дугаар тогтоол зэрэг тогтоолуудыг батлуулан, хэрэгжүүлж ажилласан. “Макро эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангахад чиглэсэн төсвийн бодлогыг хэрэгжүүлэх” арга хэмжээний хэрэгжилтийн хувьд **төсвийн тэнцэл 2016 онд -18.0 хувь** болсон. | 70.0 |
| ДНБ-д нэгдсэн төсвийн зарлагын эзлэх дээд хэмжээ, хувиар  | 28.6 |
| Нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн тэнцлийн ДНБ-д эзлэх хэмжээ, хувиар | -4.0 |

|  |
| --- |
| **Зорилт 2.Санхүүгийн эх үүсвэрүүдийг бүрэн дайчилж, үр ашгийг дээшлүүлэх замаар хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлнэ.** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 2.1 | Хөрөнгө оруулагчдын итгэлийг сэргээж, хөрөнгө оруулалтыг татах, хөрөнгө оруулалтын орчныг сурталчлах цогц арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх | Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын хэмжээ, тэрбум ам.доллар | 1.8 | Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын хэмжээг 2016 онд 1.8 тэрбум ам.доллар болгох таамаглалыг томоохон төслүүд, тэр дундаа Засгийн газартай хөрөнгө оруулалтын гэрээ хийсэн компаниудын хөрөнгө оруулалтын эхний үе шат орж ирэхээр тооцоолж гаргасан боловч, эдийн засгийн нөхцөл байдал, бусад хүчин зүйлс нөлөөлж, тооцоолсон төслүүдийн хөрөнгө оруулалтын асуудал удаашралтай байна.2016 оны жилийн эцсийн байдлаар 20орчим дотоод, гадаадын бизнесийн форум, уулзалтаар дамжуулж, 9 орны нийт 1400 орчим хөрөнгө оруулагчдад Монгол Улсын хөрөнгө оруулалтын орчны талаар танилцуулга сурталчилгаа хийлээ.Цахим хэлбэр, олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр сурталчилгааг нийт 400.0 мянган хүнд хүргэлээ. Үүнээс вэб хандалтын тоо 380.0 мянгад хүрээд байна.Хөрөнгө оруулалтыг татах хөрөнгө оруулалтын орчныг сурталчлах арга хэмжээний хүрээнд дараах ажлуудыг дангаараа болон хамтран зохион байгуулж оролцоод байна. Тухайлбал: * Монгол-Унгарын бизнес уулзалт, Канадын Торонто хотноо зохион байгуулагдсан PDAC Канадын уул уурхайн чуулга уулзалтын үеэр Монголын Уул уурхайн форумыг амжилттай зохион байгуулсан.
* Хөрөнгө оруулагчдын чуулга уулзалт, бизнес диалог, уулзалтуудыг нийт 17 удаа холбогдох байгууллагуудтай хамтран болон бие даан тогтмол зохион байгуулсан.
* Бизнесийг дэмжигч байгууллагууд, хөрөнгө оруулалтын агентлагуудын гадагшаа чиглэсэн хөрөнгө оруулалт түүний тэргүүлэх чиглэлүүдийг судлан, “Хамтын ажиллагааны санамж бичиг” байгуулсан байгууллагуудтай хамтран ажиллах ажлын хүрээнд 2015-2016 онд нийт 7 байгууллагатай санамж бичиг байгуулав.
* Гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татах чиглэлээр хөрөнгө оруулалт эрэлхийлсэн төслүүдийг зорилтот бүлэг, хөрөнгө оруулагчдад хүргэх арга хэмжээг зохион байгуулсан. Тухайлбал; Энэтхэг, Унгар, ӨМӨЗО-ын Бугат, Арабын нэгдсэн Эмират улс.
 | 30.0 |
| 9 | 2.2 | Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үр өгөөж, ашиглалтыг сайжруулах | Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хувиар | 100.0 | Төсвийн тухай хууль шинэчлэн батлагдаж, хэрэгжиж эхэлснээс хойш буюу 2013 оноос 2016 он хүртэл Улсын төсвөөс 609.1 тэрбум төгрөгийн орлогын шилжүүлгийг аймаг, нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн санд хуваарилж, УИХ-аар 2013-2016 онуудын нийт батлагдсан дүнтэй харьцуулахад 82.1 хувийн гүйцэтгэлтэй гарсан байна. Улсын төсвөөс болон Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас 2016 онд Аймаг нийслэлийн Орон нутгийн хөгжлийн санд олгохоор УИХ-аар батлагдсан 127.2 тэрбум төгрөгийн орлогын шилжүүлгийг 100 хувь хуваарилж шилжүүлсэн.Орон нутгийн хөгжлийн сангийн төлөвлөлт, хэрэгжилтийг хангах үр өгөөжийг дээшлүүлэх, хяналтын тогтолцоог сайжруулах чиглэлээр Олон улсын байгууллагаас хэрэгжүүлж байгаа төсөл хөтөлбөрүүдтэй хамтарч ажиллаж байна. Тогтвортой Амьжиргаа-3 төслийн хүрээнд улсын хэмжээнд бүх сумдын Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хэрэгжилтэнд тодорхой шалгуур үзүүлэлтийн дагуу үнэлгээ хийж, үнэлгээгээр тодорхой шалгуурыг хангасан сумдын Орон нутгийн хөгжлийн санд төслийн зүгээс урамшуулал олгохоор болсон. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хэрэгжилтийг хянах, иргэд олон нийтэд ил тод мэдээлэх хамгийн чухал хэрэгсэл болох Орон нутгийн хөгжлийн сангийн системийг хөгжүүлэх ажилд анхаарч, Сангийн сайдын 2014 оны 43 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан "Орон нутгийн хөгжлийн сангийн заавар"-т 2016 оны 6 дугаар сарын 14-ний өдрийн 233 дугаар тушаалаар өөрчлөлт оруулсан.  | 90.0 |
| 10 | 2.3 | Засгийн газрын өрийн баталгааны сангийн эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгож, үйл ажиллагааг эхлүүлэх | Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар | 100.0 | Энэхүү арга хэмжээний хүрээнд Засгийн газрын 2015 оны 146 дугаар тогтоолоор:* Засгийн газрын өрийн баталгааны дагуу байгуулах гэрээ,
* Тавигдах шаардлага, авлага барагдуулах журам,
* Засгийн газрын өрийн баталгааны гэрээний загвар,
* Засгийн газрын өрийн баталгааны авлага барагдуулах гэрээний загвар,
* Засгийн газрын өрийн баталгааны санд баталгаа гаргуулагчийн төлөх шимтгэлийн дүнг тооцох аргачлал зэргийг тус тус баталсан.

Сангийн сайдын 2015 оны 94 дүгээр тушаалаар “Засгийн газрын өрийн баталгааны санд хөрөнгө хуримтлуулах, сангийн хөрөнгийг захиран зарцуулах, төлбөрийн үүрэг гүйцэтгэх журам”-ыг, 2015 оны 117 болон 120 дугаар тушаалаар Засгийн газрын өрийн баталгааны санг үүсгэн байгуулж, үүнтэй холбоотой Төв төрийн санд данс нээн, улмаар Засгийн газрын баталгаа гаргуулагчаас санд шимтгэлийн эх үүсвэрийг төвлөрүүлэн ажиллав. Сангийн эрх зүйн орчин бүрэн бүрдэж үйл ажиллагаа нь жигдэрч байна. | 70.0 |
| 11 | 2.4 | Оюу толгойн далд уурхайн хөрөнгө оруулалтын бүтээн байгуулалтын ажлыг эрчимжүүлэх | Ажлын явц, хувиар | 20-иос дээш | Оюу толгойн 2015 оны ТЭЗҮ-ийг шинэчлэн 2015 оны 8 дугаар сард Монгол Улсын Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлд хүлээлгэн өгч гүний уурхайн бүтээн байгуулалтын бэлтгэл ажил, ТЭЗҮ-ийн хөрөнгө оруулалтын тооцоог шинэчлэх ажил эхэлсэн бөгөөд 2016 оны нэгдүгээр улиралд хөрөнгө оруулалтын шинэчилсэн тооцоог хийж дууссан.Оюутолгой төслийн далд уурхайн бүтээн байгуулалтыг явуулахад мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлж ажилласан ба төслийн 2 дахь шатны ажлыг эхлүүлж, туслан гүйцэтгэгч “РедПат” ХХК-д 230 дугаартай тэсэлгээний тусгай зөвшөөрлийг Уул уурхайн сайдын /хуучнаар/ 2016 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/54-р тушаалаар шинэчлэн олгож шийдвэрлэсэн. Далд уурхайн ажил графикийн дагуу явагдаж байна. Эхний ээлжинд Хойд Хюго ордын ашиглалтын 1 дүгээр давхаргын ажлыг гүйцэтгэж тус бүр нь 1200-1400 метрийн гүнтэй 5 босоо амыг нэвтэрч, далд уурхайд байрлуулах 2 бутлуурыг суурилуулсны дараа газрын гадарга руу хүдэр зөөх конвейер бүхий налуу ам, 200 км урттай хэвтээ малталтын туннелийг нэвтэрч, газрын гадарга дээрх холбогдох дэд бүтцийн ажил болох ус, дулаан, цахилгаан хангамж, ажиллагчдын түр байр байгуулах ажлыг гүйцэтгэхээр төлөвлөсөн.Дээрх ажлуудаас 2016 онд төв бутлуурын ажлыг хийж дууссан бөгөөд 200 км урттай хэвтээ малтмалын түннелийн 50 км-ыг ухаж гүйцэтгээд байгаа юм. | 90.0 |
| 12 | 2.5 | Таван толгойн төслийг үргэлжлүүлэх | Ажлын явц, хувиар | 20.0 –иос дээш | Тавантолгойн ордыг дэд бүтцийн хамт иж бүрнээр нь ашиглалтад оруулах талаар хөрөнгө оруулагчидтай гэрээ байгуулах ажлын хэсгийг Ерөнхий сайдын 2016 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 104 дүгээр захирамжаар шинээр байгуулан хэлэлцээрийг хийж байна. Тавантолгойн коксжих нүүрсний ордыг иж бүрэн ашиглахтай холбогдон, Уул уурхайн яам /хуучнаар/, Эрдэнэс Тавантолгой ХК болон Япон улсын шинэ эрчим хүч, аж үйлдвэрийн технологийн хөгжлийн байгууллага /НЕДО/, Нагата инженеринг хамтран Тавантолгойн ордыг түшиглэн нүүрсийг хуурай аргаар баяжуулах туршилтын үйлдвэр байгуулах тухай санамж бичгийг байгуулсан ба төслийн ажил үргэлжлэн хэрэгжиж байна. | 50.0 |
| 13 | 2.6 | Үндэсний давхар даатгалын корпораци байгуулах | Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар | 100.0 | Энэхүү арга хэмжээний хүрээнд банк, санхүү, даатгалын салбарын эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох, холбогдох бодлогын баримт бичгийн төсөл боловсруулах, даатгал, үнэт цаасны зах зээлийг хөгжүүлэх талаар санал, дүгнэлт гаргах үүрэг бүхий Ажлын хэсгийг Ерөнхий сайдын 2016 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдрийн 76 дугаар захирамжаар байгуулж, ажлын төлөвлөгөө гаргаад байна.Дэлхийн банктай хамтран боловсруулсан “Үндэсний давхар даатгалын компани байгуулах асуудлаар техник, эдийн засгийн үндэслэл” дээр суурилан, Үндэсний давхар даатгалын корпорацийн тухай хуулийн төсөл, үзэл баримтлалыг боловсруулаад байна.  | 50.0 |
| 14 | 2.7 | Хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагааг жигдрүүлж, эдийн засгийг дэмжих | Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар | 100.0 | УИХ-ын 2016 оны 19 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030”-д нийт экспортод боловсруулах үйлдвэрлэлийн эзлэх хувийн жинг 2020 онд 15 хувьд хүргэх зорилт тавьсан. Уг зорилтыг хангах үүднээс Засгийн газрын 2016 оны 4 дүгээр сарын 18-ны өдөр “Хөрөнгө оруулалтын сангийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 212 дугаар тогтоолыг батлав. Тогтоолоор “Экспортыг дэмжих хөрөнгө оруулалтын сан”-г үүсгэн байгуулах үүрэг бүхий хөрөнгө оруулалтын менежментийн компанийг Хөгжлийн банкны охин компани хэлбэрээр үүсгэн байгуулахыг тус банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлд даалгаж, Монгол Улсын Хөгжлийн банкны тухай хуульд нийцсэн хөрөнгө оруулалтын бодлого бүхий Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж буй хөрөнгө оруулалтын сангуудад гадаад зах зээлээс татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн 30 хүртэлх хувьтай тэнцэх хэмжээтэй хөрөнгө оруулалтыг хийж дэмжлэг үзүүлэх мөн эдгээр хөрөнгө оруулалтын сангуудад 500тэрбум хүртэлх төгрөгийн хөрөнгийг үе шаттайгаар байршуулан, холбогдох хөрөнгө оруулалтын сангийн нэгж эрхийг худалдан авахыг зөвшөөрсөн. Энэ хүрээнд олон улсын хөрөнгө оруулалтын банк болох JPMorgan банк орж ирэхийг сонирхож, Монгол Улсын Хөгжлийн банкинд хууль зүйн магадлан шалгалт хийж, санхүүжүүлэх төслүүдийн талаар ярьж эхэлсэн боловч Монгол Улсын зээлжих зэрэглэл буурсантай холбоотойгоор энэхүү олон улсын банк хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагаанд оролцохоо хойшлуулснаар хөрөнгө оруулалтын сан байгуулагдах үйл ажиллагаа удааширсан байдалтай байна. | 50.0 |
| 15 | 2.8 | Тоног, төхөөрөмжийн санхүүгийн түрээсийн үйлчилгээ үзүүлэх замаар үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжих | Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар | 100.0 | Сангийн яамнаас ЕХ-ны EBRD /Европын сэргээн босголт хөгжлийн банк/ төсөлд захиалга өгч санхүүгийн түрээсийн олон улсын зөвлөх авч, “Санхүүгийн түрээсийн тухай” хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулан Засгийн газарт 2016 оны 2 дугаар сард хүргүүлсэн боловч УИХ-ын нэр бүхий гишүүд Үйл ажиллагааны түрээс, санхүүгийн түрээс гэж хуулийн төслийн нэрийг өөрчлөн дахин ажлын хэсэг байгуулахаар болж тус арга хэмжээг 2016 онд хэрэгжүүлэх боломжгүй болсон. | 30.0 |
| 16 | 2.9 | Банкны салбарт эрсдэл хуримтлагдах, зээлийн тасалдал үүсэх, системийн шинжтэй тогтворгүй байдал бий болохоос сэргийлэх арга хэмжээ авах | Нийт зээлийн өрийн үлдэгдэлд чанаргүй зээлийн эзлэх хувь | 5.0-аас доош | Банкны системийн хэмжээнд 2016 оны 12 дугаар сарын байдлаар **нийт зээлийн 7.2 хувь буюу 880 тэрбум төгрөгийн зээл чанаргүй ангилалд** байна. 2015 оны эцэст гүйцэтгэсэн таамаглалаар банкны системийн чанаргүй зээлийн хэмжээ 1 их наяд төгрөг давах буюу нийт зээлийн 9-10 хувьд хүрэх хандлагатай байна гэж тооцсон. Энэ арга хэмжээний хүрээнд 2016 оны эхний улиралд Активын удирдлагын компанийг үүсгэн байгуулах зарчим, банкуудын оролцоо, компаний бүтэц зохион байгуулалт, санхүүжилтийн зарчмыг тодорхойлон, II улиралд банкуудтай хамтран ажиллах гэрээг байгуулж, компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийг байгуулсан боловч Активын удирдлагын компанийг тусгай эрх зүйн орчноор зохицуулахгүйгээр амжилттай ажиллуулах боломжгүй байсан. Иймд тэргүүн ээлжинд чанаргүй актив эргэн төлүүлэх эрх зүйн орчныг сайжруулах ажлыг гүйцэтгэхээр Азийн хөгжлийн банкнаас техник туслалцааны хүрээнд 2016 оны 12 дугаар сараас эхлэн холбогдох зөвлөхүүд ажиллаж эхлээд байна. Мөн Монголбанк, Сангийн яам, Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Санхүүгийн зохицуулах хорооны төлөөлөл бүхий ажлын хэсэг байгуулагдан ажиллаж байна. | 50.0 |
| 17 | 2.10 | Нийгмийн даатгалын зарим төрлийг хувийн амьдралын даатгалд шилжүүлэх замаар урт хугацааны болон хувийн тэтгэврийн даатгалын зах зээлийг хөгжүүлэх | Хууль эрх зүйн орчин бүрдүүлэх ажлын явц, хувиар | 100.0 | Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2016 оны 11 дүгээр сарын 4-ний өдрийн А/229 тоот тушаалаар хувийн нэмэлт даатгалын тогтолцоог бүрдүүлэх чиглэлээр холбогдох эрх зүйн зохицуулалтын судалгаа хийх, хуулийн төсөл, хуулийн үзэл баримтлалын төсөл боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсэг ХНХЯ, СЯ, СЗХ, Эрүүл мэндийн нэгдсэн даатгалын ерөнхий газар, Үндэсний амьдралын даатгалын компани, СЭЗДС, МУИС-ийн төлөөлөл бүхий 14 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулагдан ажиллаж байна. Тэтгэврийн даатгалын хэлбэрийг зохицуулахтай холбоотой дараах журмуудыг Санхүүгийн зохицуулах хороо батлан хэрэгжүүлж байна. Үүнд:1. Урт хугацааны даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдэд тавигдах шаардлага, тусгай зөвшөөрөл авах хүсэлт гаргахад бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт,2. “Сайн дурын даатгалын хэлбэр”-ийг шинэчлэн батлах тухай, 3. Урт хугацааны даатгалын хураамжийн хэмжээг тооцох журам,4. Урт хугацааны даатгагчийн төлбөрийн чадварын шалгуур үзүүлэлт, түүнд хяналт тавих журам,5. Урт хугацааны даатгагчийн хөрөнгөөс хөрөнгө оруулалт хийх хөрөнгийн хэмжээ, түүнд тавигдах шаардлага,6. Урт хугацааны даатгагчийн нөөц санг бүрдүүлэх, зарцуулах, түүнд хяналт тавих журам, 7. Урт хугацааны даатгалын болон түүнтэй холбоотой үйл ажиллагааг тодорхойлох заавар, 8. Урт хугацааны даатгалын байгууллагын үйл ажиллагаанд зайнаас хяналт тавих, үнэлэлт өгөх журам, 9. Урт хугацааны даатгагчийг татах буулгах, дахин хөрөнгөжүүлэх үйл ажиллагаа явуулах журам ,Санхүүгийн зохицуулах хороо урт хугацааны даатгалд хамаарах 6 хэлбэрийг баталсан. Үүнд:1. Тэтгэврийн даатгал 2. Аннуити даатгал 3. Хугацаат амьдралын даатгал4. Насан туршийн даатгал 5. Эрүүл мэндийн даатгал 6. Хуримтлалын даатгал тус тус багтаж байна.Одоогоор байгуулагдан үйл ажиллагаа явуулж буй: 1. Тэтгэврийн ууган сан, Бодь групп, Голомт банк2. Төрийн банк3. Тэтгэврийн хадгаламж, Ард санхүүгийн нэгдэл, Ард актив ББСБ4. Насны нүнжиг хадгаламж, 5. Хас банк гэсэн хувийн тэтгэврийн сангууд байна. | 50.0 |
| 18 | 2.11 | Үйлдвэрлэлийн орц болох эрчим хүч, материал, усыг үр ашигтай хэмнэлттэй болгох төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлэх | Төлөвлөгөө боловсруулах ажлын явц, хувиар | 100.0 |  Засгийн газрын 2015 оны 396 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрөөс аж үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх дунд хугацааны стратеги” (2015-2020 он) төлөвлөгөөний 2.3.3-т “дэвшилтэт техник, технологи, инновацид суурилсан өрсөлдөх чадвар бүхий бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг дэмжих” гэсэн зарчмыг дэвшүүлсэн. Стратегийн зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 4.3.9-т “үйлдвэрлэлийн технологи, дэд бүтцэд ногоон эрчим хүч ашиглах, хаягдал усыг стандартын түвшинд хүртэл цэвэрлэж, дахин ашиглах технологи нэвтрүүлэхийг дэмжих” гэсэн заалтыг тусган хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.   БОАЖЯ-наас 10 гаруй төслийн үйлдвэрийн техник, технологийг байгаль орчинд ээлтэй, нөөцийн хэмнэлттэйгээр сонгох тухай санал, төлөвлөгөө боловсруулсан. БОАЖЯ-ны захиалгаар “Монголын маркетингийн судалгааны ассоциаци ТББ” болон “Эм Эм Си Жи” ХХК 2015 оны 12 дугаар сараас 2016 оны 2 дугаар сарын хооронд Улаанбаатар хотын 7 дүүрэг, 8 аймагт худалдаа, үйлдвэр, үйлчилгээний салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа 820 аж ахуйн нэгж, байгууллагын байгаль орчны удирдлагын ISO 14000 стандартын ерөнхий ойлголт, үйлдвэрлэлийн орц болох ус, эрчим хүч, материалын зарцуулалт, хэмнэлттэй хэрэглээний дэлгэрэнгүй судалгааг олон улсын судалгааны ёс зүйн стандарт ESOMAR-ын код болон Маркетинг, олон нийтийн санаа бодол, нийгмийн судалгааны ISO 20252:2012 стандартын дагуу хийж гүйцэтгэсэн. Судалгааны үр дүнд аж ахуйн нэгжүүд нийтлэг цаас болон усны хэрэглээ өндөртэй ч 20 орчим хувь нь нөөцийн хэрэглээг бууруулахад анхаардаггүй, нийт аж ахуйн нэгжийн 25.1 хувь нь усны үнийг хямд гэж үздэг, цахилгаан эрчим хүчний үнийг нийт аж ахуйн нэгжийн 63.7 хувь, шатахууны үнийг 77.8 хувь нь өндөр үнэтэй гэж үзэж байгаа нь хэмнэлтийн арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх хандлага бусад нөөцүүдээс өндөр байна. аж ахуйн нэгжүүдийн 30 орчим хувь нь бага зардлаар нөөцийн хэмнэлт хийх боломж байдаг ч 80 орчим хувь нь огт ашигладаггүй зэргээс дүгнэхэд цаашид байгаль орчинд ээлтэй, нөөцийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээг нэвтрүүлэх шаардлагатай байгааг харуулж байна.  | 50.0 |
| 19 | 2.12 | Бизнесийн орчин, эдийн засгийн эрх чөлөөний, өрсөлдөх чадварын зэрэг олон улсын байгууллагуудаас гаргасан индексээр Монгол Улсын өнөөгийн байр суурийг сайжруулах цогц төлөвлөгөө боловсруулж, хэрэгжүүлэх | Төлөвлөгөө боловсруулах ажлын явц, хувиар | 100.0 | Тус арга хэмжээний хүрээнд "Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030"-ийг боловсруулж, Улсын Их Хурлын 2016 оны 19 дүгээр тогтоолоор батлуулсан. Үзэл баримтлалыг боловсруулахдаа Монгол Улсын өрсөлдөх чадвар, бизнесийн орчны талаар судалгаа хийж, танилцуулга бэлтгэн “Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал”-ын 2 дугаар бүлэг болох “Эдийн засгийн өнөөгийн байдал, тулгарч буй сорилтууд” гэсэн хэсэгт оруулсан. Дэлхийн эдийн засгийн форумаас гаргасан 2015-2016 оны Өрсөлдөх чадварын тайланд манай улс **дэлхийн 140 орноос 104 дүгээр байрт** орсон судалгаа гарч, Макро эдийн засгийн орчин, институцийн чанар, дэд бүтэц, санхүүгийн зах зээлийн хөгжил, зах зээлийн хэмжээ, инноваци зэрэг үзүүлэлтүүд манай улсын өрсөлдөх чадварыг хойш нь татсан байна. Мөн Дэлхийн банкнаас жил бүр дэлхийн улс орнуудын бизнесийн орчны төлөв байдлын харьцуулсан /Doing Business/ тайланг бизнес эрхлэхэд учирч байгаа хүндрэл, бэрхшээл болон бизнесийн орчинг сайжруулахад нөлөө үзүүлж байгаа хүчин зүйлс болох нийт 10 шалгуур үзүүлэлтээр нэгтгэн харуулдаг бөгөөд манай улс 2015 оны байдлаар **дэлхийн 185 улсаас 56-д эрэмбэлэгдсэн** тухай судалгааг гаргасан. Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зорилтын хүрээнд Засгийн газраас “Эдийн засгийг сэргээх хөтөлбөр”-ийг УИХ-ын 2016 оны 71 дүгээр тогтоолоор батлуулж, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх нарийвчилсан төлөвлөгөөг Засгийн газрын 2016 оны 208 дугаар тогтоолоор баталсан. Эдийн засгийг сэргээх хөтөлбөр нь 2 стратегийн зорилт, 6 үндсэн зорилт, 54 арга хэмжээ, 186 нарийвчилсан арга хэмжээтэйгээр батлагдсан. | 70.0 |
|  **Зорилт 3.Гадаад худалдааны таатай орчныг бүрдүүлж, экспортыг дэмжих бодлого хэрэгжүүлнэ.**  |
| 20 | 3.1 | Тарифын болон тарифын бус саад тотгорыг бууруулж, хөрш болон гуравдагч орны зах зээлд хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр бараа, бүтээгдэхүүнийг экспортлох боломжийг бүрдүүлэх | Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар | 100.0 | Монгол Улсад үйлдвэрлэсэнбараа, бүтээгдэхүүнийгЯпон улсынзахзээлдхөнгөлөлттэйнөхцөлөөргаргахзорилгоорЭдийнзасгийнтүншлэлийнтухайМонголУлс, ЯпонУлсхоорондынхэлэлцээрийг 2015 оны 2 дугаарсарын 15-ны өдөрУИХ-аарсоёрхонбатлуулсан. ХэлэлцээрийгхэрэгжүүлэхажлынхүрээндУИХ-ын 2015 оны 12 дугаарсарын 3-ны өдрийнчуулганынэгдсэнхуралдаанаарГаалийнтухайхууль, Гаалийнтариф, гаалийнтатварынтухайхууль, УИХ-ын 2016 оны 2 дугаарсарын 5-ны өдрийнхуралдаанаарОнцгойалбантатварынтухайхууль, “Импортын барааны гаалийн албан татварын хувь, хэмжээ батлах тухай” УИХ-ын 27 дугаар тогтоолд нэмэлт өөрчлөлторуулжбатлуулсан. ИнгэснээрМонголынталдхэлэлцээрийгхэрэгжүүлэххуульэрхзүйнорчинбүрдсэн. ХоёрулсынГадаадхэргийняамхоорондноотбичиг солилцож, хэлэлцээрийг 2016 оны 5 дугаар сарын 8-ны өдөрУлаанбаатархотноозохионбайгуулж, 2016 оны 6 дугаарсарын 7-ны өдрөөс эхлэнхэрэгжүүлжбайна. ХэлэлцээрийнхүрээндЯпоныхөрөнгө оруулагчдынчацаргана, мах, сүүнийчиглэлээрхамтранажиллахсонирхолнэмэгдсэн. Зорилтыг хэрэгжүүлэххүрээнддараахаргахэмжээгавчхэрэгжүүлсэн. Үүнд:• БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ныХөххотод 2016 оны 4 дүгээрсарын 8-11-ний өдрүүдэдзохионбайгуулагдсанМонголУлсынГадаадхарилцааныяам, БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ныАрдынЗасгийнгазархоорондын Байнгын зөвлөлдөхАжлынхэсгийн III хуралдааны үеэртарифынболонтарифынбуссаадтотгорыгарилгахчиглэлээрхамтарчажиллахтодорхойсаналуудыгтавьж, Протоколдгарын үсэгзурав. • Монгол Улс, ОХУ, БНХАУ-ын төрийнтэргүүннарынээлжитуулзалтыг 2016 оны 6 дугаар сарын 23-24-нд Узбекистаны Ташкент хотноо зохион байгуулав. Уг уулзалтаар “Зарим нэр төрлийнбараандхийсэнгаалийнхяналтын үрдүнгхарилцанхүлээнзөвшөөрөхтухайхэлэлцээр”-ийгбайгуулсан.• Монгол Улс болон Евразийн эдийн засгийн холбооны гишүүнорнуудхоорондынхудалдаандахьтарифынболонтарифынбусхоригсаадыгарилгахасуудлаарЧөлөөтхудалдааныхэлэлцээрбайгуулахачхолбогдлыгсудлаххамтарсанажлынхэсэгбайгуулахсаналыг 2016 оны 11 дүгээрсарын 2-ны өдөрОХУ-ынМосквахотноо зохион байгуулагдсан “Монгол Улсын Засгийн газар, Евразийн эдийн засгийн комисс хоорондын хамтын ажиллагааны ажлын хэсэг”-ийн II хуралдааны үеэрдэвшүүлэв. • Монгол Улс, БНСУ-ын хооронд Эдийн засгийн түншлэлийнхэлэлцээр (EPA) байгуулахасуудлыгсудлаххоёр талын Хамтарсан судалгааны баг байгуулах, хэлэлцэх асуудлын хүрээгсудлахтухайбаримтбичгийнтөслийгСолонгосынтал2016 оны 9 дүгээрсарын 6-ны өдөрманайталдгардуулсан. БНСУ-ынАж үйлдвэр, худалдаа, эрчимхүчнийяамныорлогчсайдКимХагДү Монгол Улсад айлчилж, хоёр улсын хооронд Эдийн засгийн түншлэлийнхэлэлцээр /ЭЗТХ/ байгуулахХамтарсансудалгааныбагийнажлындаалгавартгарын үсэгзурлаа. ЭдийнзасгийнхамтарсансудалгааныажлынхэсгийнАнхдугааруулзалтыг 2016 оны 12 дугаарсарын 9-ний өдөр БНСУ-ын Сөүлхотнооамжилттайзохионбайгуулав. Засгийн газрын 2016 оны 4 дүгээрсарын 18-ны өдрийн 211 дүгээртогтоолоор“Экспортыгдэмжих үндэснийхөтөлбөр”-ийгбатлан хэрэгжүүлж байна. | 90.0 |
| 21 | 3.2 | Дэлхийн худалдааны байгууллагатай тохирсон хэмжээнд багтаан импортын зарим бараанд ногдуулах гаалийн татварыг нэмэгдүүлж, дотоодын үйлдвэрлэлийг дэмжих | Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар | 100.0 | Зарим барааны гаалийн тарифын хувь хэмжээнд өөрчлөлт оруулах талаарх саналыг боловсруулж Гаалийн тарифын зөвлөл болон Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэн Засгийн газрын 2016 оны 3 дугаар сарын 28-ны өдрийн 185 дугаар тогтоолоор импортын зарим бараанд ногдуулах гаалийн татварын хэмжээг дунджаар 5 хувь байсныг 20 хувь хүртэл нэмэгдүүлсэн байна. Жагсаалтад дотооддоо үйлдвэрлэж буй бараа, бүтээгдэхүүнийг хамруулсан бөгөөд Дэлхийн худалдааны байгууллагатай тохирсон хувь хэмжээг баримтлан 5-20 хувийн хооронд байхаар баталсан. Мөн Засгийн газрын 2015 оны 336 дугаар тогтоолоор дотоодын үйлдвэрээс худалдан авах чанар, стандартын шаардлага хангасан барааны жагсаалтыг батлан холбогдох биелэлтийг 2017 оны 1 дүгээр сард багтаан аж үйлдвэрийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлж байхыг төсвийн ерөнхийлөн захирагчдад үүрэг болгосон.  | 90.0 |
| 22 | 3.3 | “Замын-Үүд” эдийн засгийн чөлөөт бүс, “Алтанбулаг” болон “Цагааннуур” худалдааны чөлөөт бүсүүдийн дэд бүтцийг барьж байгуулах | Дэд бүтцийн ажлын явц, хувиар | 50.0 | Алтанбулаг-Сүхбаатарын 25 км бохир усны шугам хоолой, ариутгах татуургын барилга угсралтын ажлыг “Алтанбулаг” чөлөөт бүсийн Захирагчийн ажлын алба сонгон шалгаруулалт явуулж, шалгарсан “Комфорт импекс” ХХК, “Эрчим сүлжээ” ХХК-ийн түншлэлтэй 2012/05 дугаартай, 7.2 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулан ажлыг эхлүүлсэн. Энэхүү байгууламж нь2673.6 м3/хоног бохир ус татан зайлуулах хүчин чадалтай,25 км бохир усны шугам хоолой, 344 ширхэг худаг, 12 ширхэг өргөлтийн насосны станцтай. Одоогийн байдлаар ажлын гүйцэтгэл 95.0 хувьтай байна. Шугам хоолойн ажил 100.0 хувь хийгдсэн бол өргөгч насосны угсралт хийгдээгүй байна. Насос, автомат хаалтыг бүрэн худалдаж авсан улирлын байдлаас болж угсралтын ажил түр зогссон бөгөөд 2017 оны 4 дүгээр сараас насос угсралтын ажил эхэлж 2017 оны 6 дугаар сарын 1-ний дотор дуусгахаар нэмэлт гэрээ байгуулан ажиллаж байна. “Замын-Үүдийн дэд бүтцийг сайжруулах төсөл”-ийн нийт өртөг 58.8 сая ам.доллар бөгөөд Монгол Улс, БНХАУ-ын Засгийн газрын хооронд байгуулсан Зээлийн ерөнхий хэлэлцээрт заасны дагуу энэхүү төслийн 50 сая ам.долларыг БНХАУ-ын Эксим банкнаас,   8.8 сая долларыг Монгол Улсын Засгийн газраас санхүүжүүлэн бүтээн байгуулалт өрнөж байна. Төслийн хүрээнд дулаан хангамж, цахилгаан хангамж, усан хангамж, ариутгах татуурга, авто зам холбооны 4 багц ажлыг гүйцэтгэгч “China Camc Engineering” ХХК түлхүүр гардуулах нөхцөлтэйгөөр гүйцэтгэж байна.2011 онд эхэлсэн тус 4 багц ажилд 2016 оны байдлаар техникийн болон улсын комисс ажилласан бөгөөд гүйцэтгэлийн явц: * усан хангамж, ариутгах татуурга 100 хувь;
* дулаан хангамж 100 хувь;
* цахилгаан хангамж 100 хувь;

авто замын ажил 100 хувьтайхийж гүйцэтгэсэн.  | 70.0 |
| 23 | 3.4 | Гадаад худалдааг хөнгөвчлөх “Цахим нэг цонх” хөтөлбөрийг боловсруулж, хэрэгжүүлэх | Хөтөлбөрийг боловсруулж батлуулах ажлын явц, хувиар | 100.0 | Гадаад худалдааг хөнгөвчлөх цахим нэг цонх систем нь Монгол Улс, Азийн хөгжлийн банк хооронд байгуулах “Жилийн санхүүжилтийн хөтөлбөрийн төсөл”-ийн нэг бүрэлдэхүүн хэсэг болох “Хилийн үйлчилгээг сайжруулах бүс нутгийн төсөл”-ийн нэг хэсэг болж, санхүүжилт шийдэгдэх шатандаа явж байна. “Хилийн үйлчилгээг сайжруулах бүс нутгийн төсөл” нь 2 үндсэн хэсэгтэй (боомтын дэд бүтцийг сайжруулах, гадаад худалдааг хөнгөвчлөх цахим нэг цонхны үйлчилгээг нэвтрүүлэх) бөгөөд 27.0 сая ам.долларын санхүүжилт авахаар тусгагдсан. Хилийн үйлчилгээг сайжруулах бүс нутгийн төслийн зээлийн хэлэлцээрийг 2016 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдөр Улсын Их Хурлаас соёрхон баталсан бөгөөд цахим нэг цонхны үйлчилгээг нэвтрүүлэх бэлтгэл ажлыг хангах асуудлыг энэхүү төслийн хүрээнд 2017-2021 онд хэрэгжүүлэх юм.  | 30 |
| **ХОЁР. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ӨСӨЛТИЙГ ДЭМЖИХ САЛБАРУУДЫН БОДЛОГО** |
| **Зорилт 4.Мал аж ахуй, газар тариалангийн салбарын хөгжлийг эрчимжүүлэх бодлого хэрэгжүүлнэ.** |
| 24 | 4.1 | Үржлийн цөм сүргийн малын тоог нэмэгдүүлэх | Үржлийн үзлэг ангилалтад хамрагдах өсвөр малын тооны өсөлт, хувиар | 20.0-иос доошгүй | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2016 оны 02 дугаар сарын А-26 тоот тушаалаар үржлийн ажлын үзлэг, ангилалтын ажлыг зохион байгуулахад 170.0 сая төгрөгийг баталж, Мал эмнэлэг, үржлийн газарт нийт зардлын дүнгийн 80 хувийг шилжүүлсэн. Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын тушаалын дагуу Мал эмнэлэг, үржлийн газрын даргын А/17 тоот тушаал, удирдамж гарч Архангай, Баянхонгор, Булган, Дорнод, Дундговь, Өвөрхангай, Сүхбаатар, Төв, Ховд, Хэнтий аймгуудын Хүнс хөдөө аж ахуйн газартай “Малд үзлэг, ангилалт хийж цөм сүрэг бүрдүүлэх тухай” 17 аж ахуй нэгжтэй гэрээ байгуулан, 203 мянган малд үзлэг ангилалт хийж анги чанарыг тогтоов. Ангилалтын дүнгээр нийт малын 13.6 хувь буюу 27.6 мянган толгой мал шилмэл ангийн, 32.6 хувь буюу 66.2 мянган толгой мал үржлийн нэгдүгээр ангийн шаардлагыг хангасан дүнтэй байна. Үзлэг ангилалтын тайланг үндэслэн үлдэгдэл 20 хувийн санхүүжилтийг гүйцэтгэлээр аймгуудад олгов. Улсын хэмжээнд 82 нэгж малын үржлийн ажил үйлчилгээний чиглэлээр ажиллаж байгаа бөгөөд эдгээрийн 38 нь улсын хэмжээний нийт бог малын хээлтүүлэгчийн 18.9 хувь буюу 56.1 мянган толгой хуц, ухныг хээлтүүлгийн бус үед эх сүргээс тусгаарлан маллах ажиллагааг аймаг, сумдын мэргэжлийн байгууллагатай хамтран зохион байгуулав.  | 90.0 |
| Стандартад нийцэж баталгаажсан хээлтүүлэгчийн тооны өсөлт, хувиар | 20.0-иос доошгүй | Улсын хэмжээнд 464.1 мянган хээлтүүлэгч байгаагаас үзлэг ангилалтад 8.5 мянган малд үзлэг ангилалт хийж анги чанарыг тогтоов. Нийт ангилалд хамрагдсан хээлтүүлэгчийн 63.2 хувь буюу 5420.0 мянга нь шилмэл 1 дүгээр ангийн шаардлага хангасан байна. Улсын хэмжээнд 279 өрх, 6 аж ахуйн нэгжид үржлийн мал бойжуулах эрх олгон, 26.9 мянган толгой хээлтэгчийг үржлийн бүртгэлд авсан.Улсын хэмжээнд нийт 27.3 мянган хээлтүүлэгч шинээр нөхөн тавьсан бөгөөд үүний 12.2 мянга нь хуц, 10.0 мянга нь ухна байна. |
| 25 | 4.2 | Төв, суурин газрын ойролцоо мах, сүүний чиглэлийн хонь, үхрийн болон гахай, шувууны фермерийн аж ахуй байгуулж, дотоодын хэрэгцээг хангах, импортыг орлох бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх | Эрчимжсэн мал аж ахуйн бүтээгдэхүүний өсөлт, хувиар | 20.0 | Төв, суурин газрын ойролцоо үйл ажиллагаа явуулж буй сүүний чиглэлийн үхрийн аж ахуйн эрхлэгчдэд нийт 300.0 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэхээр төсөл сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулж 26 аж ахуйн нэгжид 5-н жилийн хугацаатай 300.0 сая төгрөгийн зээл олгох ажлыг зохион байгуулав. Улсын хэмжээнд сүүний чиглэлийн үхэр 64000, төв болон хот суурин газрын ойролцоо өндөр ашиг шимтэй фермерийн чиглэлийн үхэр 32000 байгаа нь дотоодын сүүний хэрэгцээг хангаж байна. Өнгөрсөн 2015 оны байдлаар 69.6 сая литр сүү нийлүүлсэн. Импортоор 41 сая литр буюу 4.1 тонн хуурай сүү авч байна. Эрчимжсэн мал аж ахуйн бүтээгдэхүүний өсөлт нийт үйлдвэрлэлийн 15 орчим хувийг эзэлж байна.Гахайн цогцолбор аж ахуйд дэмжлэг үзүүлэхтөсөлсонгоншалгаруулалтад "Ургацхангай" ХХК-ийнирүүлсэнтөсөлшалгаран 109.0 сая төгрөгийнгэрээбайгуулав. Төслийн үрдүнд гахайн махны үйлдвэрлэл**200 тонноор**нэмэгдэнэ гэж тооцоолж байна. | 50.0 |
| 26 | 4.3 | Монгол малын генийн санг хамгаалах, малын нөхөн үржилд биотехнологийн ололтыг нэвтрүүлэх ажлын цар хүрээг нэмэгдүүлэх | Малын удмын сангийн үндэсний цогцолбор барих ажлын явц, хувиар | 100 | “Монгол мал” хөтөлбөрийн хүрээнд Дархан-Уул аймгийн Хонгор суманд шинээр байгуулж буй Малын удмын сангийн үндэсний цогцолборын /Дархан-Уул, Хонгор-XXVIII.1.5/ инженерийн иж бүрэн шугам сүлжээ болон барилга угсралтын ажлын эхний ээлжийн ажлыг гүйцэтгэгч “НАБСАН” ХХК-тай хийсэн гэрээт ажлын гүйцэтгэл 2016 оны эцсийн байдлаар 98.0 хувьтай байна. Цогцолборын захиргаа, үйлдвэрлэл, малын байрны зориулалттай 14 барилга угсралтын ажил, 11.0 км урт газар доорх инженерийн шугам сүлжээний ажил бүрэн дууссан, улсын төсвөөс нийт 12.2 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт хийгдсэн байна. Цогцолборын хэвийн үйл ажиллагааг хангахад шаардлагатай байгаа цэвэр усан хангамж, цахилгааны дэд өртөө, агаарын шугам, гадна холбооны шугам, цэвэрлэх байгууламжийн ажлын хөрөнгийг шийдвэрлэснээр 2017 оны эхний хагас жилд багтаан дуусгаж, улсын комисст хүлээн авахаар гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулан ажиллаж байна.  | 90.0 |
| 27 | 4.4 | Улсын тусгай хэрэгцээнд авах отрын бэлчээрийн талбайн ашиглалтыг сайжруулах, аймаг дундын болон сум дундын отрын бүсийн мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх | Тусгай хэрэгцээнд шинээр авах бэлчээрийн талбайн хэмжээ, мянган га | 50–иас доошгүй | Ховд аймгийн Баяннурууны бүс нутгийн 102.5 мянган га бэлчээрийг тэмдэгжүүлэх ажлыг ХХААХҮЯ-тай “Аддес Граф Икс” ХХК-тай АГГ160420/05-044 тоот гэрээг байгуулж, нийт 38.1 сая төгрөгийн төсөвт өртгөөр 20 ширхэг самбарыг суурилуулж, тэмдэгжүүлэлтийн ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Аймаг дундын отрын бүс нутгийн нэгдсэн мэдээллийн сан бүрдүүлэх зорилгоор нийт 9-н отрын бүс нутгийн бэлчээрийн даац, отроор өвөлжиж байгаа малчин өрх, малын судалгаа, отрын бүс нутагт байгаа өвсний саравч, тэжээлийн агуулах, чулуун хороо, худаг уст цэгийн байршил, түүний ашиглалтын байдлын талаарх мэдээллийг нэгтгэв.ХХААХҮ-н сайдын 2016 оны А-56 дугаар тушаалын дагуу Хөвсгөл аймгийн Бүрэнтогтох, Төмөрбулаг сумын нийт 35 мян.га талбайд 9.0 сая төгрөгөөр бэлчээрийн судалгааны ажлыг зохион байгуулж байна. Судалгаанд үндэслэн дээрх газрыг аймаг дундын отрын бэлчээр болгох асуудлыг аймаг, сум, багийн Иргэдийн нийтийн хурлаар хэлэлцүүлэн холбогдох шийдвэрийг гаргуулах бэлтгэл ажлыг хангаж байна. | 50.0 |
| Мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх ажлын явц, хувиар | 100.0 |
| 28 | 4.5 | Малын гоц халдварт, халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, мал сүргийг эрүүлжүүлэх | Эрүүлжүүлэх арга хэмжээнд хамрагдах малын тоо | 20.0 сая-с доошгүй | Мал, амьтны халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрүүлжүүлэх чиглэлээр 2016 онд 19 нэрийн халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд давхардсан тоогоор 37.5 сая толгой мал хамруулахаар төлөвлөснөөс 36.8 сая толгой мал хамруулж төлөвлөгөө 98.1 хувиар биелэгдсэн. Үүний дотор бруцеллёзын вакцинжуулалтад 13.4 сая толгой мал хамрагдсан. Лабораторийн 22 нэр төрлийн шинжилгээнд 556.0 мянган мал хамруулахаар төлөвлөн зорилтоо бүрэн биелүүллээ. Улсын мал эмнэлгийн ариун цэврийн төв лаборатори тандалт шинжилгээ хийхэд баруун бүсийн Баян-өлгий, Ховд аймгаас бусад аймгууд, төвийн бүсийн сонгосон 5 аймагт шүлхий өвчний байгалийн халдвар илрээгүй бөгөөд Зүүн бүсийн Сүхбаатар, Дорноговь аймгуудад эерэг дүн илэрсэн байна. Хонины цэцэг өвчний вакцинжуулалтад 2016 онд нийт 11 аймаг, нийслэлийн 145 сум, дүүргийн 16879 малчин өрхийн 6.6 сая толгой хонь хамруулж, үйлчилгээний хөлсөнд 997.8 сая төгрөг олгосон. Үүнээс 4.1 сая толгой мал дархлаажуулах үйлчилгээний хөлс 617.2 сая төгрөгийг улсын төсвөөс, 2.5 сая толгой мал дархлаажуулах үйлчилгээний хөлс 380.5 сая төгрөгийг НҮБ-ийн байгууллагын яаралтай тусламжийн төслөөс тус тус санхүүжүүллээ. Бог малын мялзан өвчнөөс сэргийлэх яаралтай дархлаажуулалтад 5 аймгийн 70 сумын 23959 малчин өрхийн 4.6 сая толгой хонь, 5.8 сая толгой ямаа, нийт 10.4 сая толгой бог малыг вакцинжуулалтад хамруулж үйлчилгээний хөлсөнд 1.5 тэрбум төгрөгийг бүрэн олгосон. Бог малын мялзангаас сэргийлэх вакцин худалдан авах ажиллагааг Засгийн газрын 2016 оны 71 дүгээр тогтоолын хүрээнд зохион байгуулж, БНХАУ-д үйлдвэрлэсэн 11.5 сая тун вакцин худалдан авахад 3.9 тэрбум төгрөгийг зарцуулсан. Бог малын мялзан өвчний тохиолдол бүртгэгдсэн болон түүнтэй хил залгаа 5 аймгийн 20 сумыг хамруулан тандан судалгаа хийхэд вирусийн эсрэг төрөгч илэрсэн байна. Бруцеллёз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд 2016 онд 16.6 сая мал хамруулахаар төлөвлөж, вакцины зардалд 2.5 тэрбум төгрөг, үйлчилгээний хөлсөнд 2.6 тэрбум төгрөг бүгд 5.1 тэрбум төгрөг батлагдаж, Биокомбинат Төрийн өмчийн аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газартай бүтээгдэхүүн нийлүүлэх гэрээ байгуулж, 13.5 сая тун вакциныг нийлүүлж, улсын хэмжээнд 21 аймгийн 316 сумын охин тугал 641.3 мянга, богийн төл 12.7 сая, нийт 13.3 сая толгой мал хамрагдаж төлөвлөгөө **97.7 хувиар биелсэн**. Энэхүү арга хэмжээнд зориулан улсын төсвөөс 2 нэр төрлийн вакцин, шингэлэгчийн үнэнд 2.15 тэрбум, үйлчилгээний хөлсөнд 2.03 тэрбум нийт 4.18 тэрбум төгрөг зарцуулсан.  | 90.0 |
| 29 | 4.6 | Газар тариалангийн техник, тоног төхөөрөмжийг бага хүүтэй, урт хугацаатай зээлээр худалдан авах нөхцөлийг бүрдүүлэх | Техник, тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх ажлын явц, хувиар | 75.0 | Тариалан эрхлэгчдийг дэмжих сангаас 2016 онд БНХАУ-ын Засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлийн хүрээнд нийлүүлэгдсэн нийт 2.4 тэрбум төгрөгийн үнэ бүхий 125-165 морины хүчтэй 20 ширхэг тракторыг тариаланчдад 20 хувийн урьдчилгаа төлбөртэй 5 жилийн хугацаатай зээлээр мөн тус зээлийн хөрөнгөөр нийлүүлэгдсэн нийт 5.2 тэрбум төгрөгийн үнэ бүхий 1035 ширхэг бага оврын тракторыг хөнгөлөлттэй зээлээр олгов.Засгийн газрын 2016 оны 4 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 197 дугаар тогтоолоор Гааль болон нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөгдөх Хөдөө аж ахуйн зориулалттай техникийн жагсаалтыг баталсан.Газар тариалангийн техник, тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл 67.0 хувьтай байна. | 70.0 |
| 30 | 4.7 | Чихрийн манжин тариалж, элсэн чихэр үйлдвэрлэх, чацаргана болон бусад жимсний тариалалтыг нэмэгдүүлэх үйл ажиллагааг бодлогоор дэмжих | Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар | 100.0 | **Чацаргана болон жимсгэний тариалалтыг нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд**: Жимс, жимсгэнэ тариалагчдад зориулсан сургалтыг Хөвсгөл аймагт, жимс жимсгэнэ боловсруулах технологийн сургалтыг Улаанбаатар хотод (10.0 сая төгрөгийн санхүүжилтээр)зохион байгуулж тариалагч, үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн мэдлэг чадварыг сайжруулав. 2016 онд Япон Улсын Засгийн газрын хүнсний буцалтгүй тусламжийн КР-1 төслийн хуримтлалын 8.9 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөөр 7.9 мянган тонн нийлмэл бордоог нийлүүлж, тус эрдэс бордооны үнийн 70 хувийг хөнгөлөн тариалан эрхэлдэг 378 аж ахуйн нэгж, иргэнд олгов.  | 50.0 |

|  |
| --- |
| **Зорилт 5.Экспортыг нэмэгдүүлэх, импортыг орлох бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг дэмжинэ.** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 5.1 | Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн ТЭЗҮ, зураг төслийг боловсруулах | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах ажлын явц, хувиар | 100.0 | Засгийн газраас баталсан “Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 2015 оны 113 дугаар тогтоолд “Жилд 2 сая хүртэл тонн газрын тос боловсруулах хүчин чадалтай үйлдвэрийг Говийн бүсэд, 300 мянган тонн хүртэл газрын тос боловсруулах хүчин чадалтай үйлдвэрийг Зүүн бүсэд байгуулах урьдчилсан техник, эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах, байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ хийх”-ээр заасны дагуу “Говийн бүсэд газрын тос боловсруулах үйлдвэр барих” төслийн урьдчилсан ТЭЗҮ боловсруулах хуулийн этгээдийг сонгон шалгаруулах нээлттэй тендерийг 2015 оны 5 дугаар сараас 07 дугаар сард Аж үйлдвэрийн яам /хуучнаар/ зохион байгуулсан.Уг тендерт шалгарсан Бүгд Найрамдах Унгар Улсын “Евройл” компани урьдчилсан ТЭЗҮ-ийг хийж гүйцэтгэн, эцсийн тайланг 2016 оны нэгдүгээр улиралд ирүүлсэн бөгөөд урьдчилсан ТЭЗҮ-ийг Засгийн газарт танилцуулснаар “Газрын тос боловсруулах үйлдвэр, дамжуулах хоолой барихтай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай” 75 дугаар тогтоолыг Засгийн газраас 2016 оны 02 дугаар сарын 01-ны өдөр баталсан. Уг тогтоолын хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд “Говийн бүсэд байгуулах газрын тос боловсруулах үйлдвэр барих төсөлд хөрөнгө оруулж, төслийг хэрэгжүүлэх Үндэсний компани (ууд)-ийн оролцоотой консорциумыг сонгох уралдаант шалгаруулалт”-ыг зарлах шийдвэрийг Аж үйлдвэрийн сайдын /хуучнаар/ 2016 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 59-р тушаал гарсан. Уг уралдаант шалгаруулалтад үндэсний болон олон улсын компаниуд хамтарсан нийт 4 консорциум материал ирүүлсэн бөгөөд материалыг 2016 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдөр хүлээж авахаар төлөвлөж байсан боловч уралдаант шалгаруулалтын оролцогч консорциумын гишүүн “Интер стандарт нефть" ХХК-иас Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхэд нэхэмжлэл гаргаснаар сонгон шалгаруулалт явагдаагүй байна. | 90.0 |
| 32 | 5.2 | Зэс хайлуулах үйлдвэрийн санхүүжилтийн асуудлыг шийдвэрлэх | Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар | 100.0 | Энэхүү ажлын хүрээнд “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-ийн захиалгаар БНХАУ-ын “Volant Industry” компани болон Өнгөт металлургийн үйлдвэрийн зураг төсөл боловсруулах институт /ENFI/ "Зэсийн баяжмал хайлуулах, цэвэршүүлэх үйлдвэрийн нарийвчилсан техник-эдийн засгийн үндэслэлийг (ТЭЗҮ) боловсруулсан бөгөөд уг ТЭЗҮ-ийг Аж үйлдвэрийн салбарын Шинжлэх ухаан, технологийн зөвлөлөөр хэлэлцүүлэн дэмжигдсэн. “Зэсийн баяжмал хайлуулах, цэвэршүүлэх үйлдвэрийн хөрөнгө оруулагчийг сонгон шалгаруулах төрийн төлөөллийг хэрэгжүүлэх эрх олгох тухай” Засгийн газрын 2016 оны 318 дугаар тогтоолоор "Зэсийн баяжмал хайлуулах, цэвэршүүлэх үйлдвэрийн нийт хувьцааны" 10 (арван) хувийг хөрөнгө оруулалтын зардал гаргахгүйгээр Төр үнэ төлбөргүй эзэмших тухай Аж үйлдвэрийн яамны /хуучнаар/ саналыг зарчмын хувьд зөвшөөрч, төрийн төлөөллийг хэрэгжүүлэх, Зэсийн баяжмал хайлуулах, цэвэршүүлэх үйлдвэрийн төслийг хэрэгжүүлэх, мөн хөрөнгө оруулагчийг сонгох уралдаант шалгаруулалтыг зохион байгуулах бэлтгэл ажлыг хангаж байна. | 30.0 |
| 33 | 5.3 | Нүүрсийг шингэрүүлэх, хийжүүлэх, хуурай аргаар боловсруулах үйл ажиллагааг бодлогоор дэмжих | Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар | 100.0 | Засгийн газрын захиалгаар Дэлхийн банкны хөнгөлөлттэй зээлийн санхүүжилтээр “Нүүрснээс нийлэг байгалийн хий үйлдвэрлэх үйлдвэр”-ийн ТЭЗҮ-ийг боловсруулах, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх мөн тус төслийн “Байгаль орчин, нийгэмд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ”-ний ажлыг гүйцэтгэх олон улсын нээлттэй тендерийг 2015 оны 4 дүгээр сард зохион байгуулав. Уг тендерт ”БНХАУ-ын “Wuhuan Engineering Co., Ltd” компани болон туслан гүйцэтгэгчээр Монгол Улсын “Гранд Повер” компаниуд “Нүүрснээс нийлэг байгалийн хий үйлдвэрлэх үйлдвэрийн төсөл”-ийн ТЭЗҮ-ийг боловсруулах зөвлөхөөр, тус төслийн “Байгаль орчин, нийгэмд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ”-ний ажлыг гүйцэтгэх зөвлөхөөр Монгол Улсын “Грийн тренд” компаниуд шалгарч, “Wuhuan Engineering” компаниас 2017 оны 01 дүгээр сард “Байгалийн хийн зах зээл, үйлдвэрийн хүчин чадлын судалгаа”, “Нүүрсний уурхайн сонголтын тайлан”, “Усны нөөцийн судалгааны тайлан”, “Шугам хоолойн трассын сонголтын урьдчилсан тайлан”, “Тусгай судалгааны тайлан, “Нүүрс хийжүүлэх технологийн харьцуулсан судалгаа”, “Метанжуулах технологийн харьцуулсан судалгаа”-ны тайлангуудыг, “Грийн тренд” компаниас “Бүс нутгийн байгаль, орчны үнэлгээний урьдчилсан тайлан”-г ирүүлээд байна.Засгийн газраас 2016 онд баталсан 107 дугаар тогтоолоор “Нүүрснээс нийлэг байгалийн хий үйлдвэрлэх үйлдвэр” барих төслийг хэрэгжүүлэх нэгжийг байгуулахаар шийдвэрлэж, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2016 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/43 дугаар тушаалаар Нүүрснээс нийлэг байгалийн хий үйлдвэрлэх үйлдвэрийн төслийн нэгжийг байгуулан ажиллаж байна. | 70.0 |
| 34 | 5.4 | Оёмол, нэхмэл, сүлжмэл бүтээгдэхүүн, ноос, ноолуур боловсруулах үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх | Нийт үйлдвэрлэлийн хэмжээний өсөлт, хувиар | 20.0 | “Ноолуурын үйлдвэрлэлийг дэмжих, экспортыг нэмэгдүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” Засгийн газрын 2015 оны 149 дүгээр тогтоол батлав.Энэ тогтоолыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд санхүүжилтийн асуудлыг Засгийн газрын 2015 оны “Ноолуурын салбарын эргэлтийн хөрөнгийн зээлийг санхүүжүүлэх тухай” 171 дүгээр тогтоолоор “Хөгжлийн банк”-д даалгасан. 2016 оны байдлаар Хувцас, оёмол бүтээгдэхүүний нийт үйлдвэрлэл 1656.0 саятөгрөгт хүрсэн бөгөөд өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 1.9 хувиар өссөн ба ноос боловсруулах үндэсний 99 үйлдвэр 21944 тонн ноосыг хүлээн авснаас хонины ноос 20913 тонн, тэмээний ноос 1030 тонныг тус тус бэлтгэн авсан. Ноолуурын үйлдвэрлэлийг дэмжих, экспортыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэх тухай Засгийн газрын 2015 оны 149, 171 дүгээр тогтоолын дагуу 50.6 тэрбум төгрөгийн зээл авсан 9 үйлдвэр 2016 онд нийт 1999 тонн түүхий ноолуур бэлтгэж, зээлийн үр дүнд 2016 оны урьдчилсан гүйцэтгэлээр 1.2 сая ширхэг сүлжмэл, нэхмэл бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, 84.4 тэрбум төгрөгийн бүтээгдэхүүн экспортлон, үйлдвэрлэл өмнөх 2015 оноос 12 хувиар, экспорт 19 хувиар тус тус өссөн байна. Хөгжлийн банкны дэмжлэгээр оёмол бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлд 0.3 тэрбум төгрөг, ноос ноолуурын үйлдвэрлэлд 50.6 тэрбум төгрөг нийт 50.9 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт хийгдсэн. | 70.0 |
| 35 | 5.5 | Арьс, ширийг дотооддоо гүн боловсруулах болон түүгээр бэлэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, үндэсний үйлдвэрлэгчдэд хөнгөлөлттэй зээл олгох | Арьс ширийг дотоодод боловсруулах хувь | 60.0 | Засгийн газрын 2014 оны 06 дугаар сарын 18-ны өдрийн 198 дугаар тогтоол болон 2014 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдрийн 217 дугаар тогтоолоор “Арьс ширийг дотооддоо гүн боловсруулах болон түүгээр бэлэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдийн төсөлд арилжааны банкаар дамжуулан зээл олгохоор нийт 140.4 хүртэл төгрөгийн эх үүсвэрийг баталж өгсөн.2014 оны 08 дугаар сарын 11-ний өдрөөс эхлэн дээрх хөнгөлөлттэй зээлийг дамжуулан зээлдүүлэхээр Хөгжлийн банктай гэрээ хийсэн арилжааны банкуудаар дамжуулан арьс ширийг дотооддоо гүн боловсруулах болон түүгээр бэлэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдэд зээл олгох ажлыг зохион байгуулсан. Нийт 220 тэрбум төгрөгийн зээл хүссэн 110 төсөл ирснээс сонгон шалгаруулалтаар 2016 оны жилийн эцсийн байдлаар өссөн дүнгээр 57 төсөлд 86.1 тэрбум төгрөгийн зээл олгоод байна. Арьс ширний салбар дахь зээл олголт:Монгол Улс жилд дунджаар 10 сая ширхэг арьс бэлтгэдэг ба 2016 оны жилийн эцсийн байдлаар арьс ширний үйлдвэрүүд 4140 мянган ширхэг арьс ширийг боловсруулж, боловсруулалтын түвшин 41.4 хувьд хүрсэн байна. | 70.0 |
| 36 | 5.6 | Хоногт 2-5 тонн сүү хөргөх хүчин чадалтай хөргөлтийн төвүүдийг байгуулах | Байгуулах хөргөлтийн төвийн тоо | 50.0 | БНХАУ-ын Засгийн газрын экспортын зээлийн хөрөнгөөр 4.1 сая ам.долларын өртөгтэй “Сүүний хөргөлтийн төвийн техник, тоног төхөөрөмж худалдан авах” хэлэлцээрийн дагуу  2014 оны 01 дүгээр сарын 07-ны өдөр “Сүүний хөргөлтийн төвийн тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, машин механизм худалдан авах гэрээ”-г байгуулсан. Гэрээг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 2015 оны 02 дугаар сард Хятадын “ЭКЗИМ” банкны удирдлагууд гэрээг үргэлжлүүлэх эсэх талаар Сангийн яам, ХХААХҮЯ-ны удирдлагуудтай уулзалт зохион байгуулсан ба “Сүүний хөргөлтийн 50 төв”-ийг хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр манай аж ахуйн нэгжүүд авах боломжгүй гэсэн саналыг манай талаас өгсөн. Иймд “Зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төслүүдийн тухай” Засгийн газрын 2015 оны 07 дугаар сарын 27-ны өдрийн 309 дүгээр тогтоолоор дээрх хөрөнгийн эх үүсвэрийг Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг дэмжих төсөлд зарцуулахаар зориулалтыг өөрчилсөн тул уг арга хэмжээ хэрэгжих боломжгүй болсон. | 0 |
| 37 | 5.7 | Цахилгаан эрчим хүч, ган, нүүрснээс синтетик байгалийн хий үйлдвэрлэх, экспортлох асуудлаар харилцагч талтай хэлэлцээр хийх, бодлогыг Улсын Их Хуралд танилцуулах | Хэлэлцээр байгуулах ажлын явц, хувиар | 100.0 | БНХАУ-ын Синопек корпорацитай хамтран 2014-2015 оны хооронд Монгол Улсын Зүүн бүсийн нүүрсний ордуудыг түшиглэн нүүрснээс синтетик байгалийн хийн үйлдвэр байгуулах, хий экспортлох төслийн урьдчилсан Техник эдийн засгийн үндэслэл /цаашид “ТЭЗҮ” гэх/-ийг боловсруулсан. Төслийн хүрээнд жилд 8 тэрбум шоо метр байгалийн хий үйлдвэрлэх 2 үйлдвэрийг Цайдамнуурын болон Эрдэнэцогтын ордуудыг түшиглэн байгуулах бөгөөд үйлдвэр ашиглалтад орсноор Эрдэнэцогт болон Цайдам нуурын нүүрсний ордуудад жилд 80 сая тонн нүүрс олборлох нүүрсний ил уурхай байгуулагдаж, хийн үйлдвэрүүд нь 50 жилийн туршид жилд 16 тэрбум шоо метр байгалийн хий үйлдвэрлэх боломжтой.Энэхүү төслийн ерөнхий гүйцэтгэгчээр Синопек корпораци, хөрөнгө оруулалтын CIC, Хопу сангууд хамтран оролцох тухай албан ёсны хариуг БНХАУ-ын Үндэсний хөгжил, шинэтгэлийн хорооноос Уул уурхайн яаманд ирүүлсэн. Тус саналд БНХАУ-ын тал 33/33/34 хувиар хувь эзэмших, Монголын тал тодорхой уул уурхайн ордуудыг барьцаалан зээл авах хэлбэрээр хөрөнгө оруулалт гаргах саналыг тавьсан.Монголын тал БНХАУ-ын саналыг судлан үзэж, Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл /цаашид “ҮАБЗ” гэх/-өөр хэлэлцүүлсний дараа Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 2014 оны 8 дугаар сарын 18-ны өдөр гаргасан зөвлөмжийн дагуу “Нүүрснээс синтетик байгалийн хий үйлдвэрлэх төсөл” хэрэгжүүлэх Монгол ба Хятадын хамтарсан компанид уг гэрээний талууд ижил тэнцүү хувь оролцоотой байх, хийн болон ус дамжуулах хоолойн дэд бүтцийг Монголын төр 100 хувь эзэмших зарчмаар ажиллахыг чиглэл болгосон. Монголын талын энэ саналыг БНХАУ-ын тал хүлээн авах боломжгүй гэж уулзалт ярилцлагандаа удаа дараа тэмдэглэж, хамтран ажиллах гэрээний өөр хувилбаруудыг судалж үзэхээр 2 тал тохиролцсон. 2015 оны 11 дүгээр сард Синопек корпорацийн удирдлага солигдсоноор энэхүү төслийг үргэлжлүүлэх боломжгүй талаар БНХАУ-ын тал мэдэгдэж Засгийн газрын 2016 оны 2 дугаар сарын 26-ны өдрийн 131 дүгээр тогтоолоор төслийн нэгжийг татан буулгасан. | - |
| 38 | 5.8 | Шивээ-Овоогийн нүүрсний уурхайд цахилгаан станц байгуулж эрчим хүч экспортлох чиглэлээр холбогдох талтай хэлэлцээр хийх | Хэлэлцээр байгуулах ажлын явц, хувиар | 100.0 | “Монгол-Хятадын эрчим хүчний хамтын ажиллагаа, Шивээ Энержи төслийн ТЭЗҮ-ийн зөвлөлдөх хурал”-ыг 2016 оны 4 дүгээр сарын 6-наас 8-ний өдрүүдэд зохион байгуулсан.Энэхүү төслийн хүрээнд хийсэн урьдчилсан судалгаагаар 9240 МВт-ын цахилгаан станц, 800 кВ-ын тогтмол гүйдлийн цахилгаан дамжуулах шугам, 34 сая тонн хүрэн нүүрсийг олборлох уурхай бүтээн байгуулахаар төлөвлөж байсан болно. Гэвч 2016 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдөр Эрчим хүчний Дэд сайд “State Grid Green Energy” компанийн төлөөлөгчидтэй Шивээ-Овоогийн уурхайг түшиглэн байгуулах эрчим хүчний цогцолбор төслийн асуудлаар хийсэн уулзалтын үеэр БНХАУ-ын талаас уг төслийн хүчин чадалд өөрчлөлт оруулснаа мэдэгдсэн. Учир нь төслийн ТЭЗҮ-ийн судалгааны явцад хөрс хуулалтын коэффициент өндөр гарч, эдийн засгийн үр ашиг муутай байгаагаа илэрхийлсэн.Анх төлөвлөгдсөн 9240 МВт-ын цахилгаан станцыг 5280 МВт болгож багасгахаар төлөвлөгдөж, Хэрлэн голоос 24 сая тонн ус хэрэглэх байсан нь 15 сая тонн болж, Хэрлэн голын сав газрын байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөлөл багасч, мөн нүүрсний олборлолтын хэмжээ 34 сая тонноос 20 сая тонн тус тус буурна гэдгийг Монгол Улсын Их Хурлын даргын 2016 оны 10 дугаар сарын 13-18-ны өдрүүдэд БНХАУ-д хийсэн айлчлалын үеэр Эрчим хүчний сайдад Стейт Грийд корпорациас танилцуулсан.  | 50.0 |
| 39 | 5.9 | Уул уурхайн бус салбарыг хөгжүүлэх, дэмжих үндэсний хөтөлбөрийг 2016 оны эхний хагас жилд багтаан боловсруулж батлуулах | Хөтөлбөр боловсруулах ажлын явц, хувиар | 100.0 | Уул уурхайн бус салбарыг хөгжүүлэх зорилт бүхий “Үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай хууль”-ийг 2015 оны 7 дугаар сарын 9-ны өдрийн УИХ-ын хаврын чуулганаар батлуулсан бөгөөд хуулийн хүрээнд экспортын үйлдвэрлэлд дэмжлэгийг олгож эхлэх зорилгоор Үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийг бүрдүүлэх, зарцуулах болон дэмжлэгт хамрагдах шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох тухай журмуудыг тус тус боловсруулж, Засгийн газрын 2016 оны 04 дүгээр сарын 04-ний 193 дугаар тогтоолоор батлуулж мөрдөж эхэлсэн. Мөн уул уурхайн бус үйлдвэрлэл, хүнс хөдөө аж ахуйн салбарыг хөгжүүлэх, экспортын орлогыг нэмэгдүүлэх зорилгоор “Экспортыг дэмжих үндэсний хөтөлбөр”-ийг боловсруулж, Засгийн газрын 2016 оны 211 дүгээр тогтоолоор баталсан. | 90.0 |
| **Зорилт 6.Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллана.** |
| 40 | 6.1 | Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төв байгуулах | Байгуулах төвийн тоо | 5 | Баянхонгор аймгийн Инкубатор төвийн барилгын санхүүжилтэд зориулан 1.2 тэрбум төгрөгийг 2015 онд улсын төсвөөр батлуулсан. 2015 онд санхүүжилтийн 555.0 сая төгрөгөөр барилгын ажлыг гүйцэтгэсэн. Барилгын ажлын явц 85 хувийн гүйцэтгэлтэй байна. Эдийн засаг, санхүү, төсвийн хүндрэлтэй байдлын улмаас тус арга хэмжээг 2016 онд санхүүжүүлэх боломжгүй болсон.  | 0 |
| 41 | 6.2 | Зээлийн батлан даалтын сангийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх | Дэмжлэгт хамрагдах аж ахуйн нэгжийн тоо | 80-аас доошгүй | Зээлийн батлан даалтын сан нь 2016 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн байдлаар нийт 441 харилцагчдын 95.2 тэрбум төгрөгийн зээлд 39.1 тэрбум төгрөгийн батлан даалт гаргахаар шийдвэрлэсэн байна. Нийт 441 зээлдэгчид батлан даалт гаргасны **79.6 хувь** буюу 290 нь Улаанбаатар хот, 20.4 хувь буюу 151 нь орон нутгийн зээлдэгч байна. Монгол Улсын Засгийн газар, Азийн хөгжлийн банк хооронд “Зээлийн батлан даалтын системийг дэмжих замаар эдийн засгийг төрөлжүүлж, ажлын байр бий болгох” төслийн зээлийн хэлэлцээрийг УИХ-ын 2016 оны 02 дугаар сарын 19-ны өдрийн хурлаар соёрхон батлуулав.  | 90.0 |
| **Зорилт 7.Бодит салбарын өсөлтийг хангах эрчим хүчний бодлогыг хэрэгжүүлж, шинэ эх үүсвэрүүдийн барилгын ажлыг эхлүүлнэ.** |
| 42 | 7.1 | Чойрын дэд станцыг өргөтгөж, Багануур-Өндөрхаан-Чойбалсан, Чойр-Сайншанд-Замын-Үүдийн 2 хэлхээт 220 кВ-ын ЦДАШ, дэд станц, Улаанбаатар-Мандалговийн 330 кВ-ын 2 хэлхээт ЦДАШ, дэд станцыг барих ажлын бэлтгэлийг хангах | ТЭЗҮ, зурагтөсөлболовсруулахажлынявц хувиар | 100.0 | **1. 220 кВ-ын Чойр дэд станцын Концесс эзэмшигчтэй гэрээ байгуулах. Барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэхэд бодлогын удирдамжаар хангах**2014 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдөр концесс олгох уралдаант шалгаруулалтыг зарлаж хамгийн сайн санал ирүүлсэн оролцогчдын эрэмбэлсэн жагсаалт гаргасан. Тендерт шалгарсан дээрх компаниудтай хэлэлцээр хийсэн хэдий ч тодорхой үр дүнд хүрээгүй байна. Засгийн газрын 2016 оны 37 дугаар тогтоолоор барих шилжүүлэх концессын ажлуудыг хязгаарлаж зогсоосон. Засгийн газрын 2016 оны 12 дугаар сарын 07-ны 180 дугаар тогтоолд Чойрын дэд станц төслийг өргөтгөхөөр баталсан. **2.Багануур-Өндөрхаан, Өндөрхаан-Чойбалсан 220 кВ-ын Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станцын Концесс эзэмшигчийг шалгаруулах, Концессын гэрээ байгуулахад бодлогын удирдамжаар хангах**Чандаганы цахилгаан станцтай хамт Багануур-Өндөрхааны цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц, Өндөрхаан-Чойбалсангийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц барих ажил Засгийн газрын 2013 оны 317 дугаар тогтоолоор батлагдсан. Чандаганы цахилгаан станц, Багануур-Өндөрхааны цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станцын барилга угсралтын ажил гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулсан боловч өнөөг хүртэл гэрээг эцэслээгүй байна. БНСУ-ын Ерөнхий сайд 2015 оны 12 дугаар сарын 15-17-ны хооронд манай улсад хийсэн албан айлчлалын хүрээнд тус төсөл дээр талууд нягт хамтран ажиллах тухай санамж бичиг байгуулсан. Засгийн газрын 2013 оны 317 дугаар тогтоолд өөрчлөлт орж Өндөрхаан-Чойбалсангийн агаарын шугам барих төслийг тусад нь салгасан. Техник болон санхүүжилтийн схем дээр тодотгол хийхээр ажиллаж байна.**3.Улаанбаатар-Мандалговийн Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж гэрээ байгуулах. Барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэхэд бодлогын удирдамжаар хангах** БНХАУ-с Монгол Улсад олгож буй 1.0 тэрбум ам.долларын хөнгөлөлттэй зээлээр Улаанбаатар-Мандалговийн өндөр хүчдэлийн Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станцын барилга угсралтын ажлын хүрээнд 2016 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдөр тендерийн үнэлгээний хороог байгуулж, БНХАУ-н TBEA компани шалгарсан. Барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх гэрээнд 2016 оны 07 дугаар сарын 14-ний өдөр гарын үсэг зурсан. БНХАУ-ын ЭКЗИМ банкнаас Сангийн яам болон Эрчим хүчний яаманд барилга угсралтын гэрээний хүчин төгөлдөр нөхцөл, гэрээний ажил эхлэх хугацаа болон стандарт тодорхой бус байгаа талаар 2016 оны 09 дугаар сарын 30-ны өдөр албан тоот ирүүлсэн тул ЭКЗИМ банкны шаардлагын дагуу уг гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан. | 50.0 |
| 43 | 7.2 | “ДЦС-5”-барилгын ажил, Сонгино дэд станц хүртэлх 220 кВ-ын ЦДАШ-ын барилга угсралтын ажлыг эхлүүлж, дулаан дамжуулах магистраль шугамын зураг, төслийг боловсруулах | Барилгынажлынявц хувиар | 10.0 | “ДЦС-5”-барилга, угсралтын ажлыг гүйцэтгэх сонгон шалгаруулалт явагдаж улмаар 2014 оны 06 дугаар сарын 20-ний өдөр Монгол Улсын Засгийн газар тус төслийг хэрэгжүүлэхээр шалгарсан “International Power Plc, Sojitz Corporation, Posco Energy, Newcom LLC” түншлэлийн байгуулсан Монгол Улсад бүртгэлтэй “Фифт Комбайнд Хийт Энд Пауэр Плант” ХХК-тайконцессын гэрээг байгуулсан.Концессын гэрээнд 2014 оны 06 дугаар сарын 20-ний өдөр талууд гарын үсэг зурснаар ажлын хэсэг концесс эзэмшигчтэй “Эрчим хүч худалдах, худалдан авах гэрээ”- ний хэлэлцээрийг хийж, 2015 оны 7 дугаар сард “Диспетчерийн үндэсний төв” ХХК, “Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ” ТӨХК болон концесс эзэмшигч нь гэрээг байгуулсан.Дагалдах гэрээнүүд болон Цахилгаан эрчим хүч худалдах, худалдан авах гэрээний тарифыг батлах ажил хийгдэж байна. ДЦС-5–ын дулааны шугам сүлжээний техник эдийн засгийн судалгаа гүйцэтгэх талаар АХБ-ны хотуудын хөгжлийн санаачилга байгууллагатай санамж бичиг байгуулсан билээ. Энэ хүрээнд АХБ-наас уг судалгааны гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулахад гадаадын нэг зөвлөх, дотоодын “Монэнержи” ХХК-ийн дулааны 3 зөвлөх инженерийг шалгаруулж ажиллуулсан. Судалгаа Эрчим хүчний салбарын Шинжлэх ухаан, технологийн зөвлөлийн 2016 оны 4 дүгээр сарын хурлаар хэлэлцэгдэн дэмжигдсэн. АХБ-наас ДЦС-5-ийн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг шийдвэрлэх хүрээнд Дулааны шугам сүлжээг барьж байгуулахад 64 сая ам.долларын хөнгөлөлттэй зээл олгох асуудлыг 2015 оны 12 дугаар сард АХБ-ны төлөөлөгчид ЭХЯ-ны удирдлагуудтай уулзах үеэр тохиролцсон. Гүйцэтгэсэн судалгааны ажлын тайлан, ШУТЗ-ийн хурлын шийдвэрийг АХБ-д хүргүүлсэн.ТЭЦ-5-ын 220 кВ-ын ил хувиарлах байгууламжаас 220 кВ-ын Сонгино дэд станц хүртэлх 220 кВ-ын 2 хэлхээт цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын ТЭЗҮ, зураг төсөв боловсруулагдсан бөгөөд шугам, дэд станцын барилга угсралтыг ДЦС-5-ын барилга угсралтын гүйцэтгэлтэй уялдуулан шийдвэрлэнэ. “ДЦС-5”-аас дэд станцууд хүртэл 110-220 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станцын барилга угсралтын ажлыг Азийн хөгжлийн банкны 32.54 сая ам.долларын хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэхээр хэлэлцээр хийж байна. Гэвч Засгийн газраас Монгол Улсын эдийн засгийн байдалтай уялдуулан төслийн **хэрэгжилтийг түр зогсоогоод** байна. | 10.0 |
| 44 | 7.3 | Бүс нутгийг эрчим хүчний найдвартай эх үүсвэрээр хангах хүрээнд Баруун болон Дорнод бүсийн ДЦС, Тавантолгой, Багануур, Тэлмэн, Баянтээгийн ДЦС-уудын барилгын ажлыг эхлүүлэх | Концессынгэрээбайгуулахажлынявц, хувиар | 100.0 | **1. Баруун бүсийн 60 МВт хүчин чадалтай Дулааны цахилгаан станцыг барих концессын болон дагалдах гэрээнүүдийг хийж дуусган, барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэх хүрээнд:**Баруун бүсэд ДЦС барих ТЭЗҮ-ийг боловсруулж, Засгийн газрын 317 дугаар тогтоолоор Увс аймагт 60мВт-н ЦС барих шийдвэр гарсан. Уг ажил концессын зүйлийн жагсаалтад орж Баруун Монгол ХХК-тай концессын гэрээний нөхцөлүүдийн хэлэлцээрийг хийж, Засгийн газарт танилцуулснаар концессын гэрээг байгуулсан. 2016 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдөр шав тавих ёслол хийгдсэн ч барилга угсралтын ажил одоогоор эхлээгүй байна.2. **Дорнодын Дулааны цахилгаан станцыг барих гүйцэтгэгчтэй концессын гэрээ байгуулах ажлын хүрээнд:**Дорнодын ДЦС барих гүйцэтгэгчтэй концессын гэрээ байгуулахад ЭХЯ-аас сонирхсон төслийн мэдээллийг 13 компанид хүргүүлж, Мега сити эл ХХК-тай концессын гэрээний нөхцөлүүдийн талаар хэлэлцээр хийсэн боловч амжилтгүй болж улмаар Засгийн газрын 2016 оны 08 дугаар сарын 24-ний 57 дугаар тогтоолоор Дорнодын ДЦС барих төслийг концессын жагсаалтаас хасч Чойбалсангийн ДЦС-г 50мВт-аар өргөтгөх шийдвэр гарч, 2016 онд хийгдэх ажлын төлөвлөгөө өөрчлөгдсөн. **3. Тавантолгойн 450 МВт чадалтай ДЦС-ыг барьж байгуулах төслийг бодлогын удирдамжаар хангаж ажиллах хүрээнд:**  Тавантолгойн 450МВт чадалтай ДЦС-г барих төслийн хүрээнд хөрөнгө оруулагчаар М-Си-Эс компани болон Японы Марубени корпораци шалгарч, 2016 оны 06 дугаар сарын 24-ны өдөр гарын үсэг зурж баталгаажуулсан. ЭХЯ-аас 2017 оны 1 дүгээр улиралд санхүүгийн хаалтыг, 2 дугаар улиралд барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэх талаар төсөл хэрэгжүүлэх нэгжид чиглэл өгсөн. Мөн энэ асуудлаар Эрчим хүчний сайд Марубени корпорацийн төлөөлөлтэй хийсэн уулзалт дээр ярилцан тохиролцсон. **4.Багануурын Дулааны цахилгаан станцын БУА-ыг эхлүүлэххүрээнд**: Багануурын ДЦС-н төслийг БНХАУ-н China nuclear industry 22ND Construction ХХК, Багануур пауэр ХХК-тай 2015 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдөр концессын гэрээ байгуулж, 2015 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдөр шав тавих ёслол болсон. Төслийн ажлыг шуурхай хэрэгжүүлэх зорилгоор Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж байгуулах тухай 2016 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдөр Эрчим хүчний сайдын тушаал гарсан. Төслийн талбайд геологи, геодезийн судалгааны ажил хийгдэж дууссан. Талбайд ажилчдын түр байр барьсан.Төсөл хэрэгжүүлэгч “Багануур Пауэр” ХХК-аас санхүүжилтийн асуудлаа шийдвэрлэсэн талаар мэдэгдлийг 2016 оны 09 дүгээр сарын 16-нд зээлийн гэрээ болон, бондын гэрээний хуулбаруудын хамт Эрчим хүчний яаманд ирүүлсэн.**5. Тэлмэн ДЦС-ын барилгын ажлыг эхлүүлэх хүрээнд:** “Шинэ Азиа Майнинг” ХХК нь 2016 оны 6 дугаар сарын 14-нд концессын гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулж, 2017 оны 12 дугаар сард эхний блокийг ажилд оруулахаар болсон. 2016 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдөр СЭПКО корпорацитай төслийн ерөнхий гэрээ байгуулсан. Төслийн санхүүжилтийг бүрдүүлэхээр БНХАУ-ын Үйлдвэр худалдааны банктай санал солилцон ажиллаж байна. 2016 оны 10 дугаар сард төслийн талбарт шав тавих ёслол болсон.**6. Баянтээгийн ЦС-ын барилгын ажлыг эхлүүлэх хүрээнд:**Баянтээгийн уурхайг түшиглэн ЦС барих танилцуулгыг бэлтгэн гадаадын хөрөнгө оруулагчдад танилцуулга хийсэн. Нарны 8 МВт чадалтай эх үүсвэр барих ТЭЗҮ-ийг яамны Шинжлэх ухаан технологийн зөвлөлийн 2014 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдрийн хурлаар хэлэлцэгдэн дэмжигдсэн. БНСУ-ын Хёсонг ХХК-ийн 18 сая ам.долларын хувийн хөрөнгө оруулалтаар Баянтээгт нарны цахилгаан станц барихаар шийдвэрлэсэн. Эрчим хүчний зөвлөлийн хорооноос нарны цахилгаан станцыг барих тусгай зөвшөөрлийг “Мон Корей инженеринг” компанид 2015 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдөр олгосон. Эрчим хүчний зөвлөлийн хорооны 2015 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн 198 дугаар тогтоолоор нарны цахилгаан станцын үнэ тарифыг баталсан. Үүний дагуу цахилгаан эрчим хүч худалдах, худалдан авах гэрээг 2015 оны 09 дүгээр сарын 04-ний өдөр “Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ” ХК-тай байгуулсан. БНСУ-ын Хёсонг ХХК 2015 оны 9 дүгээр сард төслийн нээлт хийж, шав тавьсан. | 50.0 |
| Барилгынажлынявц, хувиар | 10.0 |
| 45 | 7.4 | Эрдэнэтийн ДЦС-ынхүчинчадлыг 30 МВт-аарнэмэгдүүлэх | Барилгынажлынявц, хувиар | 10.0 | Засгийн газрын 2015 оны 458 дугаар тогтоолоор БНХАУ-ын 1.0 тэрбум ам.долларын зээлээс санхүүжүүлэхээр шийдвэрлэгдсэн тул өмнө байгуулсан гэрээ хэлэлцээрүүд хүчингүй болж, төслийг санхүүжүүлэгч БНХАУ-ын талтай байгуулсан зээлийн хэлэлцээрт заасан нөхцөлийн дагуу дахин тендер зарлахаар ЭХЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2016 оны 09 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 17 дугаар тушаалаар тендерийн үнэлгээний хороо байгуулагдан ажилласан. Төслийн гүйцэтгэгчээр БНХАУ-ын Hunan Industrial Equipment компани шалгарч, барилга угсралтын ажлын гэрээ байгуулах ажлын хэсэг байгуулан ажиллаж байна. | 10.0 |
| 46 | 7.5 | Эрчим хүчний шинэ эх үүсвэрүүдийг хангах зорилгоор Багануур, Шивээ-Овоогийн нүүрсний уурхайн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх төсөл хэрэгжүүлэх | Хүчинчадлын нэмэгдэх хэмжээ  | 2 дахин | 1. Уул уурхайн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төслийн санхүүжилтээр Багануурын хүрэн нүүрсний уурхайн өргөтгөлийн ТЭЗҮ-г боловсруулах гүйцэтгэгч Монголын Балчулуу ХХК, Австралийн Райн ХХК-н консорциум ТЭЗҮ-г боловсруулсан. Уг судалгааг Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлийн хурлаар батлуулан Эрдэнэс Монгол ХХК болон Багануур ХХК-д хүлээлгэн өгсөн.2. Шивээ-Овоогийн нүүрсний ордыг түшиглэн эрчим хүчний экспортын Шивээ-Энержи цогцолбор төсөл хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан төслийг 9240 мВт-н хүчин чадлаар нэмэгдүүлэх байсан ч төслийн эдийн засгийн үр ашгийн тооцооноос шалтгаалан 5280 мВт болгож бууруулсан. Төсөлд шаардагдах үйлдвэрлэлийн нөөцийг дахин тодруулах ажил хийгдсэн. ТЭЗҮ-ийг 2017 онд багтаан боловсруулж, батлуулах төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. | 50.0 |
| 47 | 7.6 | Улаанбаатар хотын захын хорооллын 35/6 кВ-ын дэд станцуудын хүчдэлийг 35/10 кВ-д шилжүүлж, хүчин чадлыг нь нэмэгдүүлэн, 6-35 кВ-ын кабель, шугамыг өргөтгөж, шинэчлэх | Барилгынажлын явц, хувиар | 100.0 | **Улаанбаатархотын захын дэд станцуудын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх хүрээнд:** 1. Монгол Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар баригдсан 35/6 кВ-ын “Баянхошуу” 2х10 МВА хүчин чадалтай дэд станц, 35 кВ-ын 2.37 км хоёр хэлхээт цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын барилга угсралтын ажил,2. Улаанбаатар хотын Дашчойнхор 35/10 кВ-ын дэд станцын барилга угсралтын ажил,3. Улаанбаатар хотын 35/10 кВ-ын Дорнод-1, Дөрвөн зам дэд станцын барилга угсралтын ажил,4. Гэр хорооллын хүчдэлийн уналттай болон шинэ суурьшлын бүсийн гэр хорооллын айл өрхийг цахилгаан хангамжаар хангах /Багц-9, 10, 11/ барилга угсралтын ажлуудыг хийж дуусган, ашиглалтад хүлээн авсан.Мөн Улаанбаатар хотын захын гэр хорооллын хүчдэлийн уналттай болон гэрэл цахилгаангүй айл өрхийн цахилгаан эрчим хүчний хангамжийг сайжруулах, шинээр газар олголт хийгдсэн 1562 айл өрхийг эрчим хүчээр хангах ажлыг 2016 оны 09 дүгээр сараас 10 дугаар сарын 01-ний өдрийн дотор нийт 40 орчим байршилд 2 тэрбум төгрөгийн барилга угсралтыг ажлыг хийж гүйцэтгэн, ашиглагч “Улаанбаатар цахилгаан түгээх станц” ТӨХК-нд хүлээлгэн өгсөн. | 90.0 |
| 48 | 7.7 | Түлш, эрчим хүчний үнэ тарифыг зах зээлийн зарчмын дагуу бодит өртгийн тооцоонд үндэслэн зохицуулалт хийх | Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар | 100.0 | Эдийн засгийн Байнгын хорооны2015 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн хуралдаанаар УИХ-ын 2010 оны 72 дугаар тогтоолын биелэлт, цаашид авах арга хэмжээний талаар хэлэлцэж, “Түлш, эрчим хүчний салбарын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” тогтоолын хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх тухай” 2015 оны 02 дугаар тогтоол гарсан. Уг тогтоолыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө гарган,хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.Цахилгаан, дулааны эрчим хүчний үнэ тарифт 2015 оны 7 дугаар сараас хойш өөрчлөлт ороогүй. 2016 онд нэг худалдан авагчтай загварын үйлдвэрлэгчээс болон импортоор худалдан авах цахилгааны дундаж тариф 83.74 төгрөг/кВт.ц байсан бол дулааны цахилгаан станцуудын хувьд 2016 оны гүйцэтгэлээр 75.03 төгрөг/кВт.ц-т хүрсэн. Дундаж тариф нь 69.20 төгрөг/кВт.ц болж, 5.83 төгрөгөөр буурсан байна. | 100.0 |
| 49 | 7.8 | Архангай, Баянхонгор, Говь-Алтай, Дундговь, Завхан, Өвөрхангай, Хэнтий, Төв аймгийн төвүүдэд дулаан хангамжийн шинэ эх үүсвэр барих | Барилгын ажлын явц, хувиар | 50.0 | Монгол Улсын Сангийн яам болон БНСУ-ын Стратеги, Сангийн яам хоорондын харилцан ойлголцлын санамж бичигт 2016 оны 05 дугаар сард гарын үсэг зурсан бөгөөд 10 аймгийн төвүүдэд дулааны станц, дулааны шугам сүлжээ барих төсөл энэхүү санамж бичгийн хэрэгжих ажлын жагсаалтад багтсан. БНСУ-ын “Экспорт-Импорт” банкны газрын захирал ноён Парктай 2016 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдөр ажлын уулзалт хийж, тэдний талаас хүссэн техникийн мэдээллийг өгөв. 2016 оны 12 дугаар сарын эхний хагаст банкны техникийн зөвлөхүүд манай оронд томилолтоор ажиллахаар төлөвлөсөн. Зөвлөхийн ажлын дараа БНСУ-ын “Экзим” банкнаас зөвлөмж гаргана. | 30.0 |
| 50 | 7.9 | Эрдэнэбүрэнгийн усан цахилгаан станцын санхүүжилтийн асуудлыг шийдвэрлэх | Санхүүжилтийнасуудлыгшийдвэрлэхажлынявц, хувиар | 100.0 | Засгийн газрын 2015 оны 133 дугаар тогтоолоор Эрдэнэбүрэнгийн усан цахилгаан станц барих төслийг концессын зүйлийн жагсаалтад оруулж, шууд гэрээгээр гүйцэтгэхээр шийдвэрлэсэн. Хөрөнгө оруулалтын газраас 2016 оны 4 дүгээр сард Эрдэнэбүрэнгийн УЦС-ыг концессын гэрээгээр барих гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг зарласан боловч шаардлага хангасан материал ирүүлээгүй тул хүчингүй болсон. БНСУ-ын хөрөнгө оруулалтаар Ёошин компани ТЭЗҮ-ийг 2016 оны 12 дугаар сард хүлээлгэж өгсөн. | 10.0 |
| 51 | 7.10 | Эгийн голын усан цахилгаан станц, түүний дэд бүтцийг барих ажлыг эхлүүлэх | Хөрөнгө оруулалт, санхүүжилтийн ажлын явц | 100.0 | Засгийн газраас Эгийн голын УЦС-г барих шилжүүлэх нөхцөлөөр концессыг БНХАУ-ын төрийн өмчийн “Чайна гэжүба групп лимитэд” компаниар гүйцэтгүүлэхээр гэрээ байгуулсан. Төслийн нэгж 2016 оны 05 дугаар сарын 23-24-ны өдрүүдэд Төрийн ордонд ОХУ, БНХАУ-ын төлөөлөгчдөд Монгол Улсад хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй УЦС-ын төслийн талаар танилцуулга хийсэн. Засгийн газраас санаачилсан Эдийн засгийг сэргээх хөтөлбөрт Эгийн голын УЦС барих ажлыг эхлүүлэх, хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэрийг шийдвэрлэхээр тусгасан. Эгийн голын УЦС-ын төслийн нэгж ОХУ-ын “Русь Сиб Энергия” компанитай хамтын ажиллагааны санамж бичгийг 2016 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдөр байгуулсан.  | 30.0 |
| 52 | 7.11 | БНХАУ-тай Эрчим хүчний ерөнхий хэлэлцээр байгуулах ажлыг эрчимжүүлэх | Хэлэлцээр байгуулах ажлын явц, хувиар | 100.0 | Эрчим хүчний хамтын ажиллагааны хүрээнд 2016 оны 3 дугаар сарын 31-нд Бөөрөлжүүтийн нүүрсний уурхай, Цахилгаан станцын цогц төслийг Засгийн газар болон хөрөнгө оруулагчдын хооронд байгуулах Хөрөнгө оруулалтын гэрээнд гарын үсэг зурсан.Улаанбаатар хотноо 2016 оны 5 дугаар сарын 5-6-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан Монгол, Хятадын Засгийн газар хоорондын комиссын XIV хуралдааны протоколд “Хятадын тал эрчим хүчний ерөнхий хэлэлцээр, өндөр хүчин чадлын дулааны цахилгаан станц байгуулах болон бусад хамтын ажиллагааны талаарх Монголын талын хүсэлтийг дотоодын холбогдох байгууллагад уламжилж, дэмжиж ажиллахаа илэрхийлэв” хэмээн тусгасан нь эрчим хүчний ерөнхий хэлэлцээр байгуулах явцыг урагшлуулахад түлхэц болохоор байна. | 30.0 |
| **Зорилт 8.Монгол Улсын өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлж, эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг дэмжихэд чиглэсэн тээврийн салбарыг хөгжүүлэх бодлого хэрэгжүүлнэ.** |
| 53 | 8.1 | Нийтийн тээврийн үйлчилгээнд тусгай замын автобусны үйлчилгээг нэвтрүүлэх төслийг эхлүүлэх | Бэлтгэл ажлын явц, хувиар | 100.0 | Уг төслийг Азийн хөгжлийн банкны 59.9 сая ам.долларын хөнгөлөлттэй зээл, Дэлхийн байгаль орчны байгууллагын 1.5 сая ам.долларын буцалтгүй тусламж, Монгол Улсын Засгийн газрын 17 сая ам.долларын хөрөнгөөр санхүүжүүлэхээр төлөвлөсөн.Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/154 захирамжаар “Нийслэлийн тээврийг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах, Азийн хөгжлийн банкны төслийн баг, судалгааны багуудын ажлыг дэмжих, шуурхай зохицуулалтаар хангах, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх явцад холбогдох техникийн шийдлийг гаргаж хамтран ажиллах үүрэг бүхий Техникийн ажлын хэсэг байгуулсан. Тус ажлын хэсэг АХБ-ны төслийн баг, Нийтийн тээврийн чадавхыг бэхжүүлэх ТА8212-МОН болон Төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн бэхжүүлэх ТА8985-МОН төслийн багтай уулзалт хийж АХБ-ны тусгай замын автобусны коридорыг сонгох талаар ажиллаж байна. | 70.0 |
| 54 | 8.2 | Азийн авто замын сүлжээнд холбогдсон АН-4 чиглэлийн авто замын сүлжээг барьж, ашиглалтад оруулах | Ярант-Ховд-Өлгий-Улаанбайшинт чиглэлийн замын урт, км | 189.7 | Тус чиглэлийн авто замуудын барилгын ажлын гэрээг 2015 оны 08 дугаар сарын 04-ний өдөр ”Чайна Хуаши Ентерпрайзис Лимитэд” компанитай байгуулсан бөгөөд барилгын ажлын гэрээгээр 2018 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдөр авто замыг ашиглалтад оруулна. 2016 оны зам барилгын ажил 5 дугаар сард эхэлсэн, барилгын ажил 11 дүгээр сарыг хүртэлх хугацаанд үргэлжилнэ. **Хашаатын даваа-Шурагийн гүүр чиглэлийн 50 км хатуу хучилттай авто замын барилгын ажил:**Хөрс хуулалт 85.71 хувь , далангийн дүүргэлт 66.7 хувь, ухмал 14.58 хувь, суурийн доод үе 42.53 хувь хийгдсэн. Нийт барилгын ажил 17.20 хувьтай байна. **Шурагийн гүүр-Ховд чиглэлийн 53.9 км хатуу хучилттай авто замын барилгын ажил:**Хөрс хуулалт 100 хувь, далангийн дүүргэлт 79.57 хувь, ухмал 96.93 хувь, суурийн доод үе 72.28 хувь, гүүрийн ажил 30.54 хувь, хоолойн ажил 23.05 хувь хийгдсэн. Нийт барилгын ажил 27.44 хувьтай байна.**Хашаатын даваа-Толбо сум чиглэлийн 60 км хатуу хучилттай авто замын барилгын ажил:**Хөрс хуулалт 38.28 хувь, далангийн дүүргэлт 14.10 хувьтай байна. Нийт барилгын ажил 7.22 хувьтай байна.**Цагааннуур-Улаанбайшинт чиглэлийн 25.8 км хатуу хучилттай авто замын барилгын ажил:**Гүйцэтгэгчийн сонгон шалгаруулалтад гомдол гарсан бөгөөд Захиргааны хэргийн шүүхээр шийдвэрлүүлэхээр хүлээгдэж байна. Шүүхийн шийдвэр гарсны дараа барилгын ажил эхэлнэ. Зам барилгын ажлын бэлтгэл ажлыг хангах хүрээнд ажиллах хүчний зөвшөөрөл, тоног, төхөөрөмж, машин механизмыг гааль, НӨАТ-аас чөлөөлүүлэх асуудлыг холбогдох байгууллагуудад тавьж шийдвэрлүүлсэн. Мөн Засгийн газрын тогтоолоор тус чиглэлийн авто замд ашиглах түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны төлбөрөөс чөлөөлүүлэх шийдвэрийг гаргуулан ажиллав. | 50.0 |
| 55 | 8.3 | Аймгийн төвүүдийг нийслэл хоттой хатуу хучилттай авто замаар холбох | Ховд, Увс, Баян-Өлгий, Говь-Алтай, Завхан аймгуудын чиглэлд баригдах замын урт, км | 483 | **Цахир-Тосонцэнгэл чиглэлийн 127.1 км хатуу хучилттай авто замын барилгын ажил:**Цахир-Тосонцэнгэл чиглэлийн 127 км авто замын дутуу тусгагдсан хөрөнгийн асуудлыг Засгийн газарт танилцуулан, 2016 оны 195 дугаар тогтоолоор шийдвэрлүүлсэн. 2016 оны төсвийн тодотголоор 5.9 тэрбум төгрөг дутуу тусгагдсан тул барилгын ажлыг гэрээт хугацаанд нь бүрэн дуусган ашиглалтад өгөх боломжгүй болсон. Барилгын ажлын явц 93.7 хувьтай байна.**Элсэнтасархай-Хархорины Орхоны гүүр чиглэлийн 77 км хатуу хучилттай авто замын их засвар, шинэчлэлтийн ажил:**Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлсэн Элсэнтасархай-Хархорины Орхоны гүүр чиглэлийн 77 км хатуу хучилттай авто замын их засварын ажил 2016 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдөр дууссан. Замын чанар байдлыг тогтоож, дүгнэлт гаргасан. Улсын комисс 2016 оны 11 дүгээр сарын 11-нээс 13-ны өдрүүдэд ажиллаж ашиглалтад хүлээн авсан.**Ховдын Булган-Үенч чиглэлийн 60 км хатуу хучилттай авто замын барилгын ажил:**Булган–Үенч-Ховд чиглэлийн 60 км хатуу хучилттай авто замын хөрөнгийн эх үүсвэрийн шийдвэрлэх асуудлыг Засгийн газрын 195 дугаар тогтоолоор батлуулсан. Эдийн засаг, санхүү, төсвийн хүндрэлтэй байдлын улмаас тус арга хэмжээг санхүүжүүлэх хөрөнгийн эх үүсвэр 2017 оны төсвийн тухай хуульд туссан. Гүйцэтгэгчтэй нэмэлт гэрээг байгуулсан. Гүйцэтгэгч өөрийн хөрөнгөөр 4.0 орчим тэрбум төгрөгийн ажлыг хийсэн. Барилгын ажлын явц 86.5 хувьтай. Барилгын ажлыг 2017 онд үргэлжлүүлнэ.**Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэлийн 143 км хатуу хучилттай авто замын барилгын ажил:**Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэлийн 143 км хатуу хучилттай авто замын барилгын ажлын гэрээг “Насны зам” ХХК, “Бадрах ойл” ХХК, “Өвөрзалаат” ХХК, “Хансуун зам” ХХК, “Арж капитал” ХХК-тай байгуулан Хөгжлийн банкинд хүргүүлсэн. Багц 1-ын 52.74км авто зам, багц 4-ын 25км авто замуудад улсын комисс ажилласан.Багц 2-ын 23.32 км авто зам, багц 5-ын 27.98 км авто замуудад чанар байдлын дүгнэлт гаргасан бөгөөд улсын комисс ажиллахаар төлөвлөж байна. Багц 3-ын 13.32 км авто замаас 3 км замын хучилт хийгдээгүй үлдээд байна. Барилгын ажлын явц 95 хувьтай байна.**Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын дунд тойргийн 9.8 км хатуу хучилттай авто замын барилгын ажил:**Уг авто замын барилгын ажил бүрэн дууссан. Улсын комисс 2016 оны 11 дүгээр сарын 09-ний өдөр ажилласан. Акт баталгаажих шатандаа явж байна.**Тосонцэнгэл-Улиастай чиглэлийн 67 км хатуу хучилттай авто замын барилгын ажил:** Тосонцэнгэл - Улиастай чиглэлийн 67 км хатуу хучилттай авто замын барилгын ажлын санхүүжилтийн асуудлыг БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээлийн хэмнэгдсэн хөрөнгөөс шийдвэрлүүлэхээр Засгийн газарт танилцуулан 2016 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдрийн 44 дүгээр хуралдааны тэмдэглэл гарсан. Барилгын ажлын явц 60 хувьтай байна. | 50.0 |
| 56 | 8.4 | Улсын чанартай авто замын сүлжээний ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах | Засвар, арчлалт хийгдэх авто замын сүлжээний урт, мян.км | 12.7 | Олон улсын болон улсын чанартай авто зам, гүүрийн засвар, арчлалтын ажлын 2016 оны төлөвлөгөөг зам хариуцагч 28 компанийн хариуцдаг авто замыг чиглэл тус бүрээр, хучилтын төрөл, насжилт, хөдөлгөөний эрчимтэй уялдуулж, өвлийн улиралд ажиллах шуурхай ажлын хэсгүүдийн байршил, ажиллах хүч, машин, механизм, гүүрийн хамгаалагч-засварчин ажиллуулах гүүрнүүдийн байршил, цалингийн зардлыг тус бүрд нь боловсруулан тооцож Зам, тээврийн сайдын /хуучнаар/ 2016 оны 21 тоот тушаалаар, нэмэлтээр батлагдсан 12.0 тэрбум төгрөгийг Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2016 оны 43 дугаар тушаалаар тус тус шинэчлэн батлуулсан. Батлагдсан тушаалыг хэрэгжүүлэн ажиллахаар бүс нутаг хариуцсан мэргэжилтнүүд газар дээр нь ажиллан, хийгдэх зам засварын ажлын тоо хэмжээг тогтоож, график төлөвлөгөө, төсвийг гарган баталж, засварын ажлыг хийж гүйцэтгүүлж байна. Засвар арчлалт ажлын явц 100 хувьтай. | 100.0 |
| 57 | 8.5 | Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлогын 1, 2 дугаар үе шатны төмөр замын суурь бүтцийн барилгын ажлыг үргэлжлүүлэх | Тавантолгой-Сайншанд чиглэлийн /435 км/ | 10.0 | Тавантолгой-Сайншанд, Сайншанд-Хөөт, Хөөт-Бичигт, Хөөт-Чойбалсан чиглэлийн төмөр замын чигийг тогтоох, байр зүйн зураг, геотехник, гидрогеологи, археологи, палеонтлоги, байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээ хийх, техникийн зураг төслийг боловсруулах ажлыг 100 хувь гүйцэтгээд байна. Япон Улсын тал дээрх чиглэлийн дагуу 2011 онд боловсруулсан урьдчилсан техник-эдийн засгийн үндэслэлийг өнөөдрийн эдийн засгийн, олон улсын зах зээлийн нөхцөл байдалд уялдуулан дахин шинэчлэн боловсруулахаар ажиллаж байна. Судалгааны ажлын үр дүнд үндэслэн Тавантолгой-Сайншанд, цаашлаад Сайншанд-Хөөт-Чойбалсан-Эрээнцав чиглэлийн төмөр замын барилгын ажлыг 2017 онд багтаан эхлүүлэхээр ажиллаж байна. Таван толгой-Сайншанд чиглэлийн төмөр замын ажлын нарийвчилсан зураг төслийг Япон Улсын “Nippon koei” компаниар гүйцэтгүүлэхээр хэлэлцээ хийж байна. Таван толгой-Сайншанд-Хөөт-Чойбалсан, Хөөт-Бичигт чиглэлийн төмөр замын шугамын чигийг тогтоох тухай тогтоолын төслийг боловсруулж Засгийн газрын 2016 оны 03 дугаар сарын 07-ны өдрийн 146 дугаар тогтоолоор батлуулсан. “JBIC” /Японы олон улсын хамтын ажиллагааны банк/-ны санхүүжилтээр “PwC” нь Зүүн төмөр замын төслийн ТЭЗҮ-ийг шинэчлэн боловсруулж эдийн засгийн үр ашгийн талаар судалгааг хийж Монголын талд 2016 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдөр хүлээлгэн өгсөн. Иймд шинээр батлагдсан Уул уурхай, Аж үйлдвэрийн бодлоготойуялдуулан зүүн чиглэлийн төмөр замын ТЭЗҮ-ийг дахин боловсруулах шаардлага гарч байна. Түүнчлэн Япон улсын хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжиж буй "Улаанбаатар хотын олон улсын шинэ нисэх онгоцны буудал барих төсөл"-тэй адил нөхцөлөөр Зүүн чиглэлийн төмөр замын төслийг хэрэгжүүлэх боломжийг судалж, Монгол Улсын Засгийн газраас Япон Улсын Засгийн газарт албан ёсны хөнгөлөлттэй зээлийн хүсэлтийг гаргаж, хоёр Улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийг идэвхжүүлэхээр ажиллаж байна. Шинэ төмөр зам төслийн хүрээнд Таван толгой-Сайншанд, Сайншанд-Хөөт чиглэлийн төмөр замын төслийг Зүүн босоо коридор буюу Бичигт-Хөөт, Хөөт-Чойбалсан-Эрээн цав чиглэлийн төмөр замтай уялдуулан хөгжүүлэх талаар эдийн засгийн үр ашгийн тооцоо, судалгааг хийх шаардлага гарч байна. | 10.0 |
| Сайншанд-Баруун урт-Хөөт чиглэлийн/430км/ |
| Чойбалсан-Хөөт-Бичигт чиглэлийн /415 км/ барилгын ажлын явц |
| Монгол Улсын Их Хурлын 2014 оны 64 дүгээр тогтоолоор “Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлого”-д тодотгол хийж Хөөт-Бичигт чиглэлийн төмөр замын суурь бүтцийн царигийн өргөнийг 1435 мм байхаар шийдвэрлэсэн. Энэ чиглэлд “Монголын төмөр зам” ТӨХК, БНХАУ-ын “Башинь төмөр зам” ХХК хооронд байгуулсан хамтран ажиллах санамж бичгийн хүрээнд Хятадын Төмөр замын зураг төслийн гуравдугаар товчоогоор ТЭЗҮ болон зураг төслийг шинэчлэн боловсруулах ажил хийгдэж байна. Түүнчлэн, Бичигт-Зүүн хатавч хилийн төмөр замын боомтын холболтын цэгийг тохиролцохоор хоёр улсын Гадаад хэргийн яамдаар ахлуулсан ажлын хэсэг ажиллаж байна. Бичигт-Зүүн хатавчийн хилийн боомтын төмөр замын бүтээн байгуулалтыг санхүүжүүлэх, барилгын ажлыг гүйцэтгэхэд хамтарч ажиллахаар Монгол Улсын Зам, тээврийн яам, ӨМӨЗО-ны Шилийн гол аймгийн удирдлагатай 2015 оны 10 дугаар сард уулзаж, урьдчилан тохиролцсон бөгөөд хилийн боомтын холболтын цэгийг Монгол, Хятадын Гадаад хэргийн яамаар ахлуулсан ажлын хэсэг 2016 оны 5 дугаар сард Бичигт-Зүүнхатавч боомт дээр ажиллах үеэрээ тохиролцсон. Одоо барилгын ажилд шаардлагатай санхүүжилтийг шийдвэрлэснээр барилгын ажлыг эхлүүлэх боломжтой болно.Төслийг түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй гэрээгээр, Засгийн газрын баталгаа гаргаж, хөрөнгө оруулагч өөрийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж 2017 оны эхний улиралд багтаан гэрээ байгуулан, ажил эхлүүлэхээр ажиллаж байна. |
| 58 | 8.6 | Эрдэнэт-Овоотын 3 дугаар үе шатны төмөр замын суурь бүтцийн барилгын ажлыг эхлүүлэх | Барилгын ажлын явц, хувиар | 10.0 | Монгол Улсын Засгийн газрын 2015 оны 08 дугаар сарын 10-ны өдрийн 327 дугаар тогтоол Эрдэнэт хотоос Овоотын уурхай чиглэлийн төмөр замыг зураг төсөл боловсруулах, барих-ашиглах-шилжүүлэх төрлөөр Концессын гэрээ байгуулах эрх олгосон. Монгол Улсын Засгийн газрын 2015 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн 420 дугаар тогтоолоор Эрдэнэт-Овоот чиглэлийн төмөр замын суурь бүтэц барих тусгай зөвшөөрлийг “Нортерн рейлвейз” ХХК-д олгосон. Одоо тус компани шаардлагатай санхүүжилтийг шийдвэрлэснээр барилгын ажлыг эхлүүлнэ.Эрдэнэт-Овоот чиглэлийн төмөр замын чиг нь Эгийн голын усан цахилгаан станцын төслийн авто зам болон агаарын шугамын чигтэй давхцалтай байгааг шийдвэрлэх ажлын хэсэг байгуулахаар ажиллаж байна. Уг төслийн ТЭЗҮ-ийг боловсруулж, батлуулах шатанд явж байна. Эрдэнэт-Овоот чиглэлийн төмөр замын чигийг Засгийн газрын 2017 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 10 дугаар тогтоолоор баталсан. Барилгын ажлыг 2017 оны 2 дугаар улиралд эхлүүлнэ. | 10.0 |
| 59 | 8.7 | Мандал-Багахангай чиглэлийн Богдхан төмөр замын суурь бүтэц барих төслийг эхлүүлэх | Бэлтгэл ажлын явц, хувиар | 100.0 | Азийн хөгжлийн банкнаас Төслийн бэлтгэл техникийн туслалцаанд 1.5 сая ам.долларын санхүүжилтийг буцалтгүй тусламж олгох шийдвэрээ 2015 оны 07 дугаар сарын 30-ны өдөр албан бичгээр мэдэгдсэн. Азийн хөгжлийн банкны Монгол дахь Суурин төлөөлөгчийн газарт 2016 оны 2 дугаар сарын 23-ны өдөр ЗТЯ, АХБ-ны хооронд видео уулзалт зохион байгуулж, төслийн бэлтгэл техникийн туслалцааг эхлүүлэх төлөвлөгөөний талаар хэлэлцсэн. Уулзалтаар Азийн хөгжлийн банкны санал болгосны дагуу төмөр замын трассын судалгааны ажлыг эхлүүлж, бусад судалгааны ажлыг гүйцэтгэх Зөвлөхийн сонгон шалгаруулалтыг нэгэн зэрэг явуулахаар тогтов. Азийн хөгжлийн банкнаас чигийн судалгаа хийх компанийг сонгох шалгаруулахаар ажиллаж байна. Урьдчилсан байдлаар Богдхан төмөр замын 7 хувилбар бүхий чигийн зураг хийгдээд байна.  | 10.0 |
| Барилгын ажлын явц, хувиар | 5.0 | Судалгаа болон техник эдийн засгийн үндэслэл хийгдсэний дараа барилгын ажил эхэлнэ. Судалгааны ажил хийх санхүүжилтийг Азийн хөгжлийн банкнаас гаргахаар шийдвэрлэсэн.  |
| 60 | 8.8 | Даланзадгад, Ховдын нисэх буудлыг олон улсын нөөц нисэх буудал болгон өргөжүүлэх | Барилгын ажлын явц, хувиар | 10.0 | “Монгол Улсын Иргэний нисэхийн нисэх буудлуудыг 2025 он хүртэл хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөөг боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ”, “Ховд аймгийн нисэх буудлын барилга байгууламжийг өргөтгөх, их засвар хийх ажлын ТЭЗҮ, ерөнхий төлөвлөгөө, ажлын зургийн даалгавар”-ыг Зам, тээврийн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаалаар 2016 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдөр баталсан.Ховд аймаг дахь нисэх буудлыг олон улсын 4С ангиллын нисэх буудал болгох ерөнхий төлөвлөгөө, барилга байгууламжуудыг шинээр төлөвлөх ажлын ТЭЗҮ, ажлын зургийн даалгаврыг шинэчлэн баталсан. Нисэх буудлын барилга байгууламж, аэродромын зураг төсвийг 4С ангилалд нийцүүлэн боловсруулж, улсын экспертизээр баталгаажуулсан. Мөн Ховд нисэх буудлын зорчигч үйлчилгээний барилгын зураг төслийг боловсруулах даалгаврыг баталж, зөвлөхийг сонгон шалгаруулах нээлттэй тендерийг 2 удаа зохион байгуулсан боловч төсөвт өртөг бага гэдэг шалтгаанаар компаниуд материал ирүүлээгүй. Төсвийн хүндрэлээс шалтгаалж санхүүжилт олдохгүй байгаагаас Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд 2018-2020 онд хэрэгжүүлэхээрсанхүүжилтийн эх үүсвэрийг 40 тэрбум төгрөгөөр тусгасан болно.Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд Өмнөговь аймгийн “Гурвансайхан” нисэх буудлыг “Олон улсын нөөц нисэх буудал” болгох ажлыг 2017-2020 онд хэрэгжүүлэхээр, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг 300 тэрбум төгрөгөөр тусгасан болно.Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд Ховд нисэх буудлыг олон улсын 4С ангиллын нөөц нисэх буудал болгох ажлын ТЭЗҮ, зураг төслийг хийлгэх, Гурвансайхан нисэх буудлыг олон улсын нөөц нисэх буудал болгох зураг төсөв хийгдэхээр тус тус тусгасан. | 30.0 |
| 61 | 8.9 | Ховдоос Завханы чиглэлийн Сархайрханы гүүр хүртэлх 130 км хатуу хучилттай замыг барих асуудлыг судалж шийдвэрлэх | Бэлтгэл ажлын явц, хувиар | 100.0 | Мянгадын гүүрнээс Сархайрхан чиглэлийн 20 км хатуу хучилттай авто замыг улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2014-2015 онд барьж ашиглалтад оруулсан. Эдийн засаг, санхүү, төсвийн хүндрэлтэй байдлын улмаас тус арга хэмжээг 2016 онд санхүүжүүлэх боломжгүй болсон. | 0 |
| **Зорилт 9.Геологи, эрдэс баялгийн салбарыг хөгжүүлэх замаар ашигт малтмалын ордуудыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах ажлыг эрчимжүүлж, гадаадын хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлнэ.** |
| 62 | 9.1 | Нутаг дэвсгэрийн геологийн тогтоц, ашигт малтмалын тархалтын зүй тогтол, хэтийн төлөвийг судлах зорилгоор 1:50000 масштабын геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажлыг үргэлжлүүлэн гүйцэтгэх | Хамруулах газар нутгийн хэмжээ, хувиар | 40.0 | Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан геологийн 1:50000-ны масштабын зураглал, ерөнхий эрлийн ажлаар нутаг дэвсгэрийн 40 хувийг хамруулах зорилтын хүрээнд 2016 онд 26 төслийг үргэлжлүүлэн, 10 төслийг шинээр хэрэгжүүлснээр нутаг дэвсгэрийн 6 хувьд төсөл хэрэгжиж нийт **34.6 хувийг** хамруулаад байна.Эдгээр ажлын үр дүнг авч үзвэл:- 2013-2015 онд хэрэгжиж дууссан Тогоо хайрхан-50, Баяндалай-50, Улаанбадрах-50, Онц уул-50, Эмээлцэгийн нуруу-50 төслийн үр дүнгийн тайланг Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлийн салбар хуралдаанаар хэлэлцүүлж, Уул уурхайн сайдын 2016 оны А/51, А/62, Уул уурхайн хүнд үйлдвэрийн сайдын 2016 оны 17, 18, 19 дүгээр тушаалаар хүлээн авч шийдвэрлэсэн. -Төслүүдийн 2016 оны хээрийн судалгааны ажил болон суурин боловсруулалтын ажилд хээрийн шуурхай хяналтыг хийж зөвлөмж өгсөн ба хээрийн судалгааны болон суурин боловсруулалтын ажлын анхдагч материалыг хүлээн авсан.- БНЧех Улстай хамтарсан геологийн 1:50000-ны масштабын зураглал, ерөнхий эрлийн “Монгол Алтай-50” төслийн эцсийн үр дүнгийн тайланг Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлөөр хэлэлцүүлэн хүлээн авсан. | 90.0 |
| 63 | 9.2 | Газрынтосныбүтээгдэхүүнийхангамжийнтогтвортойбайдлыгхангахзорилгоорулсыннөөцийнагуулахбарихаддэмжлэгүзүүлэх |  Барилгынажлынявц, хувиар | 50.0 | Санхүүжилтийн эх үүсвэрийг шийдэх үүднээс Засгийн газрын 2015 оны 119 дүгээр тогтоолоор Рашаант дахь улсын нөөцийн агуулах төслийг концессын гэрээгээр хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэсэн ба уг тогтоолын 2 дугаар заалт, Рашаант дахь улсын нөөцийн агуулах төслийг хэрэгжүүлэх Концессын гэрээний 2.2.1 дүгээр заалтуудыг тус тус үндэслэн 2015 оны 06 дугаар сарын 19-ны өдөр Уул уурхайн яам /хуучнаар/, Сангийн яам, төсөл хэрэгжүүлэгч Нэйшнл Трейдинг Энд Транспорт Групп ХХК-ийн хооронд “Улсын нөөцийн шатахуун хадгалах, хадгалуулах, түүнд хяналт тавих гэрээ”-г байгуулсан. 2016 оны байдлаар “Нэйшнл Трейдинг Энд Транспорт Групп” ХХК нь “Рашаант дахь улсын нөөцийн агуулах төсөл”-ийн санхүүжилтийг босгох ажлын хүрээнд төслийн эхний жилийн санхүүжилт болох 16.5 сая ам.долларыг Швейцарийн “UBS” банкнаас татах, үндсэн 85 хувийн санхүүжилт болох 47 сая ам.долларыг БНЧУ-ын EGAP-ийн даатгалтайгаар тус улсын CSOB болон Ceska Sporitelna банкуудаас татахаар хэлэлцэн шийдэлд хүрээд буй талаар мэдэгдэж, Монгол Улсын хөгжлийн банкаар дамжуулан тус санхүүжилтийг татах зөвшөөрөл олгох тухай Засгийн газрын 2016 оны 08 дугаар сарын 17-ны өдрийн 39 дүгээр тогтоолын хүрээнд тус банктай хамтран ажиллаж байна.  | 30.0 |
| 64 | 9.3 | Ашигтмалтмалынордуудыгэдийнзасгийнэргэлтэдоруулахажлыгэрчимжүүлэх | Ашиглалтадоруулахордынтоо | 25.0-аас доошгүй | Оюутолгой, Тавантолгой, Цагаансуварга, Гацуурт зэрэг стратегийн томоохон ордуудыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах ажлыг эрчимжүүлэхэд бодлогын дэмжлэг үзүүлж ажилласан. Тухайлбал: - Оюутолгойн далд уурхайн бүтээн байгуулалт буюу төслийн 2 дахь шатны ажлыг эхлүүлж, туслан гүйцэтгэгч “РедПат” ХХК-д тэсэлгээний тусгай зөвшөөрлийг шинэчлэн олгох асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэсэн. - Цагаансуваргын ордыг ашиглалтад оруулахад шаардлагатай цахилгаан хангамжийн асуудлаар ЭХЯ, холбогдох байгууллагатай хамтран ажилласан. - Тавантолгойн ордыг дэд бүтцийн хамт иж бүрнээр нь ашиглалтад оруулах талаар хөрөнгө оруулагчидтай гэрээ байгуулах ажлын хэсгийг Ерөнхий сайдын 2016 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 104 дүгээр захирамжаар шинээр байгуулан хэлэлцээрийг хийж байна.-Тавантолгойн коксжих нүүрсний ордыг иж бүрэн ашиглахтай холбогдон, Уул уурхайн яам /хуучнаар/, Эрдэнэс тавантолгой ХК болон Япон улсын НЕДО байгууллага /Нагата инженеринг/ хамтран Тавантолгойн ордыг түшиглэн нүүрсийг хуурай аргаар баяжуулах туршилтын үйлдвэр байгуулах тухай санамж бичгийг байгуулж төслийн ажлыг эхлүүлээд байна. -Гацууртын ордыг ашиглах ТЭЗҮ-ийн тодотголд шүүмж дүгнэлт гаргаж ордын нөөцийн ангиллыг шинэчлэн тогтоосноор Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлөөр хэлэлцүүлэх боломжтой гэж үзсэн. ТЭЗҮ-ийг хэлэлцэж хүлээж авсны дараа Орд ашиглах гэрээ байгуулах талаар яриа хэлэлцээрийг эхлүүлэхээр ажиллаж байна. - Ашиглахад бэлэн болсон уурхай, уулын үйлдвэрийг байнгын ашиглалтад хүлээн авах Улсын комисс ажиллуулахаар хүсэлтээ ирүүлсэн аж ахуйн нэгжүүдээс бичиг баримтын бүрдэл хангасан **21 уурхайг** Улсын комисс хүлээн авсан. | 50.0 |
| 65 | 9.4 | Ашигтмалтмалынтөрөл, олборлох, боловсруулахтехнологийнонцлогийгтусгасанбайгальорчныгхамгаалах, нөхөнсэргээхЕвропынХолбооныстандартыгнутагшуулж, мөрдүүлэх | Шинээрмөрдүүлэхүндэснийстандартынтоо | 9 | Уул уурхайн байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх Европын Холбооны холбогдох стандартыг судлаад нэн шаардлагатай 9 стандартын төслийг боловсруулсан.Уул уурхайн нөхөн сэргээлттэй холбоотой Олон улсын стандартчиллын ISO11269-2, MNS ASTM E 2278, MNS АSTM D5050 стандартуудыг 1:1 орчуулан үндэсний стандартаар батлууллаа.Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн хаягдлын ерөнхий ангилал, түүний хаягдлын байгууламжид тавих шаардлага, хаягдал лагийн ангилал, эвдэрсэн газрын хөрсний нөхөн сэргээлтэд хаягдлын лагийг ашиглах дэвшилтэт туршлага CEN/TR 13983, арьс, шир болон үслэг боловсруулах үйлдвэрлэлийн хаягдлын ерөнхий ангилал, тавих шаардлага MNS 6501: 2015 зэрэг стандартыг Стандартчиллын Үндэсний зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн батлуулав.“Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээлтийн баталгааны тусгай дансны гүйлгээнд хяналт тавих журам”, “Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах, хянан батлах, тайлагнах журам”-ыг тус тус батлуулав. Байгаль орчинд учруулсан хохирлыг тооцох аргачлалыг ХБНГУ-ын биотопын үнэлгээний аргачлалын дагуу шинэчлэх ажлыг зохион байгуулж байна.  | 70.0 |
| Шинээр нэвтрүүлэх олон улсын стандартын тоо | 1 |
| 66 | 9.5 | Уул уурхайн үйл ажиллагаанаас болж эвдрэлд орсон талбайд нөхөн сэргээлт хийлгүүлэх | Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар | 100.0 | Уул уурхайн салбарт 2016 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн байдлаар 3834 ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч 13.9 мян.га талбайд үйл ажиллагаа явуулахаар зөвшөөрөл авсан байгаа нь нийт нутаг дэвсгэрийн 8.5 хувийг эзэлж байна. Үүнээс ашиглалтын 1572 тусгай зөвшөөрөл бүхий 1.4 мян.га, нийт нутаг дэвсгэрийн 0.9 хувь, хайгуулын 2262 тусгай зөвшөөрөл бүхий 12 мян.га, нийт нутаг дэвсгэрийн 8 хувийг эзэлж байгаа бөгөөд идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй 342 орчим аж ахуйн нэгж, байгууллага байна. Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид 2015 онд уул уурхайн олборлолт хийхдээ 590 га эвдрэлд оруулж, 483 га-д техникийн нөхөн сэргээлт, 387 га-д биологийн нөхөн сэргээлт хийсэн байна. Өнөөдрийн байдлаар Монгол Улсын хэмжээнд уул уурхайн олборлолтын үйл ажиллагааны улмаас нийт 27912 га талбай уулын ажилд хамрагдсан. Үүнээс техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн талбай нь 75 хувь буюу 20 мянган.га, биологийн нөхөн сэргээлт хийсэн талбайн хэмжээ 29 хувь буюу 7973 га байна. Уул уурхайн үйл ажиллагаанаас болж эвдрэлд орсон талбайд нөхөн сэргээлт хийлгүүлэх зорилгоор “Газрын тос, ашигт малтмалын нөөц ашигласны болон байгаль орчныг бохирдуулсны төлбөрийн орлогоос байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн нөөцийг нөхөн сэргээх арга хэмжээнд зарцуулах хөрөнгийн хувь, хэмжээний тухай хууль”-ийн төслийн үзэл баримтлалыг боловсруулав. Нөхөн сэргээлтийн мэдээллийн нэгдсэн санг Ашигт малтмалын газартай хамтран байгуулж, үйл ажиллагааг ханган ажиллаж байна. | 70.0 |
| **Зорилт 10.Бодит салбарын хөгжлийг дэмжсэн шинжлэх ухаан, технологийн хөгжлийн бодлого баримтална.** |
| 67 | 10.1 | Шинжлэх ухаан, технологийнэрх зүйн орчныг сайжруулах | Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар | 100.0 | Шинжлэх ухаан, технологи, инновацийн салбарт шинээр боловсруулж буй бодлого, эрх зүйн баримт бичгийн төслийг ШУТИС-ийн Жижиг, дунд үйлдвэрийн судалгаа-сургалтын төвөөр гүйцэтгүүлэх тухай, “Шинжлэх ухаан технологийн төслийн өртөг, зардлыг тодорхойлох, түүний зарцуулалтад санхүүгийн хяналт тавих журам”-ыг батлах тухай, “Эрдэм шинжилгээний ажилтныг аттестатчилах журам”-ыг шинэчлэн батлах тухай гэсэн тушаалуудыг тус тус БСШУС-ын сайдаар батлуулан холбогдох ажлуудыг хийж эхлүүлснээр Шинжлэх ухаан, технологийн эрх зүйн орчин сайжирсан. | 90.0 |
| 68 | 10.2 | “Монгол Улсын шинжлэх ухаан, технологийг 2007-2020 онд хөгжүүлэх Мастер төлөвлөгөө”-ний III үе шатыг хэрэгжүүлэх | Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар | 100.0 | Мастер төлөвлөгөөний II дахь шатны үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд хийсэн дүн шинжилгээнд үндэслэн Монгол Улсын Тогтвортой хөгжлийн хөгжлийн үзэл баримтлал-2030, Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан зорилтуудтай уялдуулан “Монгол Улсын шинжлэх ухаан, технологийг 2007-2020 онд хөгжүүлэх Мастер төлөвлөгөө”-ний III дахь шатанд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулж, төлөвлөгөөг БСШУС-ын сайдын 2016 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн тушаалаар батлан хэрэгжүүлж байна. | 90.0 |
| 69 | 10.3 | Монгол Улсын насанд хүрсэниргэн, хуулийн этгээд, төрийналбан хаагч нарт цахим гарынүсэг олгох ажлыгүргэлжлүүлэх | Цахим гарынүсэг олгохажлын явц,хувиар | 50.0 | Улсын Их Хурлын 2011 оны “Цахим гарын үсгийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” 61 дүгээр тогтоолын 3 дахь хэсэгт “Монгол Улсын насанд хүрсэн иргэн бүрт тоон гарын үсгийн нийтийн түлхүүрийг 2013 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болох нөхцөлтэйгөөр иргэний ухаалаг үнэмлэхэд суурилуулан олгож, уг арга хэмжээний зардлыг улсын төсвөөс санхүүжүүлэх” гэж заасны дагуу Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газартай хамтран бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.Хуучнаар Мэдээлэл технологи шуудан харилцаа холбооны газрын даргын 2015 оны 3 дугаар сарын 25-ны өдрийн 71 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Нийтийн түлхүүрийн дэд бүтцийг ашиглах талаар төрөөс баримтлах бодлогын чиглэл”, 72 дугаар тушаалаар батлагдсан “Тоон гарын үсгийн гэрчилгээ олгох үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийг сонгон шалгаруулах журам”-ын дагуу тоон гарын үсгийн гэрчилгээ олгох “Монпасс” ХХК-ийг сонгон шалгаруулж тусгай зөвшөөрөл олгосон.Засгийн газрын 2016 оны 3 дугаар сарын 14-ний өдрийн 151 дүгээр тогтоолоор “Тоон гарын үсгийн гэрчилгээ олгох талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” тогтоолыг баталсан. Энэхүү тогтоолын хүрээнд Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газрын даргын 2016 оны 5 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/58 тушаалаар батлагдсан “Цахим гарын үсгийн тухай хуулийн хүрээнд хийгдэх ажлын төлөвлөгөө”-г холбогдох төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудад хүргүүлсэн. Цахим гарын үсгийг иргэдэд олгох нөхцөл бүрдсэн бөгөөд Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар, “Үндэсний дата улсын төсөвт үйлдвэрийн газар”, “Интерактив” ХХК, “Секьюрити солюшн, сервис консалтинг” ХХК-ийн түншлэл болох “Монпасс СА” ХХК-ний 2016 оны 12 дугаар сарын 5-ны өдрийн Г/01 дугаар гурвалсан гэрээгээр төрийн албаны үйл ажиллагаанд тоон гарын үсгийг ашиглах, төрийн албан хаагчдад тоон гарын үсгийн гэрчилгээ олгох үйл ажиллагааг хамтран хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэсэн.  | 30.0 |
| **ГУРАВ. БҮС НУТАГ, ХӨДӨӨГИЙН ХӨГЖИЛ, БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ БОДЛОГО** |
| **Зорилт 11. Хүн амын нутагшилт, суурьшил, бүс нутгийн зохистой тогтолцоонд тулгуурлан хот, сууринг хөгжүүлж, газар ашиглалтыг сайжруулна.** |
| 70 | 11.1 | Төв аймгийн Хөшигийн хөндийн шинэ хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө болон эхний ээлжийн барилгажилтын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах | Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний тооХэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний тоо | 1 | Эдийн засаг, санхүү, төсвийн хүндрэлтэй байдлын улмаас хэрэгжих боломжгүй болсон. | 0 |
| 71 | 11.2 | Монгол Улсын иргэнд өмчлүүлэх боломжтой газарт газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, байр зүйн зураглал, газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг боловсруулах ажлыг үргэлжлүүлэх  | Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа хийх талбайн хэмжээ, мянган га | 48.5 | Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, байр зүйн зураглал, газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө боловсруулах” гэрээт ажлыг бүрэн хүлээж авсан. Архангай - 6437.8 га, Баянхонгор - 1421.2 га, Өвөрхангай - 17966.0 га, Баян-Өлгий -920.0 га, Говь-Алтай - 1919,7 га, Увс - 1557.5 га, Ховд - 3159.0 га, Дорнод - 2404.0 га, Хэнтий -377.5 га, Сүхбаатар - 592.6 га, Төв - 127.0 га, Дундговь - 1701.5 га, Өмнөговь - 2372.0 га, Дорноговь - 1156.9 га, Завхан - 4696.0 га, Булган -827.0 га, Хөвсгөл - 994.9 га нийт 48506.9 га газрын байр зүйн зураг, газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө боловсруулах ажилд хуваарийн дагуу хяналт тавьж бүрэн хүлээн авч, холбогдох аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газарт хүргүүлсэн.  | 100.0 |
| 72 | 11.3 | Бага, дунд орлоготой иргэдэд зориулсан түрээсийн орон сууцыг барьж ашиглалтад оруулах  | Ашиглалтанд орох орон сууцны тоо | 1300 | Түрээсийн орон сууц хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 2016 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 38 дугаар тогтоолоор “Төрийн орон сууцны корпораци” Төрийн өмчийн үйлдвэрийн газрын захиалгаар баригдаж ашиглалтад орсон 929 айлын, Засгийн газрын 2016 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдрийн 298 дугаар тогтоолоор “Бэрэн” группийн захиалгаар баригдаж ашиглалтад орсон 223 айлын, нийт 1152 айлын төрийн өмчийн түрээсийн орон сууцны сан бүрдүүлэх асуудлыг шийдвэрлүүлсэн. Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 169 дүгээр тогтоолоор “Түрээсийн орон сууц” хөтөлбөрийн “30-50м2 хүртэлх” гэснийг “70м2 хүртэлх” талбайтай сууц байна гэж өөрчилсөн. Мөн Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдаанаар Улаанбаатар, Дархан-Уул, Сэлэнгэ, Ховд, Увс, Хэнтий зэрэг аймгуудад “Төрийн орон сууцны корпораци” ТӨҮГ-ын захиалгаар баригдсан 360 айлын орон сууцыг “Төрийн түрээсийн орон сууцны сан”-д шилжүүлэхээр шийдвэрлэсэн байна. Ингэснээр төрийн өмчийн түрээсийн 1512 айлын түрээсийн орон сууцны сан бүрдүүлж, эхний ээлжийн 929 иргэнийг төрийн түрээсийн орон сууцанд хамруулах ажлыг зохион байгуулсан. | 100.0 |
| 73 | 11.4 | Аймаг, нийслэлийн ус хангамж, ариутгах татуургын барилгабайгууламж, шугам сүлжээг үе шаттай шинэчлэх  | Цэвэрлэх байгууламжийг шинэчлэх аймгийн тоо | 5 | 1. “Дэд бүтэц” төслийн хүрээнд Монгол Улсын Хөгжлийн банкны 34.0 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтээр Улаанбаатар хотын Буянт-Ухаа орон сууцны хороололд 20000 м3/хоног хүчин чадалтай цэвэрлэх байгууламжийг БНТурк улсын “HNC” компани барьж байна. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 75хувьтай байна.
2. БНХАУ-ын Засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр Замын-Үүд суманд 3040 м3 бохир усыг цэвэрлэх хүчин чадалтай цэвэрлэх байгууламж барьсан. Туршилт тохируулгын ажлыг гүйцэтгэж байна. Улсын комисс 2016 оны 6 дугаар сарын 8-ны өдөр ажиллаж, ашиглалтад хүлээн авсан. Үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангуулан ажиллаж байна.
3. БНФУ-ын зээлээр хэрэгжиж буй “Эрдэнэт хотын бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөл төсөл”-ийн барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэгчээр “Ар дааган”, “Байгууламж” ХХК-ийн түншлэл ажиллаж байна. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 85хувьтай байна.
4. АХБ-ны санхүүжилтээр хэрэгжиж буй “Дархан хотын бохир усны менежментийн МОН 3244/3245 төсөл”-ийн зээл хэрэгжүүлэх Олон Улсын Зөвлөх шалгарсан. Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улсын FICHTNER компани БХБЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргатай 2016 оны 07 дугаар сарын 22-ны өдөр гэрээ байгуулсан. Дархан хотын Нийтийн аж ахуй, үйлчилгээний “Дархан Ус суваг” ХК-ний чадавхийг бэхжүүлэх техник туслалцааны зөвлөх баг зээл хэрэгжүүлэх зөвлөх багийн ерөнхий болон жил бүрийн ажлын төлөвлөгөөг төслийн удирдах хороогоор батлуулан хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Төслийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх чиглэлээр Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын Захирамжаар ажлын хэсэг байгуулан ажиллаж байна.
5. Ховд аймгийн Жаргалант суманд “Хөгжлийн банк”-ны санхүүжилтээр хоногт 4200 м3 бохир усыг цэвэрлэх хүчин чадалтай байгууламжийн өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажлыг “Ховдын тулга” ХХК гүйцэтгэж, 2016 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдөр ашиглалтад оруулсан.
 | 70.0 |
| Ус хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээг шинэчлэх аймгийн тоо | 1 | Архангай аймгийн төвийн ус хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээг шинэчлэх ажлыг гүйцэтгүүлэх эрх Архангай аймагт шилжиж, тус аймаг ажлын гүйцэтгэлийг зохион байгуулсан. Булган хангай хорооллын дэд бүтцийн ажлыг эхлүүлэх, 240 айлын орон сууцны цэвэр, бохир усны хангамжийн ажил, гэр хорооллыг инженерийн шугам сүлжээнд холбох зэрэг ажлуудыг 2016 онд хийж гүйцэтгэсэн байна. |
| 74 | 11.5 | Газар хөдлөлтийн эрсдэл бүхий хот, суурин газар, бүсүүдийн тулгуур төв болон зарим суурин газрын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд 1:10000-ны масштабтай газар хөдлөлтийн бичил мужлалын зураг зохиох ажлыг үе шаттай хэрэгжүүлж дуусгах /ЗГҮАХХАХТ-ний 267.4 дэх заалт/ | Бичил мужлалын зураг хийгдэж дуусах аймгийн тоо | 12 | “Газар хөдлөлийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” УИХ-ын 2016 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 34 дүгээр тогтоол батлагдсан.Барилга, хот байгуулалтын яамны захиалгаар Одон орон, геофизикийн хүрээлэн “Аймаг, сум, суурингуудын нутаг дэвсгэрт газар хөдлөлийн бичил мужлалын зураглал хийх, газар хөдлөлийн эрсдэлийг тодорхойлоход чиглэсэн инженер-геологи, гидрогеологи, газар хөдлөлт, техникийн судалгааны ажил”-ыг 2012 оноос эхлэн гүйцэтгэсэн. Энэ хүрээнд нэр бүхий 12 аймгийн (Хэнтий, Дундговь, Дорноговь, Говьсүмбэр, Орхон, Баян-Өлгий, Архангай, Өвөрхангай, Сүхбаатар, Дархан-Уул, Дорнод, Баянхонгор) бичил мужлалын зураг, инженер геологийн зургийг хийж дуусган яаманд тайлангаа ирүүлж 5 аймгийн (Архангай, Өвөрхангай, Дархан-уул, Баянхонгор, Баян-Өлгий) материалыг эцэслэн хүлээлгэн өгсөн. Нийт гүйцэтгэл 95 хувьтай байна.Барилга,хот байгуулалтын Сайдын 2016 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн №166 тоот тушаалаар “Инженер-геологийн жижиг, дунд масштабын зураглал хийх, зураг зохиох аргачилсан заавар”-ыг батлав.Улаанбаатар хот, Налайх, Багануур, Багахангай дүүргүүдийн 1:10000 масштабтай “Газар хөдлөлийн бичил мужлалын зураг”-ийг боловсруулан дуусгаж, 2015 онд Шинжлэх ухаан технологийн зөвлөлийн хурлаар, 2016 онд БХБ-ын Сайдын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн дэмжигдсэн ба хурлын шийдвэрт үндэслэн Монгол Улсын Шинжлэх Ухааны Академийн ерөнхийлөгчийн 2016 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/201 тоот тушаалаар, ”Газар хөдлөлийн бичил мужлалын зураг ашиглах норм, дүрэм”-ийг Барилга, хот байгуулалтын сайд, Шинжлэх ухааны Академийн ерөнхийлөгч, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн хамтарсан 2016 оны 198 тоот тушаалаар тус тус батлуулан барилгын салбарт мөрдүүлэхээр ажиллаж байна. | 90.0 |
| **Зорилт 12.Хөдөөгийн хөгжлийг дэмжиж, хүн амын амьдрах орчныг сайжруулна.** |
| 75 | 12.1 | Хөдөө аж ахуйн гаралтай түүхий эдийг боловсруулах үйлдвэрлэл, технологийн парк байгуулах ажлыг эхлүүлэх | Байгуулах үйлдвэрлэл, технологийн паркийн тоо | 10 | Хөрөнгө оруулалтын газрын даргын 2015 оны А/68 дугаар тушаалаар "Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл, технологийн парк байгуулах төсөл"-ийн концесс олгох, хэлэлцээ хийх үүрэг бүхий Ажлын хэсэг байгуулагдсан. Концесс олгох уралдаант шалгаруулалтыг 2 удаа зарласан. Эхний ээлжинд 2015 оны 07 дугаар сард зарласан 8 сумаас Сэлэнгэ аймгийн Мандал, Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан, 2 дахь удаа 2016 оны 4 дүгээр сардзарласан 8 сумаасБулган аймгийн Хутаг-Өндөр сумын нутаг дэвсгэрт тус тус Хөдөө, аж ахуйн үйлдвэрлэл технологийн парк байгуулахаар санал өгсөн аж ахуйн нэгжүүдтэй ажлын хэсэг хэлэлцээр хийсэн. Хуучнаар АҮЯ, ХОГ-т Булган аймгийн Хутаг-Өндөр, Сэлэнгэ сум, Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай сум, Завхан аймгийн Их-Уул сум, Хөвсгөл аймгийн Мөрөн, Бүрэнтогтох, Түнэл сум, Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум, Өмнөговь аймгийн Гурвантэс, Цогтцэций сум, Төв аймгийн Зуунмод, Эрдэнэ, Баян, Аргалант, Сэргэлэн суманд Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл технологийн парк барих талаар аймаг, сумын ЗДТГ-аас санал ирүүлсэн. “Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл технологийн парк байгуулах төсөл”-ийн хүрээнд **Дэлхийн Банкны “Уул уурхайн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төсөл”,** Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн “Эрдэс баялаг, түүхий эдийн иж бүрэн санаачлага” хөтөлбөр, **”**Дэлхийн Банкны “Тогтвортой амьжиргаа III” төслүүдтэй хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн кластер, бүтээгдэхүүний өртөг нэмэгдүүлэх сүлжээг хөгжүүлэх, техник, технологи судлах, нэвтрүүлэх чиглэлээр хамтран ажиллаж байна.Архангай аймгийн Эрдэнэмандал, Булган аймгийн Хутаг-Өндөр, Хөвсгөл аймгийн Мөрөн, Сэлэнгэ аймгийн Мандал, Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан сумын Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл технологийн паркийн Техник, эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах ажил хийгдэж байна. | 30.0 |
| 76 | 12.2 | Малчдыг нийгмийн даатгалд хамрагдах, малаа даатгуулах сонирхлын хөшүүрэг бий болгох | Нийгмийн даатгалд хамрагдах малчдын тооны өсөлт, хувиар | 10.0 | Нийгмийн даатгалын албан журмын даатгалд 2016 онд 44.5 мянган ажил олгогч, 793.8 мянган даатгуулагч, сайн дурын даатгалд 225.6 мянган даатгуулагч хамрагджээ. Нийгмийн даатгалд сайн дураар даатгуулсан иргэдийн 59.3 мянга нь малчид бөгөөд энэ нь өмнөх 2015 онтой харьцуулахад 52 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна.  | 100.0 |
| Индексжүүлсэн даатгалд хамрагдах малын тооны өсөлт, хувиар | 10.0 | Малын индексжүүлсэн даатгалд хамрагдсан малчин өрхийн тоо 2015 оноос 8421-ээр өсөж, 2016 оны жилийн эцсийн байдлаар 18738 өрхийн 4.4 сая малыг даатгалд хамруулсан нь өмнөх оны мөн үеэс 44.9 хувиар өссөн байна. |
| 77 | 12.3 | Малчдыг орон нутагтаа тав тухтай ажиллаж, амьдрах нөхцөлөө бүрдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж, ХАА-н биржийн арилжаан дахь оролцоог нэмэгдүүлэх | ХАА-н биржийн арилжаанд оролцох малчдын тооны өсөлт, хувиар | 15.0-аас доошгүй | Баянхонгор, Завхан, Говьсүмбэр, Өмнөговь, Хэнтий аймгууд ХАА-н биржийн сүлжээнд хамрагдаад байна.Хөдөөажахуйнгаралтайбараа, түүхийэдийнбиржийнтухайхуулийгхэрэгжүүлэх, малчид, иргэдийгороннутгаасбиржийнарилжаандоролцохболомжоорхангахзорилгоор Өмнөговь аймгийн“Хотолтаванэрдэнэхоршоо”-тойхамтранбиржийнарилжааг 2016 оны 02 дугаарсарын 22-ны өдөр амжилттай зохионбайгуулсан.Баянхонгор, Говьсүмбэр, Завхан аймгийн Улиастай, Хэнтий аймгийн Чингис хаан сумаас Улаанбаатар хоттой онлайнаар шууд холбогдон ноолуурын арилжааг амжилттай зохион байгуулсан. Биржийн арилжаанд байнгын оролцогч брокерын компани болох Бадархундага Оргил ХХК, Хэнтий аймгийн Ханбүргэдэй ХХК-иар зуучлуулан орон нутгийн малчид, иргэд, хоршоо захиалга өгч оролцлоо. Одоогийн байдлаар **нийт малчдын 5 хувь нь хөдөө аж ахуйн биржийн арилжаанд брокероор дамжуулан оролцсон** байна.  | 30.0 |
| 78 | 12.4 | Хүлэмжийн аж ахуйн тоо, хэмжээг нэмэгдүүлж, таримлын нэр төрлийг олшруулах | Шинээр байгуулах зун, өвлийн хүлэмжийн талбайн хэмжээ мян.м2 | 100 | Монгол Улсад ашиглах өвөл, зуны хүлэмжийн стандарт боловсруулж батлуулах 21.2 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй зөвлөх үйлчилгээний гэрээг Монголын хүлэмжийн аж ахуй эрхлэгчдийн холбоо “ТББ”-тай байгуулж, Өвлийн халаалттай нийлэг хальсан хүлэмж MNS6637:2016, Зуны нийлэг хальсан хүлэмж 6636:2016 стандартыг боловсруулж, батлуулав. | 0 |
| Нэмэгдүүлэх ургацын хэмжээ тонн | 2000 |
| 79 | 12.5 | Харилцаа холбооны үндсэнсүлжээнд холбогдоогүйсумдыг шилэн кабелийнсүлжээнд холбох | Шилэнкабельдхолбогдохсумын тоо | 2 | Монгол Улсын нийт сумдаас шилэн кабелийн сүлжээнд холбогдоогүй байгаа 36 сумыг өргөн зурвасын сүлжээнд холбох техникийн нөхцөлийг судалж, 2016 оны төсвийн төсөлд хөрөнгийн эх үүсвэрийн санал хүргүүлсэн боловч санхүүжилтбатлагдаагүй.Шилэн кабелийн сүлжээнд холбогдоогүй 16 сумын хайгуулын зургийг Бүх нийтийн үйлчилгээний үүргийн сангийн хөрөнгөөр хийж гүйцэтгэхээр санал хүргүүлсэн.“Мобиком корпораци” ХХК-иас 2016 онд Ховд аймгийн Булган, Цэцэг, Үенч, Алтай сумдыг шилэн кабелийн сүлжээнд холбож, энэ үйл ажиллагаанд 2.0тэрбум төгрөгийг зарцуулсан байна. | 10.0 |
| 80 | 12.6 | Монгол мал хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн биржийг хөгжүүлэх хүрээнд хоршоодыг дэмжиж бүх сумдад мал аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эд бэлтгэх үндэсний сүлжээ бий болгох | Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар | 100.0 | Хөдөө аж ахуйн хоршоодын чадавхийг сайжруулах зорилгоор “Ногоон алт” хөтөлбөр, “Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын хөгжил” төсөлтэй хамтран орон нутагт хоршоодын удирдлага, менежерүүдийн сургалт-семинар зохион байгуулсан. Сургалтад оролцож гэрчилгээ эзэмшсэн хоршооны гишүүн нь цаашдаа хоршооны болон ХАА-н брокерын компанийн агуулахад түүхий эдийн ангилагч, барааны брокероор ажиллах боломжтой. “Хөдөө аж ахуйн бирж” ХХК хамтран “Жижиг хоршоо” төслийг хэрэгжүүлж Баянхонгор аймгийн Бууцагаан сумын багуудад биржийн арилжаанд оролцох боломжтой хоршооны гишүүдтэй уулзалт, сургалт зохион байгуулсан. Бууцагаан суманд 18 хоршоо үйл ажиллагаа явуулж байгаагаас Таванчимэг, Баруун нуур, Наранбаянбүрд, Тавуу хошуу бүрэн, Сүүн цагаан богд, Хоймор тахилгат хайрхан, Ургацын дуулал, Баян задгайн гол, Эзэнт баян буурал зэрэг 9 хоршоо нэгдэж, “Буянт Богдын андууд” дундын хоршоог үүсгэн байгуулж, биржийн арилжаанд оролцохоор бэлтгэл ажлыг хангасан. Мөн Баянхонгор аймгийн Галуут суманд “Баянхонгор Алианс дундын хоршоо” байгуулагдсан. “Хөдөө аж ахуйн бирж”ХХК нь хоршооны гишүүдэд хоршооны зуучлан борлуулах үйл ажиллагаа буюу биржийн арилжаанд оролцох, хоршооны дотоод үйл ажиллагаанд бүртгэлийн цогц үйл ажиллагааг нэвтрүүлэх, хоршооны агуулахын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох талаар мэргэжлийн арга зүйн зөвлөгөө өгч ажилласан. | 30.0 |
| 81 | 12.7 | Бэлчээрийн менежментийг сайжруулах, бэлчээр сэргээх, малын тэжээл бэлтгэх иргэдийн санаачилгыг дэмжих төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх | Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар | 100.0 | “Үлийн цагаан оготнотой тэмцэх арга хэмжээг зохион байгуулах тухай” ХХАААҮЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2016 оны А-147 дугаар тушаалаар Үлийн цагаан оготны тархалтын 2016 оны судалгаа, орон нутгийн хүсэлтийг үндэслэн нийт 10 аймгийн 59 сум, отрын 2 бүс нутгийн 415.0 мянган га бэлчээрт тархсан үлийн цагаан оготнотой байгаль орчинд халгүй, энгийн механик аргаар тэмцэх ажлыг аймаг, сумдын мэргэжлийн хяналтын байцаагч нарын дүгнэлтээр 80 хувьтай гүйцэтгэсэн байна. Мөн микробиологийн аргаар үлийн цагаан оготнотой тэмцэх ажлыг хавар, намар гэсэн хоёр үе шаттай зохион байгуулав.Үүнд: Дундговь аймгийн 2 сум, Өвөрхангай аймгийн 3 сум, нийт 2 аймгийн 5 сумын үлийн цагаан оготно тархсан 110.0 мянган га бэлчээрийн талбайд 220 тонн бактерийн бэлдмэлийг орон нутагтай хамтран цацаж, тэмцэх ажлыг дунджаар 83.0 хувийн үр дүнтэй гүйцэтгэсэн байна.Бэлчээр хамгаалах арга хэмжээний хүрээнд 2016 онд нийт 10 аймгийн 67 сумын 525.0 мянган га талбайд үлийн цагаан оготнотой тэмцэх ажлыг зохион байгуулав. ХХААЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2016 оны А-188 дугаар“Царцаатай тэмцэх арга хэмжээг зохион байгуулах тухай” тушаалаар Царцаатай химийн аргаар тэмцэх ажлыг технологийн хугацаанд нь Баян-Өлгий аймгийн 5 сумын 20.0 мянган га бэлчээрт 87.3 хувьтай, Ховд аймгийн 6 сумын 25.1 мянган га бэлчээрт 96.2 хувийн гүйцэтгэлтэй байна. Царцаатай 2016 онд тэмцэх ажлын гүйцэтгэлээр 2 аймгийн 11 сумын 45.1 мянган га талбайд дунджаар 91.7 хувийн үр дүнтэй тэмцэх ажлыг гүйцэтгэсэн байна.Эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэгчдийн таримал тэжээл тариалах ажлыгөргөжүүлэхэддэмжлэг үзүүлэх төсөл сонгон шалгаруулалтын баримт бичиг боловсруулан тендер зарлаж, эрчимжсэн аж ахуй эрхэлж буй 10 аж ахуйн нэгжийг сонгон шалгаруулж, 150.0 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэв. Үүний үр дүнд ирэх жил 100 гаруй га-д малын тэжээл тариалах боломжийг бүрдүүлсэн. Сайн чанарын тэжээлийн үр бэлтгэхэд дэмжлэг үзүүлэх төсөл сонгон шалгаруулалтын баримт бичгийг боловсруулан тендер зохион байгуулж, шаардлага хангасан 1 төслийг шалгаруулан 150.0 сая төгрөгийн зээлийн дэмжлэг үзүүлэв. Төслийн үр дүнд ирэх оноос тэжээлийн арвай, хошуу буудай, хөх тариа, царгасны үр нийт 192.2 тонныг бэлтгэж, нийлүүлэх боломж бүрдсэн гэж үзсэн. | 70.0 |
| 82 | 12.8 | Эрчим хүч, авто бензин, дизелийн түлшний үнийг Монгол Улсын хэмжээнд ижил байх эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх | Үйл ажиллагааны хэрэгжил, хувиар | 100.0 | 2015 оноос гадаад зах зээл дээрх газрын тосны бүтээгдэхүүний үнэ буурсантай холбоотойгоор Засгийн газрын 2015 оны 11 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 438 дугаар тогтоолоор автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татварыг тонн тутамд Сүхбаатар, Замын-Үүд, Алтанбулаг боомтуудаар А-80 болон Аи-92 автобензинд 400 мянган төгрөг, дизель түлшинд 520 мянган төгрөг, Эрээнцав боомтоор А-80 болон Аи-92 автобензинд 270 мянган төгрөг, дизель түлшинд 290 мянган төгрөг, мөн бусад боомтын татварыг 0 /тэг/ болгон бүсчилж ялгавартай тогтоосон. Үүний үр дүнд 2016 оны нэгдүгээр улиралд шатахууны үнийг төрөл тутамд Баруун бүсэд 80-400 төгрөгөөр, зүүн бүсэд 10-230 төгрөгөөр тус тус бууруулсан ба Өмнөговь, Дорноговь, Хөвсгөл, Архангай зэрэг аймгуудад шатахууны үнэ 100-150 төгрөгөөр буурсан бол 2016 оны 1 дүгээр сараас Улаанбаатар хотод шатахууны үнэ төрөл тутамдаа 80-150 төгрөгөөр буурч, Монгол Улсын хэмжээнд авто бензин, дизель түлшний үнэ ижил түвшинд хүрсэн. Гэвч 2016 оны 07 дугаар сараас төгрөгийн ханш огцом суларсан, Монголбанкны бодлогын хүү нэмэгдсэн, шатахууны импорт /хил/-ын үнэ өссөн зэрэг хүчин зүйлсийн улмаас шатахууны жижиглэнгийн үнэд сөрөг нөлөө үзүүлж эхэлсэн тул импортлогч аж ахуйн нэгжүүд болон мэргэжлийн холбоодоос шуурхай арга хэмжээ авах, татварыг бууруулах замаар зохицуулалтыг хийх талаар хүсэлт удаа дараа ирүүлсэн. Засгийн газрын 2016 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдрийн 109 дүгээр тогтоол, 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 166 дугаар тогтоолоор тус тус автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татварыг тодорхой хэмжээгээр бууруулан дотоодод борлуулж буй шатахууны жижиглэнгийн үнийг тогтвортой байлгах арга хэмжээ аваад байна. | 90.0 |
| **Зорилт 13.Байгаль орчин, аялал жуулчлалын салбарын эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгож, байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх бодлогыг хэрэгжүүлнэ.** |
| 83 | 13.1 | Байгаль орчин, аялал жуулчлалын салбарын эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох | Боловсруулах эрх зүйн баримт бичгийн төслийн тоо | 5-аас доошгүй | 1. “Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай НҮБ-ын суурь конвенцийн Парисын хэлэлцээрийг соёрхон батлах тухай” хуулийн төсөл боловсруулж, УИХ-ын 2016 оны 9 дүгээр сарын 1-ний өдрийн хуралдаанаар батлуулав.2. Улсын Их Хуралд “Аялал жуулчлалын тухай” хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг өргөн мэдүүлсэн. Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөрийг 2016-2020 он хүртэл хэрэгжүүлэхээр батлуулсан.3. “Газрын тухай” багц хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон Газрын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулав. 4. **“**Хог хаягдлын тухай” хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл, үзэл баримтлалыг боловсруулж, УИХ-ын 2016 оны 5 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуралдаанаар батлуулсан боловч, Улсын Их Хуралд танилцуулж, ёсчлох, “Төрийн мэдээлэл” эмхтгэлд хэвлэн нийтлэх ажил хийгдээгүйн улмаас буцаагдсан.5. “Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хууль”-ийн төслийг боловсруулан, Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцэгдэн дэмжигдэж, УИХ-д өргөн мэдүүлсэн.6. Генетикийн нөөцийн тухай хуулийн төслийг боловсруулан, УИХ-ын 2017 онд хэлэлцэх асуудлын жагсаалтад тусган, батлуулсан болно. | 90.0 |
| 84 | 13.2 | Хог хаягдлыг дахин боловсруулж, эрчим хүч, түүхий эд үйлдвэрлэх эко цогцолбор байгуулах | Байгууламжийн тоо | 1 | БОАЖ-ын Сайдын 2016 оны А/64 дүгээр тушаалаар байгуулагдсан Ажлын хэсэг аюултай хог хаягдлыг дахин боловсруулах, шатааж эрчим хүч үйлдвэрлэх үйл ажиллагаа явуулах боломжтой нийслэл Улаанбаатар хот, Төв аймгийн нутаг дэвсгэрт газар сонгох судалгааг хийн, Баянзүрх дүүргийн 24 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт Цагаан давааны хогийн цэгийн хажууд 10.4 га газар, Налайх дүүрэгт, 3 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Тэрэлж явах замын урд 7.1 га газар, Төв аймгийн Сэргэлэн сумын нутаг дэвсгэрт 20 га газар сонгон, газар зохион байгуулалтын ажлыг хийж гүйцэтгэв. | 30.0 |
| 85 | 13.3 | Бороо, цасны усыг хуримтлуулах хөв цөөрөм байгуулах, булаг шандны эхийг хашиж хамгаалах | Байгуулах хөв цөөрмийн тоо | 3 | Аймгийн Засаг дарга нарын БОНХАЖ-ын /хуучнаар/ сайдтай байгуулсан үр дүнгийн гэрээнд бороо, цасны усыг хуримтлуулах замаар хөв, цөөрөм байгуулах, ундны болон ахуйн усны эх үүсвэр, булаг, рашааны эхийг тохижуулан, хамгаалах ажлыг орон нутгийн төсвөөр хийлгэх ажил болгон хэвшүүлсэн болно. Газрын доорхи усны нөөцийг хэмнэх, малын ус хангамжид гадаргын усны нөөцийг хуримтлуулж ашиглах зорилгоор 2016 онд Архангай аймгийн Чулуут сумын Ихэр булаг, Их тамир сумын Байтын харзыг түшиглэн 2 хөв, Говь-Алтай аймгийн Төгрөг, Цогт, Алтай, Цээл сумдад тус бүр нэг, нийт 6 хөвийг орон нутгийн төсөв, төсөл хөтөлбөрийн санхүүжилтээр барьж байгуулсан.Нийслэлийн СХД-ийн дүүргийн 24 дүгээр хорооны нутаг дахь Бумбатын булгийг түшиглэн хиймэл нуур, цөөрөм байгуулах ажлын зураг төслийг орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хийж гүйцэтгэсэн. | 100.0 |
| Хамгаалалт хийх булаг шандны тоо | 120-иос доошгүй | 2016 онд 152 булаг, шандны эхийг хашиж, хамгаалав. Булган аймгийн Могод сумын нутагт орших Хулжийн халуун рашаан, Дорнод аймгийн Матад сумын Нарангийн рашаан, Баяндун сумын Угтамын рашааныг хашиж хамгаалсан.Гадаргын усны нөөцийг хамгаалах зорилгоор Сүхбаатар аймгийн Дарьганга сумын нутаг дахь Ганга нуурын эргийн дагуу 6.7 км, Булган аймгийн Дашинчилэн сумын нутаг дахь Чулуут нуурын эргэн тойрны 9 га талбайг хашиж, хамгаалаад байна.Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, уул уурхай, аялал жуулчлалын төслүүдийн Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний тайланд 32 уст цэг ашиглаж болох боломжит нөөцийн дүгнэлт гаргасан. |
| 86 | 13.4 | Улсын тусгай хамгаалалттай болон орон нутгийн тусгай хэрэгцээт газрын ашиглалтыг зохистой түвшинд байлгах зорилгоор эрх зүйн орчныг сайжруулах | Тусгай хамгаалалтад авах талбайн хэмжээ, га | 600.0 | 2016 оны байдлаар Өмнөговь аймгийн Гурвантэс сумын нутагт орших Тост, тосон бумбын нурууг Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны 35 дугаар тогтоолоор байгалийн нөөц газрын ангиллаар,Төв, Сэлэнгэ аймгийн Борнуур, Батсүмбэр, Мандал сумдын нутаг дэвсгэрт орших Ноён уулыг Улсын Их Хурлын 2016 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдрийн 13 дугаар тогтоолоор 2 хэсэг газар нутгийг байгалийн нөөц газар, дурсгалт газрын ангиллаар 3 аймгийн 3 сумын920 га буюу 0.44 хувийг тус тус улсын тусгай хамгаалалтад авч, нийт 28 мян.га талбай буюу нийт газар нутгийн 17.8 хувийг эзэлж байна.Шинээр улсын тусгай хамгаалалтад авах7 аймгийн 12сумын 1.8 мянган га талбай бүхий 7 газрыг Засгийн газрын хурлаар хэлэлцэхээр бэлтгэж байна. | 90.0 |
| 87 | 13.5 | Туул усан цогцолбор, Орхоны шинэ нуур, Шүрэнгийн УЦС-ын ажлын зураг төслийг боловсруулах | Зураг төслийн тоо | 3 | 1. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 2015 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн 71/40 зөвлөмжийн дагуу “Туул усан цогцолбор” төслийн ТЭЗҮ болон техникийн зураг төслийг боловсруулах, тендер зарлаж, зөвлөх компаниар БНСУ-ын “Юүшин-Кёнгвха-Экобэйс” түншлэлийг сонгосон. Ус сувгийн удирдах газар тус компанитай төслийн ТЭЗҮ, техникийн зураг төслийг боловсруулах ажлыг 2016 оны 04 дүгээр сард дуусгахаар 2015 оны 09 дүгээр сарын 11-ний өдөр гэрээ байгуулсан.Зөвлөх компани ТЭЗҮ-ийн судалгааны тайланг 2016 оны 02 дугаар сарын 25-ны өдөр олон нийтээр хэлэлцүүлсэн. 2 дугаар багц ажил болох техникийн зураг төсөл боловсруулах ажлын хүрээнд хээрийн судалгаа, өрөмдлөгийн ажлыг 2 хөндлүүр дээр болон ус дамжуулах шугамын трассын дагуу 2016 оны 9 дүгээр сард хийж дуусгасан боловч ТЭЗҮ-ийн тайланг батлах ажил буюу боомт барих газрын байршлыг тогтоож өгөөгүйгээс хээрийн судалгааны үр дүнд үндэслэн зураг төсөл боловсруулах ажил хойшлогдон, гэрээт ажил түр зогсоод байна.2. Дэлхийн банкны хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж буй “Уул уурхайн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төсөл” (МИНИС)-ийн хүрээнд Орхон гол дээр урсацын тохируулга бүхий ус хуримтлуулах сан байгуулах ажлын ТЭЗҮ болон Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ хийх ажлын даалгаврыг 2015 оны 1-2 дугаар саруудад олон нийтээр хэлэлцүүлэн, Дэлхийн банкаар хянуулан БОНХАЖЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргаар батлуулсан. Уг төслийн ТЭЗҮ боловсруулах зөвлөх компани сонгон шалгаруулах Үнэлгээний хороог байгуулж, ТЭЗҮ боловсруулах урилгыг 2015 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдөр нийтэд нээлттэй зарлан, 2015 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдөр саналыг хүлээн авсан. Тендерт оролцохоор хүсэлт ирүүлсэн гадаад, дотоодын 15 компанийн саналд Үнэлгээний хороо үнэлгээ өгч, зөвлөхийн хураангуй жагсаалт (6 компани)-ыг гарган Дэлхийн банкинд 2015 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэтэл Оросын талаас уг төсөл нь Дэлхийн өв болсон Байгаль нуурт нөлөөлнө гэсэн дүгнэлтийг Дэлхийн банкинд хүргүүлж төслийг түр зогсоосон болно. 3. Сэлэнгэ мөрөн дээр барих Шүрэнгийн усан цахилгаан станц байгуулах ТЭЗҮ боловсруулах болон Байгаль орчны нарийвчилсан нөлөөллийн үнэлгээ хийх зөвлөх компани сонгон шалгаруулах ажлыг Дэлхийн банкны хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлж буй “Уул уурхайн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төсөл”-ийн хүрээнд хийж байна. ТЭЗҮ боловсруулах зөвлөх компанийг сонгон шалгаруулах ажил нь Оросын талаас тавьсан төслийн ТЭЗҮ, Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн байдлын үнэлгээний ажлын даалгаварт нөлөөлөлд өртөгч ард иргэдийн дунд нээлттэй хэлэлцүүлэг хийх саналын дагуу уг хэлэлцүүлгийг 2017 оны 1-2 дугаар сард ОХУ-ын Буриад улсад хийхээр тохиролцсон тул уг ажлын гүйцэтгэл хүлээгдэж байна. | 30.0 |
| 88 | 13.6 | Гидрогеологийн зураглал, ус хангамжийн эх үүсвэрийн нөөцийн хайгуул, судалгаа хийх | Хайгуул судалгааны ажлын тоо | 3 | БОНХАЖЯ-ны төсвөөс 2016 онд Y.1.1. “Хот суурин газрын ус хангамж, гидрогеологийн зураглалын судалгаа” /Өвөрхангай аймаг, Гучин ус сум/-ын ус хангамжийн эх үүсвэрийг тогтоох газрын доорх усны хайгуул судалгааны ажлыг явуулахаар батлагдсаны дагуу хайгуул судалгааны ажлыг явуулах техникийн даалгаврыг боловсруулсан. Сонгон шалгаруулалтад “Усны барилга” ХХК шалгарч, 2016 оны 5 дугаар сарын 12-нд гэрээ байгуулсан. Энэхүү ажлын үр дүнгээр сумын төвөөс 2 км зайд, хүн амын унд ахуйн стандартын шаардлага хангасан 3.5л/с-ийн ундаргатай буюу 302.4м3/хоног усны нөөцийг тогтоогоод байна. Усны нөөцийг тогтоосон эрэл хайгуулын судалгааны ажлын тайланг Усны нөөцийн зөвлөлөөр хэлэлцүүлэн батлуулж, Улсын усны нөөцөд бүртгэн аваад байна.  | 30.0 |
| 89 | 13.7 | Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулах цогц, үр дүнтэй арга хэмжээ авах | Нарийн ширхэгт тоосонцор (PM 2.5), хүхэрлэг хий (SO2)-н агууламжийн бууралт, хувиар | 20-иос доошгүй | Агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний хүрээнд “Хөх чоно” ХХК , “Хур туг” ХХК, “Шарын гол” ХХК, “Тара”ХХК, Үртсэн шахмал түлшний үйлдвэр зэрэг аж ахуйн нэгжтэй гэрээ хийж, ХУД-ийн 9-11, 16, 21-23 дугаар хорооны нийт 14 түлш борлуулах цэгүүдээр дамжуулан 487,172 тонн түлш нийлүүлсэн. Хан-уул дүүргийн агаарын чанарыг сайжруулах 3 дугаар бүсэд хамрагдах 10 мянган айл өрхийн хэрэглэж байгаа түүхий нүүрсийг “Клийн коал” нүүрс цэвэршүүлэгч уусмалаар баяжуулах ажлыг Яармаг, Нисэх орчмын 10 мянган айл өрхөд түгээснээр яндангаас гарах бохирдуулагч бодисын хэмжээг 50-70 хувиар бууруулсан. Гэр хорооллын цахилгаан эрчим хүчний хангамжийг сайжруулах чиглэлээр СХД, ЧД, ХУД, БЗД, 110/35/10кВт-ын Ариутгах, Баянгол, Зайсан, Зуслан, 7 дугаар хороолол, Хангай дэд станцуудын шинэ гаргалгаа гаргах, фидерийн ачаалал хөнгөлөх барилга угсралтын ажил гүйцэтгэснээр Улаанбаатар хотын 4 дүүргийн 6000 айл өрхийн найдвартай ажиллагаа хангагдаж,цахилгаанаар халаах нөөц чадлыг бүрдүүлсэн. Нийтийн том оврын, хуучин тээврийн хэрэгслүүдээс ялгарах агаар бохирдуулагч бодисыг бууруулах үр ашигтай шийдлийг судлах, тоосонцрын шүүлтүүр /ДPF/ суурилуулах боломжийг судлах, туршин нэвтрүүлэх ажлын хүрээнд ЖАЙКА олон улсын байгууллагын судалгаагаар 50 автобусанд суурилуулснаар хотын автотээврийн хэрэгслээс үүдэлтэй гол бохирдуулагч бодис тортогжилтын /PM/ ялгарлын хэмжээг 3 хувь буюу 6 тн/жил-ээр бууруулах дүгнэлт гаргасан. 2015-2016 оны хүйтний улирал буюу 2015 оны 10-12 дугаар сар, 2016 оны 1-3 дугаар сард агаар дахь агаар бохирдуулах бодисын сарын дундаж агууламжийг 2014, 2015 оны мөн үетэй харьцуулахад том ширхэгт тоосонцор 48 мкг-аар буюу 24 хувиар, азотын давхар исэл 2 мкг-аар буюу 3 хувиар бага, хүхэрлэг хийн агууламж 15 мкг-аар буюу 43 хувиар, нарийн ширхэгт тоосонцор 8 мкг-аар буюу 8 хувиар тус тус өссөн байна. | 30.0 |
| 90 | 13.8 | Аялал жуулчлалын салбарын дэд бүтцийг сайжруулах, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний хөгжлийг дэмжих | Жуулчдын тоон өсөлт, хувиар | 20-иос доошгүй | БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Аялал жуулчлалын товчооны буцалтгүй тусламжаар тус улсад үйлдвэрлэгдсэн, ус бага ашигладаг, эко нийтийн ариун цэврийн газар байгуулж, Өвөрхангай аймгийн Хархорин сумын нутагт байрлах Эрдэнэзуу хийдэд 2016 оны 3 дугаар сарын 29-ний өдөр хүлээлгэн өгөв. Төв аймгийн Лүн сумын 3 дугаар багийн нутагт дэвсгэрт Хаан банкны санхүүжилтээр нийтийн ариун цэврийн газар, кофе шопыг ашиглалтад оруулсныг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны өмчид бүртгэж, 2016 оны 1 дүгээр сарын 15-нд Лүн сумын Засаг даргын Тамгын газарт хүлээлгэн өгөв.2016 оны жилийн эцсийн байдлаар 471239 гадаадын зорчигчид Монголд ирснээс 404156 нь жуулчид байна. Энэ нь өнгөрсөн оны мөн үеэс жуулчдын тоо 17952 буюу 4.4 хувь өссөн. Аялал жуулчлалын салбарын орлого 312.8 сая ам доллар болсон нь өмнөх оны мөн үеэс 35.6 сая ам доллар буюу 11.4 хувиар өсчээ.  | 30.0 |
| **Зорилт 14. Гамшгаас хамгаалах эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгож, мэргэжлийн байгууллагын бие бүрэлдэхүүн, аврагчийн бие бялдрын тэсвэр хатуужил, сэтгэл зүйн бэлтгэлийг төлөвшүүлнэ.** |
| 91 | 14.1 | Гамшгаас хамгаалах эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох | Боловсруулах хуулийн тоо | 1 | Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл, Онцгой байдлын албаны тухай хуулийн төслийг яамдаас ирүүлсэн саналыг тусган эцэслэн боловсруулсан бөгөөд Засгийн газрын 2016 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн хуралдаанаар Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлтэй Онцгой байдлын албаны тухай хуулийн төслийг нэгтгэж Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн. Хуулийн төслийг 2017 оны 1 дүгээр улиралд батлуулахаар ажиллаж байна. | 70.0 |
| Боловсронгуй болгох хуулийн төслийн тоо | 1 |
| 92 | 14.2 | Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, гамшгийн хор уршгийг арилгах, аврах, гал унтраах ангийн чадавхыг сайжруулах | Ашиглалтад орох аврах, гал унтраах ангийн тоо | 5 | Засгийн газрын 2015 оны 80, 200 дугаар тогтоолын дагуу Дорнод аймгийн Баян-Уул, Завхан аймгийн Тэс, Өмнөговь аймгийн Цогтцэций, Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан, Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын гал унтраах, аврах ангиудыг шинээр байгуулахаар 2016 оны төсөвт тусгаж, Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын нийт орон тоо 232-оор нэмэгдсэн бөгөөд тус гал унтраах, аврах ангиудын цалин болон үйл ажиллагааны урсгал зардалд нийт 2.2 тэрбум төгрөгийг батлуулав.Засгийн газрын 2016 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдрийн 66 дугаар тогтоолоор Онцгой байдлын ерөнхий газрын харьяа салбар, нэгжийг шинэчлэн баталсан. Гал унтраах, аврах 5 ангийн урсгал зардал батлагдсантай холбогдуулан тус ангиудын бие бүрэлдэхүүнийг ахлагчийн сургалтад хамруулан шинээр томилж үйл ажиллагааг нь эхлүүлээд байна.Дээрх ангиудын барилгын хөрөнгө оруулалтын зардал төсвийн хүндрэлтэй байдлаас шалтгаалан 2016 оны төсөвт тусгагдаж батлагдаагүй боловч тухайн орон нутгийн дэмжлэгтэйгээр гал унтраах, аврах ангиудыг байрлуулав. Улсын төсвийн болон нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар 2013-2016 онд доорх нэр бүхий гал унтраах ангийн барилгыг барьж ашиглалтад оруулсан. Үүнд: 1. Говьсүмбэр аймгийн Онцгой байдлын газрын гал унтраах, аврах 37 дугаар ангийн барилга /улсын төсөв, 2.6 тэрбум төгрөг/;
2. Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум дахь гал унтраах, аврах 19 дүгээр ангийн барилга /улсын төсөв, 3.2 тэрбум төгрөг/;
3. Архангай аймгийн Онцгой байдлын газрын гал унтраах, аврах 51 дүгээр ангийн барилга /улсын төсөв, 2.9 тэрбум төгрөг/;
4. Хэнтий аймаг Бэрх тосгон гал унтраах, аврах 42 дугаар ангийн барилга /улсын төсөв, 2.0 тэрбум төгрөг/;
5. Онцгой байдлын ерөнхий газрын Гамшгийн удирдлагын командын байр /улсын төсөв, 1.1 тэрбум төгрөг/;
6. Завхан аймгийн Тэс сум дахь Гал унтраах, аврах 57 дугаар ангийн барилга /улсын төсөв, 190.0 сая төгрөг/;
7. “Нийслэлийн иргэдийг гамшгаас хамгаалах сургалт, арга зүйн төв”-ийн барилга /нийслэлийн хөрөнгө оруулалт, 4.2 тэрбум төгрөг/.

Засгийн газрын 2016 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 183 дугаар тогтоолоор Бүсийн төв Дорнод аймгийн Онцгой байдлын газар “Халхгол сум дахь Гал унтраах, аврах IY зэрэглэлийн 62 дугаар анги”, Сүхбаатар аймгийн Онцгой байдлын байдлын газар “Түмэнцогт сум дахь Эрэн хайх, аврах бүлэг”, Бүсийн төв Өмнөговь аймгийн Онцгой байдлын газар “Ханбогд сум дахь Гал унтраах, аврах IY зэрэглэлийн 66 дугаар анги”, “Гурвантэс суман дахь Гал унтраах, аврах IY зэрэглэлийн 67 дугаар анги”-ийг байгуулж, 2017 онд бэлтгэл ажлыг хангуулж, 2018 оноос холбогдох зардлыг улсын төсөвт тусган санхүүжүүлэхээр ажиллаж байна. | 90.0 |
| 93 | 14.3 | Онцгой байдлын албаны гал унтраах техник, тоног төхөөрөмжийг сайжруулах төсөл хэрэгжүүлэх | Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар | 100.0 | Монгол Улс, Бүгд Найрамдах АвстриУлсын Засгийн газар хоорондын хөнгөлөлттэй зээлийн хэлэлцээрийн дагуу Онцгой байдлын ерөнхий газар, Австри Улсын Розенбаур Интернейшнл Аг компанийн хооронд байгуулсан “Монгол Улсын гал түймэртэй тэмцэх чадавхийг бэхжүүлэх ажлын хүрээнд аврах, гал унтраах ажиллагааны автомашин, дагалдах хэрэгслийг нийлүүлэх гэрээ”-ний дагуу 5.1 сая еврогийн төсөвт өртөгтэй 16 автомашиныг дагалдах хэрэгслийн хамт хүлээн авсан. Дээрх хэлэлцээрийн хүрээнд Засгийн газрын шийдвэрээр 2016 онд 5.0 сая еврогийн өртөгтэй аврах, гал унтраах тусгай албаны автомашин, багаж хэрэгслийг дахин нийлүүлэхээр гэрээ, хэлэлцээр хийгдэж байна. Түүнчлэн Ази-Европын 11 дэх дээд түвшний уулзалт /АСЕМ/-ыг 2016 онд Монгол Улсад зохион байгуулахтай холбогдуулан БНХАУ-ын буцалтгүй тусламжаар ирсэн 4 нэр төрлийн 28 ширхэг аврах ажиллагааны техник, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийг төв, орон нутгийн Онцгой байдлын газар, анги байгууллагад хуваарилан хүргүүлэв.Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2015 онд нийлүүлэгдсэн Бүгд Найрамдах Солонгос Улсад үйлдвэрлэгдсэн Гал унтраах тусгай албаны 8.5 тонны 12 ширхэг автомашиныг 2016 оны 1 дүгээр улиралд хүлээн авсан. БНХАУ-ын 1.0 тэрбум төгрөгийн буцалтгүй тусламжаар гал унтраах үндсэн албаны ус тээвэрлэгч автомашин 6 ширхэг, галын насос 30 ширхэг, үлээгч аппарат 800 ширхэг, үүргийн гал унтраагуур /рело/ 800 ширхэг, хүрз 800 ширхэг нийт 2.8 тэрбум төгрөгийн техник, тоног төхөөрөмжийг хүлээн авч анги байгууллагад хуваарилж хүргүүлээд байна. Төсвийн урсгал зардлаар 11400 литр хөөс үүсгэгч бодис, 9 ширхэг хийлдэг завь, 2 ширхэг моторт завь, эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн 10 иж бүрдэл, 100 ширхэг компьютер, 10 ширхэг хэвлэгч худалдан авч төв, орон нутгийн анги байгууллагуудад хуваарилсан. Гадаадын зээл болон буцалтгүй тусламжаар 2016 онд нийт 15.7 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийсэн байна. Үүнээс 2015 оны 10.0 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт он дамжин хийгдсэн. | 90.0 |
| 94 | 14.4 | Мэргэжлийн байгууллагын бие бүрэлдэхүүн, аврагчдын дайчилгааны дараах бие бялдар, сэтгэл зүйн бэлтгэлийг төлөвшүүлэх | Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар | 100.0 | Засгийн газрын 2016 оны 66 дугаар тогтоолоор Мэргэжил дээшлүүлэх давтан сургалтын төв /сэтгэлзүй сэргээн заслын төвтэй/-ийг Давтан сургалт, сэргээн заслын төв болгон өөрчилж, үйл ажиллагааг нь жигдрүүлэн ажиллаж байна. Үйл ажиллагаа явуулж эхэлснээс хойш нийт 428 ажилтан, албан хаагч, иргэдэд уламжлалт болон сэргээн засах сувиллын тусламж үйлчилгээг үзүүлж, Зүүн бүсийн Хэнтий, Дорнод, Сүхбаатар аймгийн Онцгой байдлын газарт эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг зохион байгуулж 321 албан хаагчийг үзлэг оношилгоонд хамрууллаа. Давтан сургалт, сэргээн заслын төвд сэтгэл зүйн багшийн орон тоог бий болгож, НҮБ-ын шугамаар хэрэгжсэн “Орон нутгийн түвшинд гамшгийн эрсдэлийг бууруулах менежмент, зохицуулалтын чадавхийг сайжруулах нь” төслөөс сэтгэл зүйн танхимыг тохижуулсан. Хууль сахиулахын байгууллагын сэтгэл зүйчдийн нэгдсэн сургалтад Онцгой байдлын албаны 10 сэтгэл зүйчийг оролцуулав. Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2016 оны А/248 дугаар тушаалаар төв, орон нутгийн Онцгой байдлын газар, анги, байгууллагын 43эмч-сэтгэл зүйчийг “Мэргэжлийн сэтгэл судлал” сэдэвт мэргэшүүлэх 40 цагийн сургалтад бүрэн хамруулж мэргэжлийн гэрчилгээ олгосон. Эдгээр эмч-сэтгэл зүйч, сургагч багш нар орон нутгийн Онцгой байдлын анги, байгууллагын бие бүрэлдэхүүнд эрүүл мэнд, сэтгэл зүйн хичээлийг тогтмол явуулж байгаа бөгөөд 2016 онд онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын 4200 албан хаагч сургалтад хамрагдсан. Мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран “Сэтгэл зүйн сургалтын хөтөлбөр”, “Сэтгэл зүйн сорилын тест”-ийг боловсруулж 507 албан хаагчаас сорил авах ажлыг хийж гүйцэтгэлээ. | 90.0 |

|  |
| --- |
| **ДӨРӨВ.ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ, НИЙГМИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ БОДЛОГО** |
| **Зорилт 15.Хүүхэд, сурагч, оюутан нэг бүрийг хөгжүүлж, багш нарын ур чадварыг дээшлүүлнэ.** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95 | 15.1 |  Ерөнхий боловсролын үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах |  Шинээр нэмэгдэх суудлын тоо | 10.000-аас доошгүй | **Барилга:**Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын салбарт дотуур байр, соёлын барилга, спортын барилга, сургууль, цэцэрлэг гэх мэт нийт 50 барилга ашиглалтад орсон. Үүнээс ерөнхий боловсролын үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах зорилгоор нийт 8008 суудал бүхий 18 барилга ашиглалтад орсон байна.**Их засвар**: Ерөнхий боловсролын салбарт 2016 онд сургуулийн их засварт нийт 3847.8 сая төгрөг, сургуулийн зааланд 270.6 сая төгрөгийн улсын төсвийн санхүүжилт хийгдэж, нийт 34 сургууль, 4 сургуулийн заалны засварын ажлыг гүйцэтгэж хүлээн авсан. Боловсролын салбарын их засварт 6.8 тэрбум төгрөг, Япон улсын “Өвсний үндэс” хөтөлбөрийн Монголын талын санхүүжилт 904.0 сая төгрөг, “Дэлхийн зөн олон улсын байгууллагын тусламжийн Монголын талын хөрөнгө 383.2 сая төгрөг, Шинжлэх ухааны салбарын их засварын 500.0 сая төгрөг батлагдсаны дагуу боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын нийт 89 барилгад засвар хийж, хүлээн аваад байна. | 90.0 |
| 96 | 15.2 | Ерөнхий боловсролын сургуулийн I-V болон X-XII ангийн сурах бичгийн агуулга, стандартыг шинэчилж, нөхөн хангалт хийх | I-V, X-XII ангийн сурах бичгийн нэр төрлийн тоо | 49 | Ерөнхий боловсролын сургуулийн **I-V** ангийн **35** нэрийн, VI, VII ангийн 10 нэрийн нийт 736.0 мянган ширхэг, VIII, IX ангийн 33 нэрийн 312.6 мянган ширхэг сурах бичгийг тус тус нөхөн хангалтаар хэвлэн нийлүүлсэн. I-V ангийн Иргэний боловсрол, VI ангийн Математик, VI ангийн Мэдээллийн технологи, Байгалийн ухаан, Түүх, Англи хэл (CD-тэй), VII ангийн Математик, Мэдээллийн технологи, Хими, Түүх, Англи хэл (CD-тэй) сурах бичигт үг, үсэг, агуулгын болон техникийн редактор хийж шинэчлэн хэвлэн нийлүүлсэн.2016 онд ахлах боловсролын сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө өөрчлөгдсөнтэй холбоотой X-XII ангийн сурах бичгийг шинэчлэн хэвлэх байсан боловч төсөв хүрэлцээгүй учраас нөхөн хангалтаар хэвлэн нийлүүлээгүй болно. 2017 онд шинээр зохиож хэвлэн нийлүүлнэ. Сурах бичиг хэвлэн нийлүүлэх ажилд Улсын төсвөөс нийт 1.6 тэрбум төгрөг батлагдаж, 1.6 тэрбум төгрөгийн гүйцэтгэлтэй байна. | 90.0 |
| 97 | 15.3 | Багш, инженерийн чиглэлийн мэргэжлээр амжилттай суралцаж байгаа оюутны сургалтын төлбөрт хөнгөлөлт үзүүлэх | Хөнгөлөлт үзүүлэх оюутны тоо | 3000 хүртэл | Засгийн газрын 2013 оны 181 дүгээр тогтоолоор багш бэлтгэдэг төрийн өмчийн их дээд сургуульд элсэгч элсэлтийн ерөнхий шалгалтад 650-750 оноо авсан бол сургалтын төлбөрийн 70 хувь, түүнээс дээш оноо авбал 100 хувь чөлөөлөхөөр шийдвэрлэсэн. Багш мэргэжлээр элсэгчдийн сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлтөд нийт 1504 оюутан хамрагдаж, багшлах дадлагын зардлын хөнгөлөлтөд 367 оюутан хамрагдаж нийт 2341.46 сая төгрөг зарцуулсан байна. | 50.0 |
| 98 | 15.4 | Инженер, технологийн дээд боловсрол төслийн хүрээнд судлаач, оюутныг сургалтад хамруулах | Зэргийн бус хөтөлбөрт шинээр элсүүлэх оюутны тоо | 67 | Япон улсад зэргийн бус хөтөлбөрт 2016онд МУИС-аас 20, ШУТИС-аас 67, нийт 87 багш, судлаач нар БСШУС-ын сайдын А/29, А/95, А/271 тоот тушаалын дагуу хамрагдсан байна. Зэргийн бус хөтөлбөрт нийт 25.9 сая иен зарцуулсан.Тус хөтөлбөрт 2015 онд 29 багш судлаач хамрагдаж байсан байна.  | 100.0 |
| Магистр, докторын хөтөлбөрт шинээр элсүүлэх оюутны тоо | 40 | 2016 оны 12 дугаар сарын байдлаар Төслийн санхүүжилтээр нийт 37 багш, судлаачид Япон улсын их дээд сургуулиудад суралцаж байгаагаас Магистрын сургалтад 18 хүн, докторын сургалтад 19 хүн хамрагдаад байна. Үүнийг 2 их сургуулиар нь харвал:* МУИС-ийн хамтарсан судалгааны 9 багаас докторын сургалтад 12 хүн, магистрын сургалтад 3 хүн болон судлаач оюутнаар 5 хүн нийт 20 хүн Япон улсад суралцаж байна.
* ШУТИС-ийн хамтарсан судалгааны 8 багаас болон докторын сургалтад 7 хүн, магистрын сургалтад 9 хүн болон судлаач оюутнаар 1 хүн нийт 17 хүн Япон улсад суралцаж байна.

 Магистр докторын хөтөлбөрт нийт 55.9 сая иен зарцуулсан байна. |
| Коосэн хөтөлбөрт шинээр элсүүлэх оюутны тоо | 40 | Коосэн сургалтын хөтөлбөрөөр Япон улсад нийт 30 оюутан суралцаж байгаа бөгөөд ШУТИС-д Коосэн сургалтын хөтөлбөрөөр нийт 83 оюутан суралцан бэлтгэгдэж байна. Хамтарсан бакалаврын сургалтын хөтөлбөрт нийт 184 оюутан ШУТИС-д суралцаж байна. Үүнээс 2015-2016 оны хичээлийн жилд барилгын инженер мэргэжлээр-32, архитектур мэргэжлээр-12, механик инженер мэргэжлээр-33 нийт 77 оюутан элсэн одоо 2 дугаар курст суралцаж байна. 2016-2017 оны хичээлийн жилд 1 дүгээр курст барилгын инженер мэргэжлээр-40, архитектур мэргэжлээр-16, механик инженер мэргэжлээр-51 нийт 107 оюутан суралцаж байна.  |
| 99 | 15.5 | Багануур дахь их сургуулиудын хотхоны дэд бүтэц, барилга, байгууламжийн бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлэх | Дэд бүтцийн барилгын ажлын явц, хувиар | 5.0 | Их сургуулиудын хотхоны “Техник эдийн засгийн үндэслэл” боловсруулах ажлын даалгавар, “Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө” боловсруулах зургийн даалгаврыг Барилга, хот байгуулалтын сайд, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайд, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч нар хамтран баталсан.Батлагдсан “Техник эдийн засгийн үндэслэл” боловсруулах ажлын даалгавар болон “Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө” боловсруулах зургийн даалгаврын дагуу хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулан хөндлөнгийн 13 экспертийн дүгнэлт гаргуулан, магадлалын ерөнхий дүгнэлт хийлгүүлж, эрх бүхий байгууллагуудаар 7 удаа хэлэлцүүлэн батлуулах үйл ажиллагааг хууль, тогтоомжийн дагуу зохион байгуулж дуусгасан.Ингэснээр “Багануур дахь Их сургуулиудын хотхон”-ы төсөл төлөвлөлтийн үе шатнаасаа хэрэгжилтийн үе шатанд шилжин “Шинжлэх Ухаан Үйлдвэрлэл Технологийн Цогцолбор” төсөл нэртэйгээр “Төрийн өмчийн концессын зүйлийн жагсаалт”-ын 3/7 дахь хэсэгт 46.11 дэх заалтад Барих-Ашиглах-Өмчлөх /BOO/ төрлөөр бүртгэгдэн, төслийн концесс олгох, хэлэлцээр хийх үүрэг бүхий ажлын хэсгийг хөрөнгө оруулалтын газартай хамтран байгуулсан бөгөөд Их сургуулиудын хотхоны хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний цахилгаан, дулаан хангамжийн шугам сүлжээний ажлын зураг төсөл боловсруулах ажлыг тус тус хийж бэлэн болгоод байна. 2016 онд урсгал зардал нь 235.9 сая төгрөг төлөвлөгдсөнөөс 159.3 сая төгрөг зарцуулсан. 2016 ондконцессын жагсаалтад орох, нэрээ өөрчлөх, гэрээ хэлэлцээр хийх, хөрөнгө оруулах байгууллагыг сонгон шалгаруулах зэрэг үйл ажиллагааг хийж гүйцэтгэсэн байна.  | 10.0 |
| 100 | 15.6 | "Дээд боловсролын шинэчлэл" төслийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх | Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар | 100.0 | Тус төсөл нь:1. Дээд боловсролын хөтөлбөрүүдийн чанар, нийцэмжийг сайжруулах, 2. Дээд боловсролын байгууллагуудын удирдлага, санхүүжилтийн үр өгөөжийг сайжруулах, 3. Дээд боловсролын хүртээмжийг сайжруулах гэсэн гурван бүрэлдэхүүн хэсгийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулсан байна. Төслийн хэрэгжилтийн хугацааг 18 сар сунгах төлөвлөгөөг хийсэн бөгөөд төслийн хэрэгжилтийн мониторингийн (Project Performance Monitoring System) системийн шинэ төлөвлөгөө 2016 оны 4 дүгээр сарын 5-ны өдөр батлагдсан. Жилийн ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилт 2016 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар 81.3 хувь, байгуулсан гэрээний дүн 99.2 хувь, зарцуулалт 95 хувь тус тус байна. | 90.0 |
| 101 | 15.7 | Дэлхийн шилдэг сургуулиудад бакалавр, магистр, докторын хөтөлбөрт оюутан суралцуулж, өрсөлдөх чадвартай монгол хүнийг хөгжүүлэх | Суралцуулах оюутны тоо | 120 | Засгийн газрын 2013 оны 271 дүгээр тогтоолоор баталсан “Дэлхийн шилдэг их сургуульд оюутан суралцуулах журам”, Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2013 оны А/316 дугаар тушаалаар баталсан “Дэлхийн шилдэг их сургуульд суралцуулах оюутныг сонгон шалгаруулах журам”-ыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Дэлхийн шилдэг их сургуулийн жагсаалтын эхний 20-д эрэмбэлэгдсэн их сургуулиудын бакалаврын хөтөлбөрт суралцагчдад мэргэжлийн чиглэл харгалзахгүйгээр, мөн жагсаалтын 21-100-д эрэмбэлэгдсэн их сургуулийн бакалаврын хөтөлбөрт суралцагчдад Монгол Улсын Засгийн газраас зарласан мэргэжлийн чиглэл харгалзан сургалтын зээлийг тус тус олгохоор шийдвэрлэсэн. Дэлхийн шилдэг их сургуулиудад 2016 оны 4 дүгээр сард сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн 97 иргэнийг БСШУ-ны A/215 дугаар тушаалаар суралцуулахаар шийдвэрлэлээ. Дэлхийн шилдэг их сургуульд суралцаж байгаа эдгээр суралцагчдын 65 гаруй хувь нь инженер технологийн мэргэжлээр суралцаж байна. Мөн өндөр хөгжилтэй орны их сургуульд Сургалтын төрийн сангийн зээлээр магистрантур, докторантурт суралцуулах сонгон шалгаруулалтыг 2 дугаар сард хийн, БСШУС-ын сайдын А/112, А/221 тушаалаар 83 оюутныг суралцуулахаар шийдвэрлэж, 11.9 сая ам.доллар зарцуулсан байна. | 100.0 |
| 102 | 15.8 | Тусгай хэрэгцээт боловсролын сургалтын орчинд үнэлгээ хийж, сургалтын хөтөлбөр, сурах бичгийг боловсронгуй болгох | Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар | 100.0 | Боловсрол соёл шинжлэх ухааны яам, Монголын Хараагүйчүүдийн Үндэсний Холбоо Хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчдын асуудлаар хамтран ажиллах санамж бичиг байгуулсны дагуу тусгай хэрэгцээт боловсролын тухай хуулийн төсөл боловсруулах, сурах бичиг, сургалтын орчныг сайжруулах, хараагүй иргэдэд зориулсан ярьдаг номын сангийн номын фондыг нэмэгдүүлж, хүртээмжийг сайжруулах зэрэг ажлуудыг багцлан төлөвлөж, хэрэгжүүлж байна. Оюуны, харааны болон сонсголын бэрхшээлтэй хүүхдийн сургуулийн сургалтын төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулан нийслэлийн тусгай сургуулиудад туршиж байна. Мөн оюуны хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчийн “Математик”, “Монгол хэл”, Нийгэм ахуйн баримжаа”, “Дүрслэх урлаг, технологи” сургалтын хөтөлбөрийг тус тус боловсруулж, ерөнхий боловсролын тусгай сургуулиуд мөрдөн ажиллаж байна. “Улаанбаатар хотын номын сангийн харааны бэрхшээлтэй уншигчдад зориулсан сонсдог цахим номын фондыг уран зохиолын шилдэг бүтээлээр баяжуулах зорилгоор 2015 онд “Брайль үсгийн болон Дейзи форматаар ном хийх тухай ССАХ-2015-24” тендерийг зохион байгуулж, шалгарсан гүйцэтгэгчээр Улсын төсвийн хөрөнгөөр IX ангийн 3 нэрийн брайль сурах бичиг 168 ш, 32 нэр төрлийн сонсдог /Дейзи/ номыг 32 DVD хэлбэрээр 99.9 сая төгрөгөөр хэвлүүлэн 2016 оны эхний улиралд Улаанбаатар хотын номын сан болон 116 дугаар сургуульд тус тус нийлүүлсэн. Сургалтын орчны үнэлгээ хийгдээгүй болно. | 50.0 |
| 103 | 15.9 | Монгол-Энэтхэгийн хамтарсан мэдээллийн технологийн боловсрол, аутсорсингийн төвийн барилгын ажлыг эхлүүлэх | Барилгын бэлтгэл ажлын явц, хувиар | 100.0 | “Аутсорсингийн төв” байгуулах төслийн зөвлөх багаар шалгарсан “Wapcos” компанид урьдчилгаа төлбөр 293.7 мянган долларын санхүүжилтийг хийгээд байна. Тус компани нь гэрээний дагуу Монгол-Энэтхэгийн Мэдээллийн технологийн аутсорсингийн төв байгуулахтай холбоотой 4 багц баримт бичгийг боловсруулж ирүүлсэн. Зөвлөх багаар ажиллаж буй компани нь 4 багц баримт бичгийг англи, монгол хэл дээр хөрвүүлж ирүүлснийг үндэслэн гүйцэтгэхээр ажиллаж байна.Одоогийн байдлаар БНЭУ-д урьдчилсан сонгон шалгаруулалт явагдаж байна. Энэтхэг улстай 20 сая ам.долларын гэрээ байгуулж, баталгаат орчуулга хийгдсэн болно. | 50.0 |
| 104 | 15.10 | Хүүхдийн хөгжил, төлөвшлийг хангах зорилгоор “Зөв Монгол хүүхэд” үндэсний хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх | Лабораторийн тоног төхөөрөмжөөр хангагдах сургуулийн тоо | 125 | Сургуулийн өмнөх, бага, дунд боловсролын салбарт “Зөв монгол хүүхэд” үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна. Тус үндэсний хөтөлбөрийн Сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын чанарын шинэчлэлийн хөтөлбөр, Авъяас хөтөлбөр, Ном хөтөлбөр гэсэн дэд хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж ажиллалаа. 2016 онд ерөнхий боловсролын сургуулиудад байгалийн ухаан инженерчлэлийн лаборатори 63, байгалийн ухаанд суурилсан инноваци хөгжлийн танхим 20, нэг багцын үнэ нь 8.9 сая төгрөгийн өртөг бүхий Физикийн лабораторийг 201 сургуульд нийлүүлсэн байна.  “Авьяас” дэд хөтөлбөрийн хүрээнд нийслэлийн 8, орон нутгийн 5, нийт 13 ерөнхий боловсролын сургуульд лего, роботын жишиг кабинет байгууллаа. Энэхүү кабинетийг байгуулснаар дүүрэг, бүсийн хэмжээнд роботын сургалт явуулах боломжтой болж байна. 2016 онд нийслэлийн сургууль цэцэрлэгт 3.2 тэрбум төгрөгийн, хөдөө орон нутгийн сургууль, цэцэрлэгт 6.8 тэрбум төгрөгийн тавилга, тоног төхөөрөмжийг тус тус нийлүүлсэн байна. | 100.0 |
| 105 | 15.11 | Боловсролын байгууллагын мэдээллийн нэгдсэн сан бүхий “Боловсролын салбарын мэдээллийн систем”-ийг боловсруулж, нэвтрүүлэх | Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар | 100.0 | Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2012 оны 9 дүгээр сарын 20-ны өдрийн А-24 тушаалаар батлагдсан “Боловсролын салбарт Мэдээлэл харилцаа, холбооны технологийн талаар баримтлах бодлого, ЗГҮАХ-2012-2016” болон Боловсролын салбарын мэдээллийн систем боловсруулах мастер төлөвлөгөөг үндэслэн төслийн гүйцэтгэлийн нарийвчилсан төлөвлөгөө боловсруулсан.2016 онд Улсын төсвөөс 824.0 сая төгрөг батлагдсан бөгөөд “Боловсролын салбарын мэдээллийн систем” төсөл нь 2013 оны 07 дугаар сард эхэлж, 1 дүгээр шат нь 2016 оны 12 дугаар сард дуусгавар болж, 2 дугаар шат нь 2019 онд дуусахаар төлөвлөгдсөн. Одоогийн байдлаар Боловсролын салбарын мэдээллийн систем төсөл нь 11 системийн 38 модулийн 2110 ажил (task)-ыг гүйцэтгэж, ЕБС, Их дээд сургууль, коллеж, БСГ/хэлтэс, БСШУСЯ-нд нэвтрүүлэлт хийсэн. Системийн нэвтрүүлэлт нь ажил гүйцэтгэх төлөвлөгөөнд байхгүй байсан ба системийг нэвтрүүлэн ашиглах зайлшгүй шаардлага гарсан учир богино хугацаанд оновчтойгоор систем нэвтрүүлэх төлөвлөгөө гарган ажилласан.Тодорхой тайлант хугацаагаар тасалбар болгон гаргадаг мэдээллийг статистик үзүүлэлт, хянах самбар, хайлт филтертэйгээр системд гаргадаг болгосон. | 90.0 |
| 106 | 15.12 | Төрөөс залуучуудын талаар баримтлах бодлогыг шинэчилж, залуучуудын асуудлыг гэр бүл, хүүхэд, эмэгтэйчүүд, хүн амын хөгжлийн бодлоготой уялдуулах |  Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар | 100.0 | Монгол Улсын Засгийн газар, НҮБ-ын Хүн амын сан, Швейцарийн хөгжлийн агентлаг, Люксембургын вант улсын Засгийн газрын дэмжлэгтэйгээр Монгол Улсын Засгийн газар, НҮБ-ын Хүн амын сан хамтран хэрэгжүүлж буй "Залуучуудын хөгжил төсөл"-ийн хүрээнд төрөөс залуучуудын хөгжлийн талаар баримтлах бодлогыг батлуулан хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн. Энэ хүрээнд бодлогын баримт бичгийг залуучуудын хүний эрх, боловсрол, эрүүл мэнд, хөдөлмөр эрхлэлт, орон байрны асуудал зэрэг 8 чиглэлийн хүрээнд боловсруулан, холбогдох яамд, Хүний эрхийн комисс, төрийн бус байгууллагаас саналыг авч нэгтгэсэн. Мөн Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийн төслийг боловсруулан, УИХ-д өргөн мэдүүлсэн бөгөөд хууль батлагдсанаар Залуучуудын хөгжлийн талаар төрөөс баримтлах бодлого, хөтөлбөрийг боловсруулан, хэрэгжүүлэх эрх зүйн орчин бүрдэх юм. | 70.0 |
| **Зорилт 16.Эх орондоо эрүүл мэндийн оношилгоо, эмчилгээг чанарын өндөр түвшинд хийх боломжийг бүрдүүлнэ.** |
| 107 | 16.1 | Эрүүл мэндийн үйлчилгээний чанар, стандартыг дээшлүүлж, ажиллагчдын ёс зүй, хариуцлагыг сайжруулах | Үйлажиллагааныхэрэгжилт, хувиар | 100.0 | ***Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн чиглэлээр****:*“Эмнэлгийн мэргэжилтний хариуцлагын даатгалын тухай хууль”-ийн төслийн үзэл баримтлалыг батлуулж, төслийг 2016 оны 5 дугаар сарын 31-нд Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн. Хуулийн нэр өөрчлөгдсөнтэй холбоотой хуулийн үзэл баримтлалыг дахин боловсруулан батлуулж, Засгийн газрын 2016 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуралдаанаар Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний эрсдэлийн даатгалын тухай хуулийн үзэл баримтлалыг хэлэлцүүлж, хуулийн төсөлд санал авах шийдвэр гарсан байна. Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хяналтын хорооны хурлыг 2016 онд 7 удаа хуралдуулж, давхардсан тоогоор 40 асуудлыг хэлэлцэж, 18 иргэний өргөдөл, гомдлыг хянан шийдвэрлэсэн байна. - Эрүүл мэндийн байгууллагуудын ёс зүйн салбар хороог чадавхижуулах зорилгоор нийт 8 салбар хороонд (Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв, Төв, Дорнод, Дорноговь, Баянхонгор, Дархан-Уул аймаг, УБ Төмөр замын нэгдсэн эмнэлэг, Батлан хамгаалах хууль сахиулах албан хаагчдын нэгдсэн эмнэлэг,) сургалтыг 2016 онд зохион байгуулж, арга зүйн зөвлөгөө өгсөн.- Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн 8 салбар хороо (Эмгэг судлалын үндэсний төв, Хүүхдийн төв сувилал, Улсын хүүхдийн нэгдсэн эмнэлэг, Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төв, Гэмтэл согог, судлалын үндэсний төв, Хөвсгөл, Ховд, Өвөрхангай, Сүхбаатар аймгийн эрүүл мэндийн газар, Батлан хамгаалах хууль сахиулах, Оргил рашаан сувилал, Интермед эмнэлэг)-ны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн, хяналтын хорооны тогтоолоор баталгаажуулсан. Эрүүл мэнд, спортын сайдын 2016 оны 32 дугаар тушаалаар “Эм зүйч, эм найруулагчийн ёс зүйн хэм хэмжээ, эрх, үүрэг”-ийг баталсан байна. ***Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар, стандартыг дээшлүүлэх чиглэлээр:*** Нийслэлийн иргэдэд мэс заслын тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх эрүүл мэндийн байгууллагуудын хүрээг шинэчлэн тогтоосон Эрүүл мэнд, спортын сайдын 2016 оны 75 дугаар, алслагдсан орон нутгийн иргэдэд эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх “Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг явуулын хэлбэрээр үзүүлэх журам”-ыг Эрүүл мэнд, спортын сайдын 2016 оны А/147 дугаар тушаалаар тус тус батлуулсан.* “Эхийн эндэгдлийг бууруулах ажлыг эрчимжүүлье” сэдэвт зөвлөлдөх уулзалтыг 2016 оны 6 дугаар сарын 3-4-ний өдрүүдэд зохион байгуулж, 41.4 сая төгрөг зарцуулсан байна.

 Аймгийн Засаг дарга нарт эх, хүүхдийн эндэгдлийг бууруулах чиглэлээр тодорхой ажил зохион байгуулж, төлөвлөгөө гарган ажиллах талаар албан даалгавар хүргүүлсэн. Эх, хүүхдийн эндэгдэл их байгаа Хөвсгөл, Дархан-Уул, Орхон, Говьсүмбэр, Өмнөговь, Баянхонгор, Өвөрхангай аймгуудад ЭХЭМҮТ, амаржих газрууд болон төрөлжсөн мэргэжлийн тусламж үзүүлдэг бусад эмнэлгүүдээс эх барих, нярай, хүүхдийн мэргэжлийн эмч нарыг ажиллуулж, мэргэжил арга зүйн зөвлөмж үзүүлсэн. - “Өвчтөний аюулгүй байдал” интерактив сургалтын материалыг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын санхүүжилтээр Эрүүл мэндийн байгууллагуудын чанарын менежерүүдийн холбоотой хамтран боловсруулан гаргасан (14.7 сая төгрөг).- Лабораторийн чанарын гадаад хяналт, Лабораторийн чанарын удирдлагын тогтолцоо ISO 15189:2015 стандартаар магадлан итгэмжлэлийн үнэлгээг 5 эрүүл мэндийн байгууллагад хийн, дүгнэлт гаргасан.- Иммунологийн шинжилгээний чанарын гадаад хяналтын аппаратыг Япон Улсын “Сисмекс корпораци”-тай гэрээ байгуулсан Цус сэлбэлт судлалын үндэсний төв, Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвд суурилуулж, мэргэжилтнүүдийг сургаж байна.- “Улаанбурхан өвчний урьдчилан сэргийлэлт, голомтод авах арга хэмжээ, оношилгоо, эмчилгээний заавар”-ыг Эрүүл мэнд, спортын сайдын 2016 оны А/291 дүгээр тушаалаар батлуулсан. Аймаг, нийслэлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудад хүүхдийн төрөлжсөн мэргэжлийн эмч нарын сургалтыг 2 удаа, зөвлөгөөг 6 удаа цахимаар өгч тусламж үйлчилгээний шуурхай байдлыг ханган ажилласан. Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв, Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв, Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн эмч, багш нарын бүрэлдэхүүнтэй эмнэлзүйн зөвлөгөө өгөх багийг байгуулан ажилласан. Эмнэлзүйн баг нь Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвд 7 удаа очиж 5 төрөлжсөн мэргэжлээр, нэмэлтээр хүүхдийн мэс заслын чиглэлээр давхардсан тоогоор 276 хүүхдэд үзлэг хийж, зөвлөгөө өгсөн байна.  | 90.0 |
| 108 | 16.2 | Эмчилгээ, оношилгооны тоногтөхөөрөмжийг сайжруулж, шаардлагатай эмнэлгийнбарилгуудадихзасвархийх | Үйлажиллагааныхэрэгжилт, хувиар | 100.0 | Эмчилгээ, оношилгооны тоног төхөөрөмжийг сайжруулах талаар: Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2016 онд хэрэгжүүлэх тоног төхөөрөмжийн хөрөнгө оруулалтын “Эрүүл мэндийн салбарын тоног төхөөрөмж” төсөл арга хэмжээний хүрээнд:- Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг - 235.0 сая төгрөг;- Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг - 103.0 сая төгрөг;- Улсын гуравдугаар төв эмнэлэг - 367.5 сая төгрөг;- Шүүхийн шийдвэрээр- 675.1 сая төгрөг;- Эмнэлгийн байгууллагын автомашин - 234.0 сая төгрөг;- Оношилгоо, эмчилгээний тоног төхөөрөмжид– 168.9 сая төгрөг;- Эрүүл мэндийн байгууллагын тоног төхөөрөмжид - 282.1 сая төгрөг;- Баянгол дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдлийн хүүхдийн тасаг - 281.1 сая төгрөг;- Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн хүүхдийн клиник, Амаржих газрын эмнэлгийн тоног төхөөрөмж - 520.0 сая төгрөг;- Хан-Уул дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн тоног төхөөрөмж - 184.4 сая төгрөг, нийт 3,051.1 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдсэн байна.  Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвд 326.3 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэгдсэн. 2015-2016 онд шилжих тоног төхөөрөмж 10,994.8 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдсэн байна. **Үр дүн:** Нийт 14,372.2 сая төгрөгийн шинэ болон шилжих тоног төхөөрөмжийн хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулсан байна.Хавдар судлалын үндэсний төвд 1.6 тэрбум төгрөгийн компьютер томографийн аппарат худалдан авах гэрээ байгуулагдсан боловч төсвийн тодотголоор татагдан 2017 оны төсөвт тусгуулсан.**Эмнэлгийн барилгуудын их засварын талаар:** Эрүүл мэнд, спортын сайдын 2016 оны төсвийн багцад Төсвийн тухай хуулиар шинээр хэрэгжүүлэх их засварын ажлын 5,430.6 сая төгрөг, шилжих их засварын 3,667.1 сая төгрөг батлагдсан. Эрүүл мэнд, спортын сайдын 2015 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдрийн “Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай” 451 дүгээр тушаалаар шинээр хэрэгжүүлэх их засварын 20 төсөл арга хэмжээг тусган батлуулсан. 7 ажлын эрхийг холбогдох хууль, журмын дагуу харьяалагдах эмнэлгийн дарга нарт шилжүүлсэн байна. 2015-2016 онд шилжих их засварын ажлууд Эрүүл мэндийн яамны харьяа байгууллагуудын 7 төсөл арга хэмжээ, Нийслэлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын 5 төсөл, арга хэмжээ, Аймгуудын эрүүл мэндийн байгууллагын их засвар 21 төсөл арга хэмжээг тус тус хэрэгжүүлсэн. Шинээр хэрэгжүүлэх их засвар Эрүүл мэндийн яамны харьяа эрүүл мэндийн байгууллагуудын 18 төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн.Нийслэлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын 4 төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн.Аймаг, сумдын эрүүл мэндийн байгууллагуудын 16 их засварын төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн байна. 2016 оны 12 дугаар сарын 31-ний их засварын ажлын гүйцэтгэл 5146.6 сая төгрөг, шилжих засвар 3,595.4 сая төгрөгийн гүйцэтгэлтэй байна.**Үр дүн:** Нийт шинэ болон шилжих 38 их засварын ажлыг зохион байгуулж 8742.0 сая төгрөгийн их засварын ажлыг хүлээн авсан байна. | 90.0 |
| 109 | 16.3 | Оношилгоо, эмчилгээнийстандартыгүешаттайгааршинэчлэнболовсруулж, мөрдүүлэх | Шинээрболовсруулахстандарт, зааврынтөслийнтоо | 10 | **Оношилгоо, эмчилгээний зааврын талаар:**2016 онд 1. Зонхилон тохиолдох хавдрын оношилгоо, эмчилгээний заавар
2. Элэгний, улаан хоолойн, ходоодны, бамбайн, өндгөвчний, нефробластомын, нейробластомын оношилгоо, эмчилгээний заавар,
3. Хорт хавдрын хими эмчилгээний заавар,
4. Хорт хавдрын сувилахуйн тусламж, үйлчилгээний заавар (Эрүүлмэнд, спортынсайдын 2016 оны 01 дүгээрсарын 29-ны өдрийн 29 дүгээртушаал),
5. С, В, Делтавирустхепатитийнилрүүлэг, оношилгоо, эмчилгээний заавар (Эрүүлмэнд, спортынсайдын 2016 оны 06 дугаарсарын 30-ны өдрийнА/249 дугаартушаал),
6. Цэвэршилтийн үеийноношилгоо, дааварнөхөхэмчилгээнийзаавар,
7. Бэлгийн дааврын буурлын (андропаузын) үеийн тусламж, үйлчилгээний заавар (Эрүүлмэнд, спортын сайдын 2016 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/255 дугаар тушаал),
8. Улаанбурхан өвчний урьдчилан сэргийлэлт, голомтонд авах арга хэмжээ, оношилгоо, эмчилгээний заавар (Эрүүл мэнд, спортын сайдын 2016 оны 07 дугаар сарын 20-ний өдрийн А/291 дүгээр тушаал) зэрэг 4 заавар Эрүүл мэнд, спортын сайдын тушаалаар батлуулан хэрэгжүүлж байна.

**Оношилгоо, эмчилгээний стандартын талаар:**1. “Гэдэсний халдварт өвчний тандалт, сэргийлэлт, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт” MNS 6624:2016,
2. “Бэлгийн замаар дамжин халдварлах өвчний тандалт, сэргийлэлт, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт” MNS 6625:2016,
3. “Дархлаажуулалт бүхий халдварт өвчний тандалт, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт” MNS 6626:2016,
4. “Шимэгчээр халдварлах өвчний тандалт, сэргийлэлт, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт” MNS 6627:2016,
5. “Шинэ болон дахин сэргэж байгаа халдварт өвчний тандалт, сэргийлэлт, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт” MNS 6628:2016,
6. “Сүрьеэгийн тандалт, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт” MNS 5348:2016,
7. Амьсгалын замаар дамжих халдварт өвчний тандалт, сэргийлэлт, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт” MNS 5349:2016,
8. “Вируст хепатит өвчний тандалт, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт, сэргийлэлт, хяналт” MNS 5456:2016,
9. “Үйлчлэх цэгт гүйцэтгэх шинжилгээ (ҮЦГШ) Чанарын болон чадавхийн шаардлагууд” MNS ISO 22870:2016,

**Чанарын менежментийн тогтолцоо:** 1. Лабораторийн баримт бичгийн боловсруулалт ба хөтлөлт MNS 6615:2016,
2. “Эмнэлзүйн лабораторийн аюулгүй ажиллагаа” MNS 6616:2016,
3. “Эмнэлзүйн лаборатори. Вирус өсгөвөрлөх арга” MNS 6617:2016,
4. “Дархлааны шинжилгээний эмнэлзүйн үнэлгээ” MNS 6618:2016,
5. “Микробиологийн сорьц зөөвөрлөх системд тавих чанарын хяналт” MNS 6619:2016 зэрэг,
6. “Дунд чихний наалдаст үрэвслийн эмчилгээ” MNS 5354:2016,
7. “Хэнгэрэг хальс нөхөх мэс засал” MNS 5359:2016,
8. “Үйлчлүүлэгчид сонсголын аппарат тохируулахад тавих нийтлэг шаардлага” MNS 6579:2016 зэрэг 17 стандартыг батлуулсан.
 | 100.0 |
| 110 | 16.4 | 16.4.Алслагдсансумдыгтелемедициныүндэснийсүлжээнийдэдбүтцэдхолбох | Телемедицинысүлжээндхолбогдохсумынтоо | 8 | Увс аймгийн Баруунтуруун (10.0 сая төгрөг), Өндөрхангай сум (13.0 сая төгрөг) орон нутгийн хөгжлийн сангийн төсвөөр телемедицины сүлжээнд сумдаас анх удаа холбогдсон. Мөн “Zoom Video conference” төхөөрөмжийг Сүхбаатар аймгийн Эрүүл мэндийн газар худалдан авч нэвтрүүлсэн. **Үр дүн:** Телемедицины сүлжээнд Сүхбаатар аймгийн 13 сум, Увс аймгийн 2 сум, нийт 15 сум холбогдсон. | 100.0 |
| 111 | 16.5 | Сонгинохайрхандүүрэгтзагварнэгдсэнэмнэлэгбарихажлыгэхлүүлэх | Барилгаугсралтынажлынявц, хувиар | 10.0 | Эрүүл мэнд, спортын яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2016 оны 03 дугаар сарын 04-ны өдрийн 65 дугаар тушаалаар “Сонгино- хайрхан дүүргийн загвар нэгдсэн эмнэлэг барих ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажлын” үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Эмнэлэг барих талбай дээрх барилгыг нурааж, газар доорх шугам сүлжээг шилжүүлэн талбайг чөлөөлөх ажлыг “Хангилцаг” ХХК гүйцэтгэсэн. Эмнэлэг барих олон улсын тендер 2016 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдөр зарлагдаж, 2016 оны 09 дүгээр сарын 08-ний өдөр тендерийн нээлт хийж, 3 байгууллага материалаа ирүүлсэн байна. Сонгон шалгаруулалт явагдаж байна. | 30.0 |
| 112 | 16.6 | Хүн амын хоол тэжээл, өрхийн хүнсний хэрэглээ, хүн амын эрүүл мэндийн эрсдэлийг үнэлэх Үндэсний судалгааг зохион явуулах | Үйлажиллагааныхэрэгжилт, хувиар | 100 | Судалгааны зохион байгуулалтын ажлын хүрээнд Эрүүл мэндийн сайдын 2016 оны А/175 дугаар тушаалаар “Судалгааны удирдах зөвлөл”, Нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэнгийн захирлын 2016 оны А/23 дугаар тушаалаар “Техникийн ажлын хэсэг” байгуулагдсан. Судалгааг 2017 оны нэгдүгээр улиралд багтаан явуулж, судалгааны дүнг нийтэд мэдээлэх чиг үүрэгтэй ажиллаж байна. Судалгааны бэлтгэл ажлын хүрээнд удирдамж, төсөв батлуулах, судалгааны аргачлалыг боловсруулан батлуулах, асуумж бэлтгэх, багаж, тоног төхөөрөмж, лабораторийн урвалж бэлдэх, шинжилгээ хийх лабораториудыг судлах, гэрээ байгуулах, орон нутагт судалгааны талаар мэдээлэл хүргүүлэх, судлаачдад зориулсан сургалт зохион байгуулах, урьдчилсан сорил хийж, судлаачдыг дадлагажуулах зэрэг ажлыг 2016 оны 05-09 дүгээр сарын хооронд хийж гүйцэтгэсэн. Судалгааны мэдээлэл цуглуулах ажлыг нийслэлийн 8 дүүрэг, 21 аймгийн 94 сумаас сонгогдсон 150 түүврийн нэгжээс санамсаргүй түүврийн аргаар сонгогдсон 2,250 өрхөд хийж, 0-5 насны 2,251 хүүхэд; нөхөн үржихүйн насны 2,085 эмэгтэй, 15-49 насны 1,400 эрэгтэйгээс мэдээлэл цуглуулсан. Мөн сонгогдсон түүврийн нэгжийн 06-11 насны 1,799 хүүхэд, 2,220 жирэмсэн эмэгтэй, 2,250 өрхөөс 2016 оны 9 дүгээр сарын 15-наас 11 дүгээр сарын 15-ны хооронд хийж гүйцэтгэсэн. Судалгаанд хамрагдсан нийт 9,755 хүн, 2,250 өрхийн мэдээлэл бүхий 12,005 ширхэг асуулгын хуудсыг судалгааны багийн ахлагчдаас хүлээн авч, EpiData 3.1 программын орчинд 7 төрлийн мэдээллийн бааз үүсгэн, шивж оруулж, үр дүнгийн боловсруулалтын ажил хийж эхлээд байна. Судалгаанд НҮБ-ын Хүүхдийн сангаас 351.6 сая төгрөгийн санхүүжилтийн төсөв батлагдаж, 2016 оны жилийн эцсийн байдлаар 266.1 сая төгрөг зарцуулагдсан байна. **Үр дүн**: Үндэсний 5 дугаар судалгааг зохион байгуулсан байна.  | 90.0 |
| 113 | 16.7 | Эмийн чанар аюулгүй байдлын цахим мэдээллийн тогтолцооны системийг нэвтрүүлэх | Нэвтрүүлэх программ хангамжийн тоо  | 2 | Эмийнчанар, аюулгүйбайдлынцахиммэдээллийнтогтолцоонысистемийгнэвтрүүлэх ажлын хүрээнд 2 програм хангамжийг нэвтрүүлсэн байна. 1. Эмийн бүртгэлийн Лайсмедпрограмыг 2016 онд шинэчлэн сайжруулж, эм, оношлуур, эмийн түүхий эд, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүн бүртгэгддэг болж, 2016 оны жилийн эцсийн байдлаар 5,975 эм, 487 оношлуур, 283 эмийн түүхий эд, 1,441 биологийн идэвхит бүтээгдэхүүн бүртгэгдэж, мэдээний сангийн баяжилт хийгдэж байна. Мөн програм хангамжийн аюулгүй байдлыг хангаж ажиллаж байна.

2. Эмийн аюулгүй байдлын мэдээллийн тогтолцооны програмын талаар ЭМЯ-ны дэргэдэх Цахим эрүүл мэндийн удирдах хорооны 2016 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн хурлаар хэлэлцүүлэн: 1. “Эмийн аюулгүй байдлын мэдээллийн тогтолцооны програм”-ыг Эрүүл мэндийн сайдын тушаалаар эрүүл мэндийн байгууллагуудад үе шаттайгаар нэвтрүүлэхээр батлуулах,2. Энэхүү програмын туршилтын хугацааг сунгах, 3. Уг програмыг эрүүл мэндийн байгууллагуудад нэвтрүүлэх хугацаанд хяналт, үнэлгээ хийх,4. “Эмийн аюулгүй байдлын мэдээллийн тогтолцооны програм”-ыг нийгмийн даатгалын байгууллагатай холбох асуудлыг судлах болон програмын талаар сургалт, мэдээлэл зохион байгуулахаар шийдвэрлэсэн байна. | 70.0 |
| 114 | 16.8 | Даатгуу-лагчийг урьдчилан сэргийлэх, өвчнийг эрт илрүүлэх үзлэг, оношилгоонд тогтмол хугацаанд хамруулах | Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар | 100.0 | Эрүүл мэнд, спортын сайдын 2016 оны 12 дугаар тушаалаар хүн амд “Халдварт бус өвчний эрт илрүүлгийн үзлэг, шинжилгээ хийх журам”, Эрүүл мэнд, спортын сайдын 2016 оны 75 дугаар тушаалаар алслагдсан орон нутгийн иргэдэд эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх “Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг явуулын хэлбэрээр үзүүлэх журам”-ыг Эрүүл мэнд, спортын сайдын 2016 оны А/147 дугаар тушаалаар тус тус баталсан. 2016 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нийт 16,041,229 үзлэг бүртгэгдсэнээс өвчний учир амбулаторит 7,334,361, урьдчилан сэргийлэх үзлэг 5,139,210, диспансерийн хяналтын үзлэг 1,565,195, гэрийн үзлэг 2,002,463 үзлэг тус тус эзэлж байна. Нийт үзлэгийн 32.0 хувийг урьдчилан сэргийлэх үзлэг, 45.7 хувийг өвчний учир амбулаторит, 9.8 хувийг диспансерийн үзлэг, 12.5 хувийг гэрийн үзлэг тус тус эзэлж байна. 2016 оны жилийн эцсийн байдлаар артерийн гипертензи эрт илрүүлгийн үзлэгт нийт 417,241 хүн хамрагдаж, хамрагдвал зохих хүн амын 59.0 хувийг эзэлж байна. Чихрийн шижин өвчний эрт илрүүлгийн үзлэгт нийт 392,223 хүн хамрагдаж, хамрагдвал зохих хүн амын 55.5 хувийг эзэлж байна. 2015 оны мөн үетэй харьцуулахад артерийн гипертензи эрт илрүүлгийн үзлэг 6.1 хувиар, чихрийн шижин өвчний эрт илрүүлгийн үзлэг 4.8 хувиар тус тус буурсан байна.  | 90.0 |
| 115 | 16.9 | Эх хүүхдийн эрүүл мэндийг хамгаалах тухай хууль гаргаж, төр, гэр бүл, иргэн бүрийн үүрэг хариуцлагыг сайжруулах | Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар | 100.0 | Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн тухай хууль боловсруулах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг Засгийн газар шинэчлэн байгуулагдсантай холбоотой хуулийг боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх үйл ажиллагааны удирдамж, төлөвлөгөөг 2016 оны 09 дүгээр сард батлуулж, Эрүүл мэндийн сайдын 2016 оны А/186 дугаар тушаалаар ажлын хэсгийг шинэчлэн байгуулжээ. Үзэл баримтлалыг Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030, Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө зэрэгт нийцүүлэн дахин шинэчлэн боловсруулж байна. Хуулийн хэрэгцээ, нийгэм, эдийн засгийн үр нөлөөний үнэлгээг хийж байна. Хуулийн төслийг 2017 оны 2 дугаар улиралд багтаан УИХ-д өргөн мэдүүлэхээр ажиллаж байна. | 30.0 |
| 116 | 17.1 | Бүх нийтийг хамарсан биеийн тамир, спортын арга хэмжээ, тэмцээн, наадмын зохион байгуулалтын тогтолцоог боловсронгуй болгох | Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар | 100.0 | Биеийн тамир, спортын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулж Засгийн газрын 2016 оны 01 дүгээр сарын 16-ны хуралдаанаар хэлэлцүүлэн Улсын Их Хуралд өргөн барихыг дэмжиж, 64 дүгээр тэмдэглэл гарсан. БСШУС-ын сайдын 2016 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/83 дугаар тушаалаар ажлын хэсэг байгуулагдан ажиллаж байна. Монголын бүх ард түмний спортын XIV их наадмыг 2016 оны 01 дүгээр сарын 15-наас 08 дугаар 20-ны хооронд орон даяар спортын 20 төрлөөр зохион байгуулж давхардсан тоогоор 526 байгууллагын шилдэг 4310 тамирчин 321 багц медалийн төлөө өрсөлдөж шалгарсан байгууллагуудад 882.7 сая төгрөгийн шагналыг гардуулсан байна. | 30.0 |
| 117 | 17.2 | Хүүхэд, залуучуудад зориулсан спорт үйлчилгээний цогцолбор, усан бассейн байгуулах | Шинээр ашиглал-тад орох спорт цогцолборын суудлын тоо | 5000 | Төсвийн хүндрэлтэй байдлаас шалтгаалж 2016 онд ашиглалтад хүлээлгэн өгөх спорт цогцолборын барилга байхгүй бөгөөд 2017 оны төсөвт шилжих хөрөнгө оруулалтын төсөвт орсон. Баянголдүүрэгт 700 суудалтай барилгын гүйцэтгэл 2016 оны эцсийн байдлаар 85 хувь, Сонгинохайрхандүүрэгт 700 суудалтай барилгын гүйцэтгэл 100 хувь, Баянзүрхдүүрэгт 1000 суудалтай барилгын гүйцэтгэл 85 хувьЧингэлтэйдүүрэгт 1000 суудалтай барилгын гүйцэтгэл 59 хувь, Налайх дүүрэгт 700 суудалтай барилгын гүйцэтгэл 87 хувь, Сүхбаатардүүрэгт 1000 суудалтай барилгын гүйцэтгэл 15 хувь, Дархан-Уул аймгийн Дархан суманд 2200 суудалтай барилгын гүйцэтгэл 55 хувь, Ховд аймгийн Манхан суманд баригдаж буй барилгын гүйцэтгэл 90 хувь, Өвөрхангай аймгийн Хархорин суманд 450 хүний суудал бүхий барилгын гүйцэтгэл 100 хувьтай байна.Архангай, Сүхбаатар аймагт баригдаж буй усан бассейны ажлын гүйцэтгэл 70-80 хувьтай явж байна. Сэлэнгэ аймагт усан бассейн баригдаж дууссан бөгөөд нийт улсын төсвөөс 5613.8 сая.төг зарцуулсан байна. | 70.0 |
| Шинээр ашиглал-тад орох усан бассейны тоо | 1 |
| 118 | 17.3 | Төр, төрийн бус байгуулага, аж ахуйн нэгж, байгууллагын түншлэлийг хөгжүүлэх замаар биеийн тамир, спорт, чийрэгжүүлэлтийнбүх шатны магадлан итгэмжлэлийг эхлүүлэх | Шинэчлэх журмын төслийн тоо | 1 | Биеийн тамир, спортын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг Засгийн газрын 2016 оны 12 дугаар сарын 26-ны хуралдаанаар хэлэлцэн дэмжиж, 2016 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн.Биеийн тамир, спортын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга батлагдан гарахтай холбоотой магадлан итгэмжлэлийн журам хүлээгдэж байна. 2016 онд “Спортын цол, зэрэг олгох журам”-ыг шинэчлэн боловсруулж Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2016 оны 10 дугаар сарын 26-ны А/93 дугаар тушаалаар батлав. Энэхүү шинэчилсэн журмаар спортын зэрэг олгох эрхийг спортын холбоодод өгч, спортын холбоодын тодорхойлолт, баталгаажилтын дагуу спортын цолыг олгож байхаар холбоодын эрхийг нэмэгдүүлж, спортын салбарт төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийг хэрэгжүүлэх зохицуулалтыг бий болголоо.Биеийн тамир, спорт чийрэгжилтийн магадлан итгэмжлэлийн шинжээчийн сонгон шалгаруулалт “Өдрийн сонин”, ”Өнөөдөр” өдөр тутмын мэдээллийн сонин, сайтуудаар зарлагдаж, сонгон шалгаруулалтын шаардлагыг хангасан шинжээч шалгараагүй тул магадлан итгэмжлэлийн талаарх мэдээлэл, сурталчилгааг сайжруулах, шалгаруулалтыг дахин явуулахаар ажиллаж байна. | 50.0 |
| Магадлан итгэмжлэх ажлын явц, хувиар | 100.0 |
| 119 | 17.4 | Соёлын биет бус өвийг хамгаалах үндэсний хөтөлбөр боловсруулж, батлуулан хэрэгжүүлэх | Шинээр боловсруулах хөтөлбөрийн тоо | 1 | Засгийн газрын 2014 оны 72 дугаар тогтоолоор баталсан "Монгол цуур" хөтөлбөрийг 2016 онд хэрэгжүүлж дууссан. “Соёлын биет бус өвийг хамгаалах үндэсний хөтөлбөр”-ийг боловсруулж байна. | 30.0 |
| **Зорилт 18.Үндэсний мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх ажлыг эрчимжүүлж, ажлын байрыг нэмэгдүүлнэ.** |
| 120 | 18.1 | Ажил олгогчидтой хамтран хөдөлмөрийн зах зээлд шаардлагатай мэргэжлийн хэрэгцээг тодорхойлох, тэдгээрт нийцүүлэн мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх, мэргэжлийн ур чадвар олгох үйлдвэрлэл дээрх сургалтыг өргөжүүлэх | Боловсронгуй болгох хуулийн төслийн тоо | 1 | “Хөдөлмөр эрхлэлтийн ур чадвар олгох, ажлын байр хадгалах хөтөлбөр”-ийн хүрээнд 2016 онд хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалтын арга хэмжээнд 4900 хүн хамрагдаж 4342 хүн чадамжийн гэрчилгээ авсан байна. Үүнээс нийт 2665 ажлын байр шинээр бий болсон. | 50.0 |
| Үйлдвэрлэл дээрх болон хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалтад хамрагдах иргэдийн тоо | 2500 |
| 121 | 18.2 | Залуучууд, мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлж, байнгын ажлын байраар хангахад чиглэсэн хөтөлбөр боловсруулж,хэрэгжүүлэх | Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар | 100.0 | Залуучууд, мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрт 2016 онд 175 төгсөгчдийн бүлгийн 18946 төгсөгч хамрагдсан бөгөөд 8480 байнгын болон түр ажлын байр бий болсон. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас 2016 онд 979.8 сая төгрөг төлөвлөснөөс 100 хувийн гүйцэтгэлтэй байна. | 90.0 |
| 122 | 18.3 | Ажилд зуучлах, зөвлөх бэлтгэх, мэргэшүүлэх, мэргэжлийн чиг баримжаа олгох тогтолцоог сайжруулах | Ажлын байранд зуучлагдсан иргэдээс байнгын ажлын байртай болох иргэдийн хувь | 60.0 – аас доошгүй | Ажил олгогчдоос 2016 оны жилийн эцсийн байдлаар нийт 57930 ажлын байрны захиалга ирүүлснээс 35846 иргэнийг ажлын байранд ажилд зуучлан оруулсан. Ажлын байрны ашиглалт 61.8 хувьтай байгаа бөгөөд өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад ажилд зуучлан оруулсан хүний тоо 13893 хүнээр буюу 27.9 пунктээр буурсан үзүүлэлттэй байна. “Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 88, 181 дүгээр Конвенцийг хэрэгжүүлэх нь” хэлэлцүүлэг, уулзалтыг Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газартай хамтран зохион байгуулж уулзалтаас арга зүйн зөвлөмжийг батлан гаргасан. Мөн “Хөдөлмөрийн хувийн биржийг бүртгэж, санхүүжилт /тарифаар тооцож/ олгох журам”-д нэмэлт, өөрчлөлт хийхээр төслийг боловсруулж байна. Ажил, мэргэжлийн чиг баримжаа олгох зөвлөх мэргэжилтэн бэлтгэх, бакалаврын дараах түвшний нэг жилийн сургалтын хөтөлбөрийг их, дээд сургуульд нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулан ажиллаж байна. Хөдөлмөрийн сайд, Боловсрол соёл, шинжлэх ухааны сайдын хамтран баталсан 2016 оны А/165, А/266 дугаар тушаалаар “Ажил мэргэжлийн чиг баримжааг хөгжүүлэх” 2016-2020 оны баримтлах чиглэлийг баталсан. | 50.0 |
| Боловсронгуй болгох журмын төслийн тоо | 1 |
| Сургалтын хөтөлбөрийн тоо | 3 |
| 123 | 18.4 | Хөдөлмөрийн хөлсийг цагаар олгох зохистой хэлбэрийг судалж, цалингийн хэмжээг инфляцийн түвшин, хөдөлмөрийн бүтээмжтэй уялдуулан индексжүүлж нэмэгдүүлэх эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх | Боловсруулах хуулийн төслийн тоо | 1 |  Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1 дэх хэсгийг үндэслэн инфляцийн түвшин, хөдөлмөрийн бүтээмжийн өөрчлөлттэй уялдуулан Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт Үндэсний хорооны 2016 оны 4 дүгээр тогтоолоор хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний цагийн хөлсийг 2013 оны хэмжээнээс 25 хувиар нэмэгдүүлэн шинэчлэн тогтоосон.Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт хорооны 2016 оны 03 дугаар тогтоолоор цалин хөлс индексжүүлэх асуудлыг судалж, холбогдох хууль эрхзүйн баримт бичгийн төсөл боловсруулах гурван талт ажлын хэсгийг байгуулан ажилласан. Ажлын хэсгээс Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын “Бүрэн бус цагаар ажиллах тухай” 175 дугаар конвенци болон цалин хөлсийг индексжүүлэх талаар гадаадын туршлага, үндэсний хууль тогтоомжийн зохицуулалтыг судалж, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд хамтын гэрээ, хэлэлцээр, цалин хөлсний зохицуулалттай холбоотой зүйл, заалтад нарийвчлан тусгаад байна.  | 70.0 |
| 124 | 18.5 | Цалин, тэтгэвэр, тэтгэмжийг нэмэгдүүлэх асуудлыг улсын төсвийн боломжтой уялдуулан судалж, шийдвэрлэх | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр, хувиар | 100.0 | Улсын Их Хурлын 2015 оны “Монгол Улсын 2016 оны төсвийн тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай” 108 дугаар тогтоолын 2.9 дэх заалтад “Цалин, тэтгэврийг нэмэгдүүлэхтэй холбогдсон Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт 2015-2016 оны Улсын нэмэлт хэлэлцээрийн 3.4 дэх заалтыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай хөрөнгийг 2016 оны төсвийн тодотголын төсөлд тусгах боломжийг судалж, санал боловсруулан, Улсын Их Хуралд танилцуулах” гэж тусгасны дагуу 2016 оны эхний улиралд төсвийн байгууллагуудаас цалингийн сан болон төрийн албан хаагчдын тооны судалгааг авч, төрийн албан хаагчдын цалинг нэмэгдүүлэхэд шаардагдах хөрөнгийн тооцооллыг хийсэн болно. Эдийн засгийн нөхцөл байдлын улмаас 2016 онд төрийн албан хаагчдын цалинг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг аваагүй болно.Харин 2016 оны 6 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлснээр бүрэн тэтгэврийн доод хэмжээ 230 мянган төгрөг байсан бол 251.0 мянган төгрөг, хувь тэнцүүлсэн тэтгэврийн доод хэмжээ 195 мянган төгрөг байсан бол 216.0 мянган төгрөг болж, дундаж тэтгэвэр 306.2 мянган төгрөгт хүрлээ.Засгийн газрын 2016 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдрийн 293 дугаар тогтоолоор Нийгмийн халамжийн тэтгэврийн хэмжээг 2016 оны 6 дугаар сарын  1-ний өдрөөс эхлэн сард 140.0 мянган төгрөгөөр, асаргааны тэтгэмжийн хэмжээг сард 64 мянган төгрөгөөр тус тус тогтоосон. | 50.0 |
| 125 | 18.6 | Хувь хүний албан татвар тооцох орлогоос хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээтэй тэнцүү хэмжээгээр хөнгөлөлт үзүүлэх эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх | Боловсруулах хуулийн төслийн тоо | 1 | Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуульд татварын хөнгөлөлтийн хэмжээг хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээтэй уялдуулахаар холбогдох заалтад өөрчлөлт оруулах хуулийн төсөл, үзэл баримтлалын төсөл болон холбогдох танилцуулга, тооцооллыг боловсруулав.  | 50.0 |
| 126 | 18.7 | Гадаадаас ажиллах хүч авах тогтолцоог боловсронгуй болгож, ажиллах хүчинд тавигдах шаардлагыг сайжруулж, зуучлалын үйл ажиллагааг эрхлэх байгууллагын үйлчилгээний чанарыг сайжруулах | Боловсронгуй болгох хуулийн төслийн тоо | 1 | Ажиллах хүч гадаадад гаргах, гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулах Ажлын хэсгийг байгуулж, хуулийн үзэл баримтлалын төслийг боловсруулаад байна. Хуулийн шинэчилсэн найруулгад гадаадаас ажиллах хүч авах асуудлыг иргэдийнхээ хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх бодлоготой зохистой хослуулах, ажиллах хүчний шилжих хөдөлгөөний зохицуулалтыг боловсронгуй болгох, гадаад улсад хөдөлмөр эрхэлж байгаа иргэний эрх, ашиг сонирхлыг хамгаалах, асуудлыг тусгаад байна. | 50.0 |
| 127 | 18.8 | Мэргэшлийн түвшний үндэсний тогтолцоог бүрдүүлэх ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулах | Боловсруулах бодлогын баримт бичгийн төслийн тоо | 1 | Мэргэшлийн түвшний үндэсний тогтолцоог бүрдүүлэх ажлын хүрээнд шатлан болон дүйцүүлэн суралцуулах чиглэлээр улсын хэмжээнд сургалт явуулж байгаа их, дээд сургууль, мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллага, суралцагч, төгсөгчдийн судалгааг хийж, судалгааны үр дүнд нэгдсэн дүгнэлт хийн “Шатлан дүйцүүлэн сургах сургалтын журам” боловсруулахад суурь судалгаа болгон ашиглаж байна. Иргэний мэдлэг, ур чадварыг үнэлэх, баталгаажуулах чиг үүрэг бүхий Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын Үнэлгээний төвийн бүтэц орон тоо, дүрмийг Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2016 оны 9 дүгээр сарын 21-ний А/139 тоот тушаалаар баталсан. Энэхүү төв нь мэргэжил бүрээр чадамжийн нэгжийн үнэлгээ хийх бөгөөд мэргэшлийн түвшинг тогтоож баталгаажуулах үйл ажиллагаа явуулна. | 30.0 |
| Ур чадварын түвшинг тодорхойлох мэргэжлийн тоо | 10-аас доошгүй |
| 128 | 18.9 | Мэргэжлийн боловсрол сургалтын тэргүүлэх чиглэлийг тогтоох замаар төрөлжүүлэх бодлогыг боловсруулах | Төрөлжүүлэх мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын тоо | 37 | Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжиж байгаа “Хөдөлмөр эрхлэх ур чадварыг дээшлүүлэх” төслийн хүрээнд “Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагыг төрөлжүүлэн хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг тодорхойлох ажлын удирдамж”-ийг батлав. Удирдамжийн дагуу мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын төрөлжүүлэн хөгжүүлэхтэй холбоотойгоор хийгдэх ажлууд:1. “Бүс орон нутгийн үйлдвэрлэл, эдийн засгийн олон улсын мэргэжилтэн”,
2. “Бүс орон нутгийн үйлдвэрлэл, эдийн засгийн үндэсний мэргэжилтэн”,
3. “Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын чанарын баталгаажилтын олон улсын мэргэжилтэн”,
4. “Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын мэдээллийн үндэсний шинжээч”нарын сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулах үүрэг бүхий үнэлгээний хороог байгуулан, төслийн үйл ажиллагааг дэмжин ажиллаж байна.
 | 30.0 |
| **Зорилт 19.Нийгмийн даатгал, нийгмийн хамгааллын салбарт хийх шинэчлэлийн бодлогыг үргэлжлүүлнэ.** |
| 129 | 19.1 | Нийгмийн даатгалын мэдээллийн нэгдсэн сүлжээнд сумдын мэдээллийг холбох үйл ажиллагааг үе шаттай хэрэгжүүлэх | Нэгдсэн сүлжээнд холбох ажлын явц, хувиар | 80.0 | “Азийн хөгжлийн банк”-наас хэрэгжүүлж буй төслийн хүрээнд нийт 340 сумдад ашиглах мэдээллийн технологийн тоног төхөөрөмжийг нийлүүлээд байна. Энэ хүрээнд сумдын нийгмийн даатгалын мэдээллийг цахим хэлбэрээр авах программ хангамжийг бий болгосон бөгөөд нийт сумдын 70 гаруй хувь нь уг програмыг ашиглан мэдээллийг цахим хэлбэрээр солилцож үйл ажиллагаандаа бүрэн нэвтрүүлээд байна. Цаашид “Азийн хөгжлийн банк”-ны төслийн хүрээнд сумдын мэдээллийн технологийн дэд бүтцийг боловсронгуй болгох, сайжруулах ажлыг үе шаттайгаар хийж гүйцэтгэхээр төлөвлөж байна. | 70.0 |
| 130 | 19.2 | “Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн шаталсан хөтөлбөр”-ийг боловсруулж, хэрэгжүүлэх | Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар | 100.0 | Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль, Хөгжлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах нийтлэг журамд нийцүүлэн “Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын үндэсний хөтөлбөр”-ийн төслийг боловсруулж, аймаг, дүүргийн нийгмийн бодлогын хэлтсийн 60 ажилтанболон холбогдох яам, агентлаг, төрийн бус байгууллагын төлөөлөл бүхий 80 гаруй хүн, нийт 140 хүнийг хамруулсан 2 удаагийн хэлэлцүүлэг зохион байгуулж,гаргасан саналыг хөтөлбөрийн төсөлд тусгаад байна.  | 50.0 |
| 131 | 19.3 | Хүүхэд хамгааллын тусламжийн цогц, шуурхай үйлчилгээг хөгжүүлэх ажлын хүрээнд хүүхдийн тусламжийн утсанд ирсэн дуудлагаас шууд яаралтай тусламж үзүүлэх, хариу арга хэмжээ авах | Дуудлага шийдвэрлэлтийн явц, хувиар | 100.0 | Засгийн газрын 2016 оны 55 дугаар тогтоолоор Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын харьяа 22 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр “Хүүхдийн тусламжийн 108 утасны үйлчилгээний төв”-ийг байгуулж, бүтэц, орон тоо, дүрмийг Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2016 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн А/288 тоот тушаалаар батлан, 2017 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс үйл ажиллагаагаа эхлүүлэхээр бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.“Хүүхдийн тусламжийн 108 утасны үйлчилгээний төв”-ийн үйлчилгээтэй холбоотой Дуудлага хүлээн авах, ашиглах, шилжүүлэх, Ээлж хүлээлцэх, Мэдээллийн нууцлалын журмын төслүүдийг боловсруулаад байна. Мөн Албан хаагчдын ёс зүйн дүрэм, Хүүхэд хамгааллын бодлогын төслийг боловсруулаад байна.-   “Өнөр бүл” төвийн шинэ бүтцэд Хүүхэд хамгааллын хариу үйлчилгээ, түр хамгаалах байрны нэгжийг 16 хүний орон тоотойгоор бий болголоо. Тус нэгж нь хараа хяналтгүй хүүхдийг илрүүлж, түр байрлуулан, нөхцөл байдлын үнэлгээ хийж, дараагийн үйлчилгээнд шилжүүлэх ба хүүхдийн тусламжийн утсанд ирсэн дуудлагын дагуу хүүхэд хамгааллын шуурхай үйлчилгээ үзүүлэх нэгж юм. -   Нийслэлийн Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн газраас хараа хяналтгүй хүүхэдтэй ажиллах арга зүйг “Монгол Улсын багшийн их сургуулийн Тархи судлал”-ын тэнхимтэй хамтран боловсруулах ажлыг эхлүүлээд байна.-     Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газрын дэргэдэх Хүүхэд, залуучуудын сургалт, хүмүүжлийн тусгай цогцолборт хараа хяналтгүй хүүхдийг хүлээн авч, үйлчилгээ үзүүлэх байр, хүний нөөцийн асуудлыг шийдвэрлэлээ. Нийслэлийн Засаг даргын А/847 дугаар захирамжаархараа хяналтгүй хүүхдийг илрүүлэх ажил 2016 оны 12 дугаар сарын 2-ны өдөр зохион байгуулагдаж, 74 хүүхдийг илрүүлж, 21 хүүхдийг НЗДТГ-ын дэргэдэх Хүүхэд, залуучуудын сургалт, хүмүүжлийн тусгай цогцолборт, 9 хүүхдийг бусад халамж, асрамжийн төвд байрлуулж, бусад хүүхдийг эцэг, эхэд нь хүлээлгэн өгсөн байна. | 70.0 |
| Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр сурталчилах ажлын явц, хувиар | 100.0 |
| 132 | 19.4 | Өндөр настны асрамжийн төв байгуулах хувийн хэвшлийн санаачилгыг дэмжих | Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар | 100.0 | Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээ үзүүлж буй хувийн хэвшлийн байгууллагуудын санал санаачилгыг дэмжих, үйл ажиллагаатай газар дээр нь очин танилцах, дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор ажлын хэсэг байгуулагдан "Батгэрэлт ирээдүй" ТББ, "Ачлалт хүүхдүүд ТББ”-ын асрамжийн газруудад 2016 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдөр ажиллалаа. Хувийн хэвшлийн асрамжийн газруудын үйл ажиллагаа, холбогдох стандарт, дүрэм журам, норм нормативын хэрэгжилт, асруулагчдын нөхцөл байдал, асруулагчдаас сэтгэл ханамжийн судалгааг түүвэрлэн авч, хүндрэл бэрхшээл, тулгамдаж буй асуудлын талаар санал солилцов.Ажлын хэсэг "Батгэрэлт ирээдүй ТББ", "Ачлалт хүүхдүүд ТББ"-д стандартын хэрэгжилтийг сайжруулан ажиллах, үйлчлүүлэгчдэд хөгжлийн ажлыг илүү сайн үзүүлж, асруулагч бүрт төлөвлөгөө гарган ажиллах тал дээр зөвлөгөө өгч, ном гарын авлагаар хангав. Мөн Ахмад настны асрамжийн үйлчилгээнд тавих нийтлэг шаардлага MNS 5823:2013", "Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний асрамжийн үйлчилгээнд тавих нийтлэг шаардлага MNS 5798:2008" стандартуудыг шинэчлэн боловсруулах хүрээнд зохион байгуулсан шат дараалсан хэлэлцүүлгүүдэд Тереза эх, Батгэрэлт ирээдүй хувийн хэвшлийн ахмад болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асрамжийн газрын төлөөллийг оролцуулан холбогдох саналыг стандартад тусган ажилласан.Дээрх 2 стандартыг 2016 оны 11 дүгээр сард Стандартчиллын Үндэсний зөвлөлөөр шинэчлэн батлуулсан. | 90.0 |
| 133 | 19.5 | Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээнд ахмадуудыг зуучлан хамруулах, богиносгосон цагаар ажиллах боломжийг бүрдүүлэх | Бий болох үндэсний сүлжээний тоо | 1 | УИХ-аар хэлэлцэж байгаа “Ахмад настны тухай” хуулийн төсөлд хөдөлмөр эрхлэх чадамжтай ахмад настны хөдөлмөр эрхлэх эрхийг баталгаажуулж байгаа бөгөөд 2017 оноос Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас “Ахмадын зөвлөх үйлчилгээ” хөтөлбөрийг аймаг, нийслэлийн Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний хэлтсүүдээр дамжуулан хэрэгжүүлнэ. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих Үндэсний зөвлөлөөс 2017 оны 01 дүгээр сард багтаан 2017 онд хөтөлбөрт зарцуулах хөрөнгийн хэмжээ болон хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх журмыг хэлэлцэн батална. Хөтөлбөрт ахмад настнуудаас гадна ахмад настны эрх ашгийг хамгаалагч төрийн бус байгууллагууд хамрагдах боломжтой. Хөдөлмөр эрхлэлтэд хамрагдаж байгаа ахмад настны тоон мэдээлэл хөдөлмөрийн биржид бүртгэгдэн тайлагнах болно. Улсын хэмжээнд сүүлийн 5 жилийн дунджаар жилд 70.5 мянган ахмад настан ямар нэгэн хөдөлмөр эрхэлж байгаа бөгөөд тэдгээрийн 13 мянга нь Нийгмийн даатгалын шимтгэлийг төлж албан ёсны хөдөлмөр эрхэлж байгаа бол үлдсэн нь тогтвортой биш ажлын байранд ажиллаж байна. 2016 онд ахмад настны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас 300 сая төгрөг зарцуулахаар аймаг, нийслэлд хуваарилж, санхүүжүүлсэн. | 50.0 |
| 134 | 19.6 | Өрхийн мэдээллийннэгдсэн санд үндэслэн өрхийн амьжиргааны түвшнээр ангилсан шинэ төрлийн үйлчилгээг нэвтрүүлэх | Нэвтрүүлэх шинэ төрлийн үйлчилгээний тоо | 2-3 | Өрхийн мэдээллийн сангаас дараах үйлчилгээнд хамрагдах зорилтот өрх, иргэнийг сонгож үйлчилгээ, тусламжийг хүргэж байна. Үүнд:* /Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 3.1.2, 13.5.3 дахь заалт/ 360.178 тэнцүү буюу доогуур оноотой өрхийн хорих ангиас суллагдсан иргэнд гэр авахад дэмжлэг үзүүлж байна.
* Хүнсний эрхийн бичиг /Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 22.1.1/ олгоход 240.317 оноотой тэнцүү буюу доогуур оноотой өрхийн гишүүн;
* Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлд үнэ төлбөргүй /Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль/ хамрагдахад 240.317 оноотой тэнцүү буюу доогуур оноотой өрхийн ЭМД-д хамрагдаагүй иргэн;
* Төлбөрийн чадваргүй яллагдагчид үнэгүй өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлэх /Төлбөрийн чадваргүй яллагдагчид үзүүлэх хууль зүйн туслалцааны тухай хууль 7.1.1./ 360.178 оноотой тэнцүү буюу доогуур оноотой өрхийн гишүүн. Харин хүүхдийн мөнгөнд нийт хүүхдийн 60 хувьд буюу 502.567 оноогоор босго оноотой буюу түүнээс доогуур оноотой өрхийн 0-18 насны хүүхдүүдзэрэг үйлчилгээнд өрхийн мэдээллийн нэгдсэн сангийн мэдээллийг ашиглаж байна.
 | 100.0 |
| 135 | 19.7 | “Олон хүүхэд төрүүлсэн эх, олон хүүхэдтэй гэр бүлийг дэмжих” хөтөлбөр боловсруулж, хэрэгжүүлэх | Шинээр боловсруулах хөтөлбөрийн тоо | 1 | Эх, олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эцэг, эхэд тэтгэмж олгох тухай хуулийн төслийг боловсруулан,2016 оны 12 сарын 28-ны өдөр УИХ-д өргөн мэдүүлсэн. Хуулийн төсөлд 0-3 хүртэлх насны хүүхдээ асарч байгаа эхэд хүүхэд асарсны тэтгэмжийг сар бүр олгохоор тусгасан юм. Үүнээс гадна 3 болон түүнээс дээш хүүхэдтэй өрх толгойлсон эцэг, эхэд улирал бүр хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээтэй тэнцэх хэмжээний тэтгэмж олгох заалтыг хуулийн төсөлд тусгасан. | 70.0 |
| 136 | 19.8 | Ахмадуудаа халамжлах, ач санах хууль боловсруулах | Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар | 100.0 | Ахмад настны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл, Алдар цолтой ахмад настанд нэмэгдэл, хөнгөлөлт олгох тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулж, 2016 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдөр УИХ-д өргөн мэдүүлэв.Төсөлд “Ахмадын өргөө” байгуулах, ахмад настны хэрэгцээнд үндэслэн лавлагаа, мэдээллийн зөвлөгөө өгөх, сургах, хөгжүүлэх, явуулын үйлчилгээ болон өдрийн үйлчилгээ, өдрөөр эмчлэх, асрах сувилах үйлчилгээ, хүнсний дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээ, сайн дурын үйлчилгээ зэрэг шинэ төрлийн үйлчилгээг бий болгохоор тусгасан. Ахмад настны эрүүл мэндийг хамгаалах, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих мөн хувийн хэвшил, төрийн бус байгууллага нь асрамж, халамжийн үйлчилгээ үзүүлэхэд дэмжих зэрэг асуудлыг тусгалаа. | 100.0 |
| 137 | 19.9 | Нөхцөлт мөнгөн шилжүүлгийн зарчмыг нийгмийн бодлого, тэтгэвэр тэтгэмж, халамжийн бодлогод тусган хэрэгжүүлэх талаар иж бүрэн арга хэмжээ авах | Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар | 100.0 | Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн дагуу байнгын асаргаа шаардлагатай ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд болон иргэдийг асарч байгаа иргэнд сар бүр, асаргаанд байгаа иргэнд нь улирал бүр тус тус мөнгөн тэтгэмж олгож байна. Эдгээр тэтгэмжүүдэд зарцуулж байгаа хөрөнгө болон хамрагдаж байгаа иргэдийн тоо жил бүр өсч байна. Иймд байнгын асаргаа зайлшгүй шаардлагатай иргэнийг тодорхойлох шалгуур, өвчин гэмтлийн жагсаалтыг батлан мөрдүүлэх тухай заалтыг Нийгмийн халамжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд тусган, УИХ-ын 2016 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэн, батлуулав.  | 90.0 |

|  |
| --- |
| **ТАВ.ЗАСАГЛАЛ, ЭРХ ЗҮЙН ШИНЭЧЛЭЛ, ГАДААД БОДЛОГО, БАТЛАН ХАМГААЛАХ САЛБАРЫН БОДЛОГО** |
| **Зорилт 20.Хууль тогтоомж, эрх зүйн шинэчлэлийн бодлогыг дэмжих ажлыг үргэлжлүүлнэ.** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 138 | 20.1 | Ял шийтгүүлсэн этгээдийг ажлын байраар хангах мэргэжлийн сургалтад хамруулах, улмаар суллагдан гарахад ажил хөдөлмөр эрхлэх боломжийг нэмэгдүүлэх  | Ашиглалтанд оруулах үйлдвэрийн төсөл  | 4 | Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар нь 2016 онд нийт 135.7 сая төгрөгийн санхүүжилтээр үйлдвэрүүдийг өргөтгөх болон шинээр байгуулахаар төлөвлөн ажилласан. Үүнд:-Орхон аймаг дахь шийдвэр гүйцэтгэх албанд “Ажлын бээлий”-ний үйлдвэр бүрэн суурилуулж, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, газрын хэрэгцээнд ашиглаж байна. -“Дархан нэхий” ХК-тай 2015 оноос хамтран ажиллахаар шийдвэрлэсэн бөгөөд Дархан-Уул аймаг дахь шийдвэр гүйцэтгэх алба, хорих 435 дугаар анги, хорих 409 дугаар ангитай ялтан ажиллуулах талаар гэрээ байгуулан хамтарч ажиллаж байна. 2016 онд тухайн гэрээт ажлын орлогоор 80-120 хүний багтаамжтай үйлдвэрийн байрыг барьж, бүрэн ашиглалтад орууллаа. Тус үйлдвэрт 2016 онд 14320 хос таван хурууны нэхий бээлий, 40 ширхэг нэхий улавч үйлдвэрлэсэн байна. - Мөн хорих 415 дугаар анги “Цахим гал” ХХК-тай чулуу, чулуун бүтээгдэхүүн, мод, модон бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх зорилгоор гэрээ байгуулан, Хорих 415 дугаар ангийн байршилд үйлдвэрийн барилгыг барьж, ашиглалтад орууллаа. -Хорих 403 дугаар ангийн харьяа “Авдарант хайрхан” Төрийн Өмчит Аж Ахуйн тооцоотой газар үйлдвэрлэлийн бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, ялтныг ажлын байраар хангах зорилгоор “Термобазальт” ХК-тай хамтран ажиллахаар гэрээ байгуулан ажиллаж байна. Үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх ажлын хүрээнд Өмнөговь аймаг дахь шийдвэр гүйцэтгэх албанд “Мужааны цех” ашиглалтад орууллаа. Тус цехийн үйл ажиллагаанд шаардагдах тоног төхөөрөмжийг худалдан авахад зориулж Өмнөговь аймгийн “Орон нутгийг хөгжүүлэх сан”-гаас 9.7 сая төгрөгийг, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газраас мужааны цехийн барилгын санхүүжилтэд 10570 мянган төгрөгийг олгож, барилга угсралтын ажил 2016 оны 6 дугаар сард бүрэн ашиглалтад орлоо. -Бүгд Найрамдах Турк Улсын Ерөнхий сайдын дэргэдэх Туркийн хамтын ажиллагааг зохицуулах агентлаг /ТИКА/–тай хамтран санал солилцон тус газрын буцалтгүй тусламжаар 31 мянган ам.долларын үнэ бүхий 10 нэр төрлийн тоног төхөөрөмж бүхий төмрийн цехийг Хорих 441 дүгээр ангид шинээр байгуулж, 2016 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдөр бүрэн ашиглалтад оруулсан байна. | 90.0 |
| Ажлын байраар хангах хувь  | 60.0 | 2016 оны 12 дугаар сарын байдлаар өссөн дүнгээр үйлдвэрлэлд 880, барилгад 35, газар тариаланд 313, мал аж ахуйд 325, ойн аж ахуйд 23, туслах аж ахуйд 1160, гэрээгээр 595, бусад 1020, нийт 4351 ялтан буюу 65 хувийг хөдөлмөрөөр ханган, 404,067.4 мянган төгрөгийн цалин олгосон байна. Энэ онд ялтны шүүхийн төлбөр барагдуулалт нийт 416,781.2 мянган төгрөг, үүнээс өөрийн цалингаас барагдуулсан дүн нь 75,131.9 мянган төгрөг байна. Мөн 2016 оны жилийн эцсийн байдлаар ялтны нэрийн дансны үлдэгдэл 158,121.1 мянган төгрөг байна. |
| Нийт хорих ял эдлэгсдэд тусгай боловсрол эзэмшүүлэх хувь  | 50.0 | Ялтанд мэргэжил эзэмшүүлэх чиглэлээр 2016 оны байдлаар дараах сургалтуудыг зохион байгуулсан. Үүнд: Чадамж эзэмшүүлэх сургалтад 59 цахилгаанчин, 35 гагнуурчин, 11 сантехникч, 32 засал чимэглэгч, 4 бетон арматурчин, 26 өрөг угсрагч, 71 тогооч, нийт 238 ялтан, мэргэжлийн боловсрол олгох сургалтад 138 цахилгаанчин, 52 гагнуурчин, 91 сантехникч, 100 засал чимэглэгч, 23 бетон арматурчин, 31 өрөг угсрагч, нийт 435 ялтан тус тус хамрагдсан.Цагдан хорих 461 дүгээр ангийн Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн хэлтэс болон аймаг, орон нутгийн Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвүүд, Хөдөлмөрийн хэлтэстэй хамтран зохион байгуулсан сургалтад 2016 оны байдлаар нийт 1245 ялтан хамрагдаж, мэргэжил эзэмшсэн байна. 2016 онд хорих ангиас суллагдагсдыг нийгэмшүүлэх, Нийгмийн халамжийн сангаас олгох тусламж, дэмжлэгт хамруулах, төрийн болон төрийн бус байгууллагатай хамтран ажлын байранд зуучлах зэрэг ажлыг тогтмол хэрэгжүүлэн суллагдахын өмнөх сургалтад 1420 ялтан хамрагдаж, 390 ялтныг суллагдсаны дараа ажлын байранд зуучилсан байна. Хорих ангиас суллагдсан зорилтот бүлгийн иргэдийн хөдөлмөр эрхлэх санал, санаачилгыг дэмжих зорилгоор “Шинэ амьдрал” төслийг хамтран хэрэгжүүлж, “Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох” сургалтыг 11 хорих ангийн 1000 ялтанд зохион байгуулж, 62 иргэнд бичил бизнес эрхлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор 5 сая хүртэлх төгрөгийн, нийт 173.2 сая төгрөгийн тэтгэмж олгуулсан байна. 2016 онд нийт 1918 ялтан буюу 42.0 хувьдмэргэжлийн боловсрол олгосон байна. |
| 139 | 20.2 | Гадаад орнуудын архивт хадгалагдаж байгаа Монгол Улсын түүх соёлтой холбогдох баримтыг илрүүлэх, тэдгээрийг хуулбарлах, худалдан авах замаар сан хөмрөгийг баяжуулах | Сан хөмрөгийг баяжуулах ажлын явц, хувиар  | 20.0 | Гадаад орнуудын архивд хадгалагдаж байгаа Монгол Улсын түүх соёлтой холбогдох баримтыг илрүүлэх, тэдгээрийг хуулбарлах, худалдан авах замаар сан хөмрөгийг баяжуулах арга хэмжээ эдийн засаг, санхүү, төсвийн хүндрэлтэй байдлын улмаас хэрэгжилт хангалтгүй байна. | 0 |
| 140 | 20.3 | Аймгуудын эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн архивын баримтыг цахимжуулах  |  Хамрагдах аймгийн тоо  | 21 | Мянганы сорилтын сангийн Хөрөнгийн Эрхийн төслөөр 8 аймаг, нийслэлийг холбосон эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн цахим систем байгуулсан, 2 аймгийг өөрсдийн дотоод нөөц бололцоогоор цахимжуулсан. Үлдсэн 11 аймгийн эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийг уг системд нэгтгэх зорилгоор Дэлхийн банкны санхүүжилтээр Ухаалаг Засаг төслийн хүрээнд нэгдсэн сүлжээнд холбох, эрхийн бүртгэлийн серверийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, цахим бүртгэлийн орчинг бүрдүүлэх буюу компьютер, тоног төхөөрөмжөөр хангах, архивын баримтыг цахимжуулах, чадавхийг бэхжүүлэх зорилготой. 2016 онд 11 аймгийг цахим сүлжээнд холбосон. | 70.0 |
| 141 | 20.4 | Төрөөс худалдан авах ажиллагааны талаар баримтлах бодлогын цогц баримт бичиг боловсруулах, эрх зүйн орчныг сайжруулах | Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар | 100.0 | Энэхүү арга хэмжээний хүрээнд бараа нийлүүлэх, ажил гүйцэтгэх, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх, зөвлөхөөс бусад үйлчилгээ, эм эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авах, сурах бичиг худалдан авах, түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажил гүйцэтгэх тендерийн жишиг баримт бичгүүдэд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, Ерөнхий гэрээний журмыг шинэчлэн боловсруулах ажил хийгдэж байна. | 30.0 |
| 142 | 20.5 | Төрийн аудитын чанарыг сайжруулж, үйлчилгээг ил тод, хүртээмжтэй болгох | Цахим мэдээллийн сан бүрдүүлэх ажлын явц, хувиар | 100.0 | Эдийн засаг, санхүү, төсвийн хүндрэлтэй байдлын улмаас тус арга хэмжээ хэрэгжих боломжгүй болсон. | 0 |
| 143 | 20.6 | Төрийн үйлчилгээний ил тод,шуурхай байдлыг хангахзорилгоор нээлттэй ухаалагтөрийн удирдлагын системийгнэвтрүүлэх | Удирдлагынсистемсуурилагдахдүүргийн тоо | 6 | Төрийн үйлчилгээний ил тод, шуурхай байдлыг хангах зорилгоор нээлттэй ухаалаг төрийн удирдлагын системийг нэвтрүүлэх хүрээнд дараах ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв” байгуулах бэлтгэл ажлыг хангах үүрэг бүхий Ажлын хэсэг Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2016 оны 1 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 17 дугаар захирамж, Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газрын даргын 2016 оны 27 дугаар тушаалаар тус тус байгуулагдан ажиллаж байна. Эрчим хүчний яам, Барилгын хөгжлийн төв, Үндэсний статистикийн хороо зэрэг байгууллагуудаас тус төвөөр дамжуулан үзүүлэх үйлчилгээний мэдээлэлд үндэслэн иргэдэд зориулсан үйлчилгээ авах хүсэлтийн маягтыг боловсруулсан. Нийт 13 төрийн байгууллагын *(яам, агентлаг)* 138 үйлчилгээг “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-өөр дамжуулан хүргэж байна.Төрийн үйлчилгээг ард иргэдэд хүндрэл чирэгдэлгүй хурдан, тэгш, нээлттэй хүргэх зорилгоор 2016 онд Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн Дүнжингарав салбарыг Баянзүрх дүүрэгт, Мишээл салбарыг Хан-Уул дүүрэгт, Драгон салбарыг Сонгинохайрхан дүүрэгт байгуулсан. 2016 оны 12 дугаар сарын 9-ний байдлаар нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн Дүнжингарав салбар 640,681, Мишээл салбар 94,878, Драгон салбар 211,875, нийт 947,434 хүнд үйлчилгээ үзүүлэв. | 50.0 |
| 144 | 20.7 | Төрийн захиргааны төв болон нутгийн захиргааны удирдлагын байгууллагын гүйцэтгэх чиг үүргийг тодорхой болгож, давхардлыг арилгах, бодлогын нэгдмэл чанарыг хангах чиглэлээр холбогдох хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах  | Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар | 100.0 | УИХ-ын 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдөр Монгол Улсын Засгийн газрын бүтцийн тухай хуулийг шинэчлэн баталж, Засгийн газрыг 13 яамтай ажиллуулахаар шийдвэрлэсэн. Өмнөх Шийдлийн Засгийн газрын үед 15 яаманд 1490 ажилтан ажиллаж байсан бол шинэ бүтцээр 13 яаманд 1381 ажилтан ажиллахаар болж, орон тоог 109-өөр хэмнэхээр боллоо. Яамдын зохион байгуулалтын бүтцийг боловсруулахдаа салбарын бодлого нэгдмэл байх, төрийн захиргааны байгууллагын чиг үүргийн давхардлыг арилгах, үйл ажиллагааг тасралтгүй хэвийн явуулах, Засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт тусгасан зорилтуудыг хэрэгжүүлэх нөхцөл бүрдүүлэхэд анхаарсан болно. УИХ-ын 2016 оны 12 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн захиргааны байгууллагын тогтолцоо, бүтцийн ерөнхий бүдүүвч”-ийн дагуу Засгийн газрын тохируулагч болон хэрэгжүүлэгч агентлагуудыг байгуулж, орон тооны хязгаарыг баталлаа. Засгийн газар 10 тохируулагч агентлаг, 17 хэрэгжүүлэгч агентлагтай ажиллаж байна. Засгийн газрын 2016 оны 7 дугаар сарын 27-ны өдрийн 4 дүгээр тогтоолоор төрийн захиргааны байгууллагуудын чиг үүргийн давхардал, хүнд суртлыг багасгах, иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээг шуурхай, чанартай болгох зорилгоор Засгийн газрын тохируулагч, хэрэгжүүлэгч агентлагийн талаар дараах арга хэмжээ авч ажиллахыг Засгийн газрын гишүүдэд даалгасан:1. Шинээр болон өөрчлөн зохион байгуулагдаж байгаа Засгийн газрын агентлагуудын үйл ажиллагааны стратеги, бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөрийг баталж, үйл ажиллагааг нь шуурхай эхлүүлэх;2. Хуульд өөрөөр заагаагүй бол Засгийн газрын агентлаг нь 100-гаас дээш ажилтантай бол дэд дарга (орлогч дарга) 1-тэй, 100-гаас цөөн ажилтантай бол дэд буюу орлогч даргагүй байх чиглэл баримтлах;3. Засгийн газрын агентлагийн үйл ажиллагааг илүү шат дамжлагагүй зохион байгуулж ажиллуулах шаардлагыг харгалзан агентлагийн зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжийг орлогч даргагүй, газар нь дотроо хэлтэсгүй, хэлтэс нь дотроо тасаг, албагүй, орон тоог нь 7-гоос доошгүй байх чиглэл баримтлах;4. Засгийн газрын агентлагийн зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжийн оноосон нэр нь яамны зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжийн нэртэй давхардахгүй байх;5. Засгийн газрын агентлагийн зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, ажилтны чиг үүрэг, хариуцах ажил нь яамны зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, албан хаагчийн болон тухайн агентлагийн харьяа төв, орон нутгийн байгууллага, төрийн өмчийн аж ахуйн нэгж, гэрээний үндсэн дээр төрийн зарим чиг үүргийг гүйцэтгэж байгаа хувийн хэвшил, мэргэжлийн холбоод, төрийн бус байгууллагын хариуцсан чиг үүрэг, ажилтай давхардахгүй байх;6.6. Засгийн газрын агентлагийн дарга нь төсөвт зардлыг хэмнэх шаардлагыг харгалзан зөвлөхгүй байх, албан ажилдаа жижиг оврын автомашин хэрэглэх, “Суудлын автомашины ашиглалтын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” Засгийн газрын 2015 оны 5 дугаар сарын 11-ний өдрийн 184 дүгээр тогтоолд заагаагүй албан тушаалтан албан ажлын автомашин хэрэглэхгүй байхаар тус тус даалгасан.Засгийн газрын 2016 оны 8 дугаар сарын 3-ны өдрийн 9 дүгээр тогтоолоор аймгийн Засаг даргын тамгын газрын бүтцийг шинэчлэн тогтоон мөрдөж байна. | 90.0 |
| 145 | 20.8 | Төрийн захиалгаар гэрээний дагуу бараа, ажил, үйлчилгээ гүйцэтгэсэн аж ахуйн нэгжийн төлбөрийг тухайн санхүүгийн жилд багтаан гүйцэтгэж байх эрх зүйн орчныг сайжруулах | Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар | 100.0 | "Монгол Улсын 2016 оны төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль 2016 оны 9 дүгээр сарын 9-ний өдөр батлагдсантай холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай" УИХ-ын 47 дугаар тогтоол батлагдсан байна. Тус тогтоолоор:1. Улсын төсөв болон Хөгжлийн банкнаас эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний санхүүжүүлж чадаагүй үлдэгдэл, "Барих-шилжүүлэх" концессын гэрээний эргэн төлөлт, шүүхийн шийдвэрээр олгох санхүүжилтийг 2017 оноос эхлэн векселиэр баталгаажуулахгүй байх;
2. Төсөвт мөрдөгдөж байгаа норм, норматив, стандартыг шинэчлэн тогтоож, 2017 оны төсвийн жилээс эхлэн мөрдөх, спорт цогцолбор, усан бассейн, соёлын төвийн хөрөнгө оруулалтыг шинээр эхлүүлэхгүй байх,
3. Төсвийн хөрөнгөөр баригдсан үйл ажиллагаа нь эхлээгүй, дутуу баригдсан барилга, байгууламжийг зарж борлуулах, төсвийн үр ашиггүй хөрөнгө оруулалтыг эхлүүлэхгүй байхаар заасан байна.

Өмнөхжилүүдэдгэрээнийдагууажлаагүйцэтгэсэн компаниудын санхүүжилтийг УИХ, Засгийн газрын тогтоол, шийдвэрийн дагуу Векселиэр санхүүжүүлж, гүйцэтгэгч компаниудын өр, төлбөрийг барагдуулсан бөгөөд 2015-2016 онд санхүүжүүлсэн нийт 424 төсөл, арга хэмжээний 672.8 тэрбум төгрөгийг 2016 онд арилжааны банкуудад үндсэн төлбөр, хүүгийн хамт төлөхөөр Төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж, шинэ хавсралт бүхий жагсаалтыг бэлтгэн УИХ-аар батлуулж, ажилласан байна. Арилжааны банкуудад 2016 оны 9 дүгээр сарын 1-ний өдөр 160.6 тэрбум төгрөг, 11 дүгээр сарын 22-ны өдөр 137.7 тэрбум төгрөгийг шилжүүлж, үндсэн төлбөрийг хүүгийн хамт шилжүүлж, өр төлбөрийг барагдуулсан. | 90.0 |
| 146 | 20.9 | Төсөв, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлттэй уялдуулан Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийг боловсронгуй болгох | Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар | 100.0 | Энэхүү арга хэмжээний хүрээнд төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийг боловсронгуй болгох, өөрчлөлт оруулах талаар судалгаа хийж төслийг нь боловсруулсан. Засгийн газрын болон хөгжлийн санхүүжилтийн төслүүдийг хэрэгжүүлэх хүрээнд Засгийн газрын худалдан авах ажиллагааг бэхжүүлэх ажлын хүрээнд 2017 онд Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг холбогдох байгууллагуудаар хэлэлцүүлж, тэдний саналыг тусган, батлуулах ажлыг зохион байгуулна.  | 50.0 |
| 147 | 20.10 | Архивын шинэ барилга, Төрийн албан хаагчийн нэгдсэн эмнэлэгийн тоног төхөөрөмжийн зардал, түүнчлэн шинээр баригдаж байгаа хорих ангийн барилгын санхүүжилтийг шийдвэрлэх |  Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар  | 100.0 | Монгол Улсын 2015 оны төсвийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулиар 5.2 тэрбум төгрөгөөр санхүүжилт батлагдаж, Архивын шинэ барилга баригдаж дууссан бөгөөд барилгын ажил 4,950 сая төгрөгийн гүйцэтгэлтэйгээр 2015 оны 12 дугаар сарын 31-ны өдрийн Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах Улсын комиссын 2015/813 тоот актаар хүлээж авч, ашиглалтад бүрэн оруулсан.Эдийн засаг, санхүү, төсвийн хүндрэлийн улмаас шинээр баригдаж байгаа хорих ангийн барилгын ажил Монгол Улсын 2016 оны төсвийн тухай хуульд тусгагдаагүй. | 50.0 |
| 148 | 20.11 | Хан-Уул дүүргийн нутаг дэвсгэрт баригдаж байгаа шүүх, прокурорын барилгын санхүүжилтийг шийдвэрлэх 2016 оны төсөвт тусгах | Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар | 100.0 | Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Тагнуулын ерөнхий газар болон холбогдох байгууллагуудын хамтарсан ажлын хэсгийг ХЗДХС-ын тушаалаар байгуулан барилгын зураг төсвийг Улсын ерөнхий прокурорын газар болон Шүүхийн ерөнхий зөвлөлд хүлээлгэн өгсөн. Санхүүжилтийг 2016 оны улсын төсөвт тусгасан боловч төсвийн тодотголоор хасагдсан. | 10.0 |
| 149 | 20.12 | Гэрч, хохирогчийг хамгаалах, Тахарын албыг бэхжүүлэхэд шаардагдах хөрөнгө оруулалт” гэсэн заалтыг 2016-2018 оны төсвүүдэд тусгайлан тусгах | Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар | 100 | 2016 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдөр Тахарын албаны тухай хуулийг хүчингүй болсонд тооцох тухай хууль батлагдан гарч, Засгийн газрын 2016 оны 4 дүгээр тогтоолоор Тахарын Ерөнхий газар татан буугдсан болно. Тиймээс тус арга хэмжээг үнэлэх боломжгүй болно. | - |
| **Зорилт 21.Энхийг эрхэмлэсэн, нээлттэй, бие даасан, олон тулгуурт, идэвхитэй гадаад бодлого явуулна.** |
| 150 | 21.1 | ОХУ, БНХАУ-тай тэнцвэртэй харилцах бодлого баримталж, стратегийн түншлэлийн харилцааг бататган бэхжүүлэх | Дээд түвшинд хийгдэх уулзалтын тоо | 2 | Дээд, өндөр түвшний харилцан айлчлалын давтамжийг хадгалан ажиллаж байна. ОХУ-ын Гадаад хэргийн сайд С.В.Лавров 2016 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдөр манай улсад айлчлал хийсэн нь хоёр улсын худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлж агуулгаар баяжуулахад чухал ач холбогдолтой болов. Айлчлалын хүрээнд “Монгол Улс, ОХУ-ын хооронд стратегийн түншлэлийг хөгжүүлэх дунд хугацааны хөтөлбөр”-ийг эцэслэн баталж, хоёр улсын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 95 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэхээсгадна зам, тээвэр, дэд бүтцийн салбарт ахиц гаргах, бүс нутаг, хил орчмын хамтын ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх, Оросын зах зээлд бараа бүтээгдэхүүнээ нэвтрүүлэх боломжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор Евразийн эдийн засгийн комисстой нягт хамтран ажиллах, худалдааг либералчлах хэлэлцээг эхлүүлэхийг зорьж байна. Улаанбаатар хотноо 2016 оны 5 дугаар сарын 5-6-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан Худалдаа, эдийн засаг, шинжлэх ухаан, техникийн хамтын ажиллагааны Монгол-Хятадын Засгийн газар хоорондын комиссын XIV хуралдаанд БНХАУ-ын Худалдааны сайд Гао Хучөн оролцож, ажлын айлчлал хийв. Комиссын хуралдааны үеэр талууд БНХАУ-аас Монгол Улсад олгож буй хөнгөлөлттэй зээл, буцалтгүй тусламжаар хэрэгжих төсөл, хөтөлбөрүүд болон бусад салбарын олон чухал асуудлаар өргөн хүрээнд санал солилцож, хамтын ажиллагааны өнөөгийн байдлыг дүгнэж, ойрын чиг хандлагыг тодорхойлсон чухал яриа хэлэлцээ явуулж, хуралдааны протокол зэрэг бичиг баримтад гарын үсэг зурав. Монгол Улс, БНХАУ-ын Иж бүрэн стратегийн түншлэлийн харилцааг 2016 онд гүнзгийрүүлэн хөгжүүлэх зорилтын хүрээнд хоёр улсын худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх ингэхдээ аж үйлдвэр, эрчим хүч, зам, тээврийн салбарт хамтарсан төсөл хэрэгжүүлэх, транзит тээврийн бололцоо, боломжийг нэмэгдүүлэхийг зорьж байна. Хятадын Коммунист Намын урилгаар Улсын Их Хурлын дарга, Монгол Ардын намын дарга М.Энхболд 2016 оны 10 дугаар сарын 14-18-ны өдрүүдэд БНХАУ-ын Чунчин хотноо болсон “Хятадын Коммунист Нам болон дэлхийн яриа хэлэлцээ” сэдэвт улс төрийн намуудын хуралд оролцож, БНХАУ-д албан ёсны айлчлал хийв. Айлчлалын хүрээнд УИХ-ын дарга, Монгол Ардын намын дарга М.Энхболд БНХАУ-ын дарга Си Зиньпин, Бүх Хятадын Ардын Төлөөлөгчдийн Их Хурлын Байнгын хорооны дарга Жан Дөзян нартай уулзаж, Ханжоу хотноо зочилж, Жөзян мужийн Хайнин хотын арьс шир боловсруулах үйлдвэрийн үйл ажиллагаатай танилцав.Хөрш орнуудтай тэнцвэртэй харилцах, стратегийн түншлэлийн харилцааг бататган бэхжүүлэх хүрээнд дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэв. Үүнд:* Монгол, Орос, Хятадын хооронд эдийн засгийн коридор байгуулах хөтөлбөрийг тохиролцох зорилгоор Хамтарсан ажлын хэсгийн уулзалтыг Бээжин хотноо зохион байгуулж 2016 онд уг хөтөлбөрийг эцэслэн байгуулах чиглэлээр хоёр хөршийн холбогдох байгууллагуудтай идэвхтэй хамтран ажиллав.
* Монгол Улс, ОХУ, БНХАУ-ын төрийн тэргүүн нарын ээлжит уулзалтыг 2016 оны 6 дугаар сарын 23-24-ний өдрүүдэд Узбекистаны Ташкент хотноо зохион байгуулав. Уг уулзалтаар Монгол Улс, БНХАУ, ОХУ-ын хооронд эдийн засгийн коридор байгуулах тухай хөтөлбөр болон Зарим нэр төрлийн бараанд хийсэн гаалийн хяналтын үр дүнг харилцан хүлээн зөвшөөрөх тухай Монгол Улсын Гааль, татварын ерөнхий газар, ОХУ-ын Холбооны гаалийн алба, БНХАУ-ын Гаалийн ерөнхий газар хоорондын хэлэлцээрийг байгуулав.
* Монгол Улс, БНХАУ-ын Гадаад хэргийн яамны дэд сайдын түвшний стратегийн яриа хэлэлцээний хоёр дахь уулзалтыг 2016 оны 6 дугаар сарын 16-17-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо амжилттай зохион байгуулав.
* БНХАУ-ын Төрийн зөвлөлийн Ерөнхий сайд Ли Көцян 2016 оны 7 дугаар сард манай улсад айлчилж, хоёр талын иж бүрэн стратегийн түншлэлийн харилцааг цаашид эдийн засгийн агуулгаар баяжуулан хөгжүүлэх чиглэлээр тохиролцоонд хүрсэн нь манай улстай харилцах харилцаанд ач холбогдол өгч буйн илэрхийлэл болов.

Хятадын Коммунист Намын Төв хорооны Улс Төрийн Товчооны Байнгын хорооны гишүүн Лю Юньшань 2016 оны 10 дугаар сарын 1-2-ны өдрүүдэд Монгол Улсад айлчлав.  | 100.0 |
| 151 | 21.2 | Ази, Номхон далайн эдийн засгийн хамтын ажиллагааны байгууллага (АПЕК)-д элсэх чиглэлээр үргэлжлүүлэн ажиллах | Дэмжихээ илэрхийлэх улсын тоо | 2-оос доошгүй | Перу Улсын Арекипа хотноо 2016 оны 5 дугаар сарын 13-15-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан Ази-Номхон далайн эдийн засгийн хамтын ажиллагааны байгууллага (АПЕК)-ын Ахлах албан тушаалтнуудын уулзалт (SOMII)-д Монгол Улсаас Бразил Улсад суугаа Элчин сайд Ч.Сосормаа ажиглагчаар оролцож, Монгол Улсын АПЕК-т гишүүн эдийн засгаар элсэх сонирхлыг дахин нотлов.Энэ үеэр даргалагч Перу Улсын төлөөлөгчдийн ахлагч Луис Кэсада-тай уулзаж, Гадаад хэргийн сайдын захидлын хариу ирүүлэхийг хүссэн. Мөн АПЕК-ийн Нарийн бичгийн дарга нарийн газрын Гүйцэтгэх захирал А.Боллард, АПЕК-ийг даргалж буй Перу Улсын төлөөлөгчдийн ахлагч Л.Кэсада болон бусад орны төлөөлөгчидтэй Монгол Улсын гишүүнчлэлийн асуудлаар санал солилцож, тэдний байр суурийг тодруулав. АПЕК-ийн 21 гишүүнээс Монгол Улс гишүүнээр элсэхийг дэмжихээ албан ёсоор илэрхийлсэн орны тоо 10гаруй, үүнээс Бразил, Перу Улсууд 2016 онд дэмжихээ илэрхийлсэн. АСЕМ-ын үеэр Вьетнамын талд хандаж 2017 онд зохион байгуулагдах дээд түвшний уулзалтад Монгол Улс зочноор оролцох хүсэлтээ илэрхийлсэн. | 100.0 |
| 152 | 21.3 | Зүүн Азийн дээд түвшний уулзалтын гишүүн улс болох чиглэлээр ажиллах | Дэмжихээ илэрхийлэх улсын тоо | 2-оос доошгүй | Энэ чиглэлээр гадаад орнуудтай хийж буй дээд түвшний уулзалтын үеэр байнга санал дэвшүүлэн ажиллаж байна. АСЕАН, Зүүн Азийн эдийн засгийн судалгааны хүрээлэн (ERIA)-гийн ерөнхийлөгч проф. Х.Нишимүра Гадаад харилцааны сайдын урилгаар АСЕМ-ын дээд түвшний 11 дүгээр уулзалтын хүрээнд 2016 оны 7 дугаар сарын 14-15-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо болсон Ази, Европын Бизнесийн чуулга уулзалтын “Asia-Europe Connectivity” сэдэвт хуралдаанд үндсэн илтгэгчээр оролцож, Монгол Улс, ERIA-тай хамтарч хийж буй “Asia Europe Connectivity Vision 2025” судалгааны тайланг танилцуулсан. Түүнчлэн Эрчим хүчний судалгааны хүрээлэнгүүдийн сүлжээнд /ERIN/ гишүүнээр элсүүлэх асуудлыг 2016 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдөр Япон Улсыны Токио хотод зохион байгуулагдсан ERIN-ний 5 дахь уулзалтаар хэлэлцүүлэхээр төлөвлөсөн боловч манай талын холбогдох байгууллагууд уулзалтад оролцох боломжгүй болсон тул уг асуудлыг дараагийн хурлаар хэлэлцүүлэхээр ажиллаж байна. | 50.0 |
| 153 | 21.4 | Ази, Европын дээд түвшний 11 дүгээр уулзалтыг 2016 онд Улаанбаатар хотод зохион байгуулах | Дэмжин оролцох улсын тоо | 51 | Ази, Европын дээд түвшний 11 дүгээр уулзалтыг 2016 оны 7 дугаар сарын 15-16-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотод амжилттай зохион байгуулав. Дээд түвшний 11 дүгээр уулзалтаас “Даргын мэдэгдэл”, “Улаанбаатарын Тунхаглал” гэсэн баримт бичгүүд батлагдсан бөгөөд эдгээр нь улс төрийн яриа хэлэлцээ, эдийн засаг, нийгэм-соёлын салбарын хамтын ажиллагааны санал санаачлагууд, тэдгээрийн бодит үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх, уялдаа холбоог илүү өргөн хүрээнд бэхжүүлэхэд чиглэсэн, үйл ажиллагааны ирэх арван жилийн хөтөч баримт бичиг болов. АСЕМ-ын парламентын түншлэлийн 9 дүгээр уулзалт, Ахлах албан тушаалтнуудын уулзалтууд, Сангийн сайд нарын 12 дугаар уулзалт, Хүнсний аюулгүй байдлын зөвлөлдөх уулзалт, Ард түмний чуулган, Залуучуудын загвар чуулган, Редакторуудын дугуй ширээний 8 дугаар уулзалт, Бизнесийн 15 дугаар чуулга уулзалт зэрэг уулзалтуудыг Улаанбаатар хотод зохион байгуулж, нийт 53 улсаас дэмжиж оролцсон. | 100.0 |
| 154 | 21.5 | “Монгол Улсыг гадаадад сурталчлах хөтөлбөр”-ийг боловсруулж, хэрэгжүүлэх | Хэрэгжих хөтөлбөрийн тоо | 1 | “Монгол Улсыг гадаадад сурталчлах хөтөлбөр”-ийг Засгийн газрын 2016 оны 1 дүгээр сарын 4-ний өдрийн хуралдаанаар хэлэлцүүлж, 2 дугаар тогтоолоор батлуулав. Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг удирдан зохион байгуулах, хяналт тавих зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг Засгийн газрын 2016 оны 70 дугаар тогтоолоор баталсан. Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд гадаад харилцаа, боловсрол, спорт, соёл, аялал жуулчлал болон санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын Төрийн нарийн бичгийн дарга, урлаг, спорт, кино, хэвлэл мэдээлэл, бизнесийн байгууллага, холбоодын төлөөлөл, эрдэмтэн судлаачдын төлөөллийг оруулсан.Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг Гадаад хэргийн сайдын 2016 оны 6 дугаар сарын 6-ны өдрийн тушаалаар батлуулсан.Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн. Үүнд:* Монголд элэгтэй, соёлын харилцааг хөгжүүлэх эрмэлзэлтэй, нэр хүнд бүхий АНУ, ХБНГУ, ОХУ, Япон Улс, БНЧУ зэрэг гадаадын 8 иргэн, Монгол Улсын 1 иргэнийг Гадаад харилцааны сайдын тушаалаар Монгол Улсын Соёлын элчээр томилон ажиллуулж байна.
* Соёлын үнэт өвийг хадгалах, хамгаалах, сурталчлах, түгээн дэлгэрүүлэх зорилгоор Чойжин ламын сүм музейн шилмэл үзмэрийн дээжээс бүрдсэн “Монголын урлаг” цомгийг 500 ширхэг хэвлэн гаргав.
* Олон улсын монголч эрдэмтдийн 11 дүгээр их хурлыг Улаанбаатар хотноо 2016 оны 8 дугаар сарын 15-18-ны өдрүүдэд зохион байгуулж, гадаад, дотоодын 400 гаруй эрдэмтэд оролцсон.

Олон улсад монгол судлалыг хөгжүүлэхэд анхаарч АНУ-д 2016 оны 5 дугаар сарын 13-14-ний өдрүүдэд, ОХУ-д 2016 оны 5 дугаар сарын 16-21-ний өдрүүдэд, БНХАУ-д 2016 оны 10 дугаар сард, Япон Улсад 2016 оны 5 дугаар сарын 21-ний өдөр Монгол судлалын бага хурлыг зохион байгуулав.  | 100.0 |
| 155 | 21.6 | Консулын үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлэх, цахим виз олгох ажлыг эхлүүлэх | Үйл ажиллагааг эхлүүлэх дипломат төлөөлөгчийн газрын тоо | 4 | Консулын үйлчилгээг цахимжуулах зорилгоор www.consul.mn цахим хуудсыг хийж, 2016 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн ашиглалтад оруулсан. Үйлчлүүлэгч энэ цахим хуудаснаас гадаадын иргэнийг урих, баримт бичиг баталгаажуулж, Апостиль гэрчилгээ авах зэрэг консулын бүх төрлийн үйлчилгээний талаар, мөн консулын хууль тогтоомжийн талаарх мэдээллийг авах боломж бүрдсэн. Түүнчлэн иргэдийн өргөдөл, гомдлыг цахимаар хүлээн авах, гэмт хэрэгт холбогдсон, хохирсон, гадаад улсад ял эдэлж байгаа, хилийн чанадад сураггүй алга болсон буюу эрэн сурвалжлагдаж байгаа, гадаад улсад төрсөн, гэрлэсэн, нас барсан монгол иргэд, гадаадын иргэнд үрчлүүлсэн монгол хүүхдийн бүртгэл хөтлөх, шаардлагатай мэдээллийн санг үүсгэх ажил хийгдэж байгаа бөгөөд цахим хуудсыг туршилтын журмаар ДТГ-уудтай холбон ажиллуулсан. Хилийн чанад дахь Монгол Улсын ДТГ-т иргэний улсын бүртгэл хөтлөх зааврыг Хууль зүйн болон Гадаад хэргийн сайдын 2016 оны 2 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/63, А/15 тоот хамтарсан тушаалаар батлав. Энэ зааврын дагуу хилийн чанад дахь ДТГ-ууд иргэний бүртгэл хөтлөхтэй холбоотойгоор иргэний болон гэр бүлийн байдлын талаарх лавлагааг цахимаар буюу и-мэйлээр хүсэлт гарган Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын Иргэний бүртгэлийн газраас шууд авах боломжтой болов. Ингэснээр иргэд өөрсдөө бүрдүүлдэг байсан материалыг ДТГ-ууд өмнөөс нь бүрдүүлэх болж, цаг хугацаа, төлбөртэй холбоотой иргэдэд учирдаг хүндрэл бүрэн арилав. Мэдээллийн технологийн салбарын гадаад харилцааг бэхжүүлэх хүрээнд дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн. Үүнд:* Монгол Улсын Гадаад хэргийн яам, Бүгд Найрамдах Турк Улсын Гадаад хэргийн яам хоорондын “Мэдээллийн технологийн салбарт хамтран ажиллах тухай” харилцан ойлголцлын санамж бичгийг 2016 оны 3 дугаар сарын 9-ний өдөр байгуулав.
* Цахим виз нэвтрүүлэх асуудлыг УИХ-ын 2016 оны 9 дүгээр сарын 9-ний өдрийн 45 дугаар тогтоолоор батлагдсан Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгасан.
* Цахим виз нэвтрүүлэх төсөл хэрэгжүүлэх саналыг Сангийн яамаар дамжуулан БНСУ-ын Олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага /КОЙКА/-д 2016 оны 11 дүгээр сард хүргүүлсэн.Монгол Улсын 2017 оны төсөвт сүлжээний өргөтгөл, техникийн шинэчлэлд 990.0 сая төгрөгийн хөрөнгийн эх үүсвэрийг тусгаж батлуулсан.
* Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газраас БНСУ-ын буцалтгүй тусламжаар хэрэгжүүлж буй “E-Immigration” төслийн хүрээнд шинээр байгуулсан виз, бүртгэл, шилжилт хөдөлгөөний сүлжээнд яамны Консулын газар болон хилийн чанад дахь ДТГ-уудыг холбох асуудлын санхүүжилтийг шийдвэрлэх зорилгоор БНСУ-ын ЭСЯ болон БНСУ-ын Олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага /КОЙКА/-тай тодорхой санал солилцож байна**.** Энэхүү төслийн системд ДТГ-уудыг холбогдох боломжийг урьдчилан тооцоолоогүй учир нэмэлт ажил шаардлагатай болж байна.
* Эхний ээлжинд нийт ДТГ-ыг холбосон VPN сүлжээ байгуулах технологийн санал боловсруулан ажиллаж байна.
 | 30.0 |
| **Зорилт 22.Батлан хамгаалахын чадавхийг нэмэгдүүлж, улс орны бүтээн байгуулалтад оролцох боломжийг дээшлүүлнэ.** |
| 156 | 22.1 | Батлан хамгаалах, энхийг сахиулах үйл ажиллагааны чадавхийг бэхжүүлэх | Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар | 100.0 | Нууцад хамаарах тул нууцаар тайлагнана. | 90.0 |
| 157 | 22.2 | “Цэргийн авто болон тусгай зориулалтын техникийн парк шинэчлэл” төслийг хэрэгжүүлэх хүрээнд зэвсэгт хүчний бие бүрэлдэхүүний улс орны бүтээн байгуулалтад оролцох чадавхийг дээшлүүлэх | Авто техникийн бэлэн байдлын түвшин дээшлэх хувь | 100.0 | Нууцад хамаарах тул нууцаар тайлагнана. | 100.0 |
| 158 | 22.3 | Монгол-Оросын хилийн дэглэмийн гэрээ, улсын хилийг хамтран шалгасан протоколын дагуу Монгол-Оросын хилийн багана, тэмдгийг засварлах | Засварлах хилийн тэмдгийн тоо  | 643-доошгүй | Хилийн ангиудад дотоод нөөц бололцоогоо ашиглан хилийн багана, тэмдгүүдийг засварлах чиглэл өгөн ажиллаж байна. Хилийн отряд /анги/-уудад хилийн дэглэмийн гэрээний дагуу ОХУ-ын талтай хамтран нийт хилийн шугамын явалт, хилийн тэмдэг, холбоосонд хяналтын үзлэгийг 2016 онд хийж, 349 хилийн тэмдгийг будаж засварлан, 144 хилийн тэмдгийн сүлдийг шинэчилсэн байна. Монгол-Хятадын хилийн шугамын явалт, хилийн тэмдэг, холбоосонд хяналтын үзлэгийг 2016 онд хийж, нийт хилийн тэмдгийн 36.2 хувийг Хятадын талтай хамтарч, 63.8 хувийг Монголын тал дангаар шалгаж, 94 хилийн тэмдгийн өнгө будгийг сэргээн засварласан байна. | 90.0 |

----оОо----