ТАНИЛЦУУЛГА

“Эрчим хүчний үр ашиг-1 хөтөлбөр”- ийн Дарханы дулааны цахилгаан станцын турбины шинэчлэл төслийн тухай

Монгол Улсын Засгийн газар, ХБНГУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр, Эрчим хүчний үр ашиг-1 хөтөлбөрийн хүрээнд 2012 оноос ХБНГУ-ын Сэргээн босголт, хөгжлийн банкны 10.5 сая еврогийн нэн хөнгөлөлттэй зээл, Монгол улсын Засгийн газрын 2.85 сая еврогийн хөрөнгө оруулалт, нийт 13.35 сая еврогийн санхүүжилтээр “Дарханы дулааны цахилгаан станцын турбины шинэчлэл” төслийг хэрэгжүүлж байна.

Төслийн зорилго: Дарханы дулааны цахилгаан станцын турбиныг 35 МВт-ын өргөтгөж, төвийн бүсийн дараагийн 10-15 жилийн эрчим хүчний найдвартай эх үүсвэрийг бий болгоход оршино.

Төслийн 1-р үе шатны санхүүжилтийн хүрээнд ПТ-35/39-3.4/1.0 маркийн уурын турбин, Т-35-2У3 маркийн турбогенератор, втонит-50 турбины хяналт удирдлагын систем, турбины өргөтгөлийн үндсэн тоног төхөөрөмжүүдийн худалдан авалт, турбины өргөтгөлийн барилга, турбингенераторын суурийн 1 ба 2 дугаар үе, эргэлтийн усны насос станцын барилга, хөргөгч цамхаг зэрэг ажлууд хийгдсэн.

Төслийг 2018 онд бүрэн хэрэгжиж дуусахад нийт 11 сая евро санхүүжилт шаардлагатай байгааг дараах байдлаар санхүүжүүлэхээр төлөвлөж байна.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | **Санхүүжилтийн эх үүсвэр** | **Нийт** (сая.евро) | **Тайлбар** |
| 1 | ХБНГУ-ын Засгийн газрын зээл  |  |  |
| 2-р үе шатны санхүүжилт | 4.5 | 40 жил, 10 жил, хүү 0,75% |
| 3-р үе шатны санхүүжилт  | 5.0 | 30 жиль 10 жил, хүү 2.0% |
| 2 | Монголын Засгийн газрын санхүүжилт  | 1.5 | 2017 оны төсөвт 3.45 тэрбум төгрөг тусгасан |
|  | Нийт | 11.0 |  |

Төслийн хүрээнд хийгдэх ажлын цар хүрээ, Герман Засгийн газрын зээлийн санхүүжилтээс хамаарч 2-р үе шатны санхүүжилтэд 4.5 сая еврогийн зээлийг Монгол-Германы Засгийн газар хоорондын 2014 оны хэлэлцээрийн хүрээнд олгосон.

Монголын Засгийн газрын санхүүжилтийн хэмжээ нийт 6.5 сая евро, үүнээс 1,5 сая еврог төсвийн санхүүжилтээр шийдвэрлэж, үлдэх 5 сая еврог ХБНГУ-ын зээл хөрөнгөөр санхүүжүүлэхээр 2016 оны 11 дүгээр сард зохион байгуулсан Засгийн газар хоорондын хэлэлцээгээр тохиролцоод байна.

Энэхүү 5 сая еврогийн санхүүжилтийг “Эрчим хүчний үр ашиг-1 хөтөлбөр”-ийн Санхүүгийн хамтын ажиллагааны тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улсын Засгийн газар хоорондын 2016-2017 оны хэлэлцээр, Нэмэлт зээлийн болон төслийн 2 дахь гэрээний хүрээнд дараах нөхцөлтэй олгоно. Үүнд:

Зээлийн хүү (жилийн): 2,0%

Зээлийн хугацаа: 30 жил

Зээлийн үндсэн төлбөрөөс чөлөөлөгдөх хугацаа: 10 жил

Хөнгөлөлтийн түвшин: 36.7%

Дээрх санхүүжилтийн хөрөнгөөр төслийн хүрээнд шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг захиалах, үндсэн тоног төхөөрөмжүүдийг угсарч суурилуулах, туршиж тохируулах, барилга угсралтын ажлуудыг дуусгах, эргэлтийн усны шугам хоолой татах, цахилгаан хуваарилах байгууламж өргөтгөх, цахилгаан болон механик тоног төхөөрөмжүүдийг худалдан авах гэх зэрэг ажлуудыг санхүүжүүлэх юм.

Дарханы дулааны цахилгаан станцын үндсэн тоноглол болох турбин, генераторууд нь 1964 онд суурилагдсан, ажиллах ёстой баталгаат цагаасаа 3 дахин илүү цагаар ажилласан тул уг төслийг хэрэгжүүлэн шинэ турбин, генератор суурилуулан станцын найдвартай тогтвортой ажиллагааг хангах зайлшгүй шаардлагатай байна.

**Төслийн нийгэм, эдийн засгийн үр ашиг:**

1. Төслийн хүрээнд БКЗ-75-39 ФБ маркийн зуухтай 35 МВт-ын турбиныг хослон ажиллуулах, техникийн дэвшлийг нэвтрүүлснээр бүс нутгийн эрчим хүчний хэрэглээг 10-15 жил найдвартай хангана.
2. Тус станцад 1987 онд өргөтгөлөөр суурилагдсан 3 зуухны ашиглалт сайжирснаар төвийн эрчим хүчний систем дэх цахилгаан эрчим хүчний үйлдвэрлэл жилд 200 орчим сая квт.ц-аар нэмэгдэж, ОХУ-аас импортоор авч буй цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээ буурна.
3. Үйлдвэрлэсэн дулааны эрчим хүчээр Дархан-Уул аймгийн төв Дархан сумын 25 мянган айл өрх, 3000 аж ахуй нэгжийг найдвартай хангах нөхцөл бүрдэнэ.
4. Шинэ орчин үеийн технологи бүхий тоноглолыг суурилуулснаар нэгж уурын зарцуулалт, түлшний хувийн зарцуулалт буурна. Түлшний хувийн зарцуулалт буурснаар буурахаас станцын жилд хэрэглэх нүүрсний хэмжээ, үйлдвэрлэлийн зардал буурч улмаар хүрээлэн буй байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөө буурна.
5. Төсөл амжилттай хэрэгжиж дууссанаас хойш 12.5 жилд хөрөнгө оруулалтаа бүрэн нөхөх боломжтой.

Монгол улсын засгийн газар